2024年 12 月 23 日 - 2024年 12 月 29 日 周报 WEB团队 刘道玉

12月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5 M端对齐上线 | - 线上优化点处理 - 线上bug处理 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 3 AI Code Viewer 完善 | 1 AI Code Viewer 完善 2 组件库更新 |

本周工作

- USE 1.5 线上验证问题解决及复盘

- 线上Bug

  - 【AI 微课】CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，语音和显示文案对不上。

  - pc-练习频道录制的时候出现图片偏移的问题

  - 【线上巡检】管理后台 - 组织管理页面，部门树区域样式错误（样式覆盖了，从其他的tab挨个点后进入该页面就出错）

  - 【优化】视频作业 Web 端在点击“点评”的报错处理

  - 【AI 微课】CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，在播放预设的视频时，有时候会出现（概率出现）背景PPT会缺失了一页

- iconfont调整

  - 前期调研现状和新的实现思路

- M端录制性能优化

  - 主要是绘制方法优化

  - 暂无脸部检测mesh更新

- Web和Node 日期清理自测&上线

  - Nodejs 12月份property_error清理

- AI Code Review Prompt复盘及调整，增加一些特定性检查

  - 更新Nodejs的code Review prompt

下周计划

- USE 1.5.1 跟进

- 线上Bug跟进

- 代码质量建设

  - AI Code Review Prompt复盘

- iconfont 开发

本周工作思考

- 《原子习惯》阅读

  - “不积跬步无以至千里”

    - 阅读这本书时，第一个浮现在脑海里的是“不积跬步无以至千里”，随着阅读的深入，我发现内涵和意义的丰富程度远远大于“不积跬步无以至千里”，更重要的是里面有充分的可以操作的细节和说理，有的地方对我来说是豁然开朗。

  - 建立信念和理解底层逻辑

    - 微小的良好习惯可以达成令人难以置信的成绩

    - 小习惯能带来大不同

    - 行动是最好的学习

    - 理解原子习惯，时间复利，长期主义及持续总结复盘的价值

  - 切己思考

    - 找到和建立工作，生活，学习中的原子习惯

- M端录制性能优化

  - 主要做了两个地方的性能诊断

    - 人脸特征检测的性能

    - 绘制方法

  - 诊断结果，测试机iPhone XR

    - FPS 在 18-24之间

    - 20 Min手机后手机发热比较明显，不过FPS变化不多，整体画面流畅，测试3次，全部正常上传

    - 30 Min后，手机发热更加明显，FPS 降低

    - 30 Min后，3测试测试中有1次上传失败的情况

  - 优化措施

    - 优化了帧绘制方法，提升了50ms

    - 性能瓶颈点在 人脸特征检测 部分，这部分的实现是基于开源代码实现，暂时没有最新的更新，也没有找到合适的针对性的优化的办法

- Iconfont优化

  - 主要目标是调整SVG的使用方式，目前的SVG的使用分成了两类

    - 1 复用Iconfont包中的svg icon

    - 2 直接使用svg代码

  - 目前的问题

    - 方法1

      - npm的升级，即便熟悉过程，也需要消耗10-20分钟的时间

      - 搜索&复用，如果不熟悉，搜索需要在5-10分钟，熟悉的话1分钟以内

    - 方法2

      - 从Figma到直接使用到代码中，需要开发人员介入，操作冗余，每个Icon的使用需要消耗3-5分钟

  - 新方案的基本思路

    - 1 废弃NPM的方式 和 直接使用SVG的方式

    - 2 简化搜索，通过输入SVG 搜搜以使用的或者未使用的

      - 使用大模型尚实现SVG的搜索

    - 3 每个SVG一个独立的ID和URL

      - 自动上传，生成4个站点的SVG

      - 自动生成React中可以使用Iconfont

2024年 12 月 16 日 - 2024年 12 月 22 日 周报 WEB团队 刘道玉

12月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5 M端对齐上线 | - 线上优化点处理 - 线上bug处理 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 3 AI Code Viewer 完善 | 1 AI Code Viewer 完善 2 组件库更新 |

本周工作

- 项目

  - USE 1,5 M端对齐App 产品review及上线问题跟进

  - 代码合并及Code Review

  - PC上传-提交页适配

  - 上传数据流程调整

  - 测试bug跟进

  - 上线问题

  - 录制页代码调整

  - 预览播放器视频竖屏

- uShow

  - CO AXA 材料更新

- 优化点

  - 问卷编辑提交-跳转页调整及上线

- 线上bug

  - 【AI 微课】CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，在播放预设的视频时，有时候会出现（概率出现）背景PPT会缺失了一页

下周计划

- 优化点跟进

- 线上Bug跟进

- 代码质量建设

  - AI Code Review Prompt复盘及调整

- iconfont调整

- 录制性能优化

本周工作思考

- USE1.5项目开发中一些思考，前端编程不仅仅是拼装组件的思考（二）

  - USE在实现中一些功能模块和学习平台业务中的功能模块类似大不相同，这就涉及到4类技术话题：

    - 对现有业务如何最大限度的复用

    - 如何对现有功能进行持续性扩展而对现有功能的质量影响最小

    - 如何最大限度的降低新功能的开发成本

    - 在持续迭代中如何保持和提升功能和代码的质量

  - 这四个问题是相互影响，相互制约的，研发过程中的基础工程建设基本都是围绕这四个问题的推进而进行的。

  - 这次项目里我看了很多USE相关的代码，我发现最大的问题是对自定义Hook的使用不够充分，这导致很多组件的复用粒度，迭代方式，可拆解性，重构性都或多或少的存在一些固有的问题。

  - 问题一，业务类的自定义hook太少

    - 在React18的组件体系里，通常有两种可用的复用方向，一个方向是组件，一个Hook的方向，Hook自从概念的提升就伴随着很多争议，认可的人们认为这是一个非常精妙的设计，不认可的人们则认为Hook把逻辑拆的七零八散（大家可以看早期的React中关于Hook概念的讨论），当然在React的世界里，关于Hook哲学的讨论是React社区的顶层设计，我们作为该技术的普通使用者顶多算是“吃瓜观众”。随着迭代和发展，前端业务估计90%左右的代码逻辑都是基于Hook的，特别是useState和useEffect。前端工程师都知道React的组件哲学是UI = f(state)，状态是组件的基础，而useState和useEffect是管理状态的内置hook，而自定义是基于业务逻辑的对useState和useEffect的封装和管理。

    - 现有的很多hook都是无具体业务属性的自定义hook，目的是通用式的复用，如通用数据请求，通用Promise的处理，通用的事件处理，整体上看是ahook这类库在我们业务里的补充和增加

    - 反观前端代码有数以万计的组件，但是自定义hook可能只有数百个，从业务复杂度上看，很多组件使用了近十多个useState，这些状态相互影响，useEffect的deps甚至也有数十个，这种情况意味需要使用自定义hooh把这个组件中的状态分组，聚类，拆分，让组件中的状态的职责更明确，想办法减少组件中的状态的个数，这个是开发复杂组件的首要技术要求。这样从另一个角度说明我们对类似复杂组件的开发和自定义hook存在认知上不足。

  - 问题二ahook使用的不够深入

    - 同组件一样，React社区也存在各种开源的自定义Hook库，现在在使用的是ahook，里面包括常用的非具体业务领域内的各种hook，比如组件生命周期，内置 hooks 的增强 ，规避闭包带来的值不是最新值，事件相关，计时器，函数辅助等等

    - 在很多业务组件里有很多自己实现的方法，比如计时器，比如事件绑定，这些其实ahook理由更完善的实现，包括我在内的很多前端开发工程师其实没用熟这个库，导致了很多自造的轮子，而且也不太完善的轮子

    - 对于引入的库一定要用熟用透，开发中不要热衷于引入各种库，目前就有一些重复在功能上有重叠的各种库，增加了代码的学习成本，也让整个js代码增加了不少，增加一个库意味着团队成员都要自己学一遍，大家可以想想这个成本，即便有AI可以帮你提升效率，但目前还是要花一些时间在上面，从个人技术成长角度来说，每个库都学一点皮毛，不如把一个库研究透彻，应用熟练，这样更容易举一反三，融汇贯通。

  - 问题三业务逻辑意识不到要用hook封装

    - 自定义hook的目的不仅仅是封装，自定义hook是作为和组件搭配使用的基本工程方法而存在的，这个目的也存在hook概念的早期讨论中，就像JavaScript中的函数一样，很多时候写函数不仅仅是复用，因为他们也意味着更方便的迭代，更可控的质量，更可靠的使用，更易读的代码，它们带来的好处是多方面的

    - 开发过程中，有常见的几类代码很难维护：

      - 业务逻辑和UI紧密耦合，分不清那些是控制UI的，哪些是控制业务，哪些是既要控制UI也要控制业务的，这种情况下，以我的经验，这种组件的代码行数低于200，勉强维护没啥问题，如果多于200行，维护起来就要费点心思了，至少不那么不轻松。

      - 状态多且状态相关依赖，这种不多说了，上面有过描述，此处不赘述

      - 极其简洁抽象，这类代码像是秀技，也可以说对业务对团队没有考虑，既没有考虑团队的平均技术能力，也没有考虑业务后续的迭代维护情况。看这类代码，就像看某些艺术家的画，每个颜色每个绘画元素你都熟悉，合在一起，想破脑袋也不知道画的啥意思

    - 开发中要尽量规避这些情况，很多bug是出现在这几类的代码上。有时候出现线上问题给客户造成问题，大家都觉得很自责，但也不免嘀咕，开发伙伴心里可能会想， 测试为啥没测到这个点，测试伙伴心里可能会想，这么简单的功能，开发怎么搞出个这么个bug，产品和客户界面的伙伴可能会想，这帮研发开发的东西太不靠谱了。其实质量保障是一个体系性的工作，每一个环节都非常重要，但是代码的品质是产品质量的基本保障，原材料级别的质量保证才使得所有后续环节有价值，可持续。

2024年 12 月 9 日 - 2024年 12 月 15 日 周报 WEB团队 刘道玉

12月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5 M端对齐练习流程测试跟进及细节完善。 | - USE 1.5 M端对齐上线 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 | 1 业务代码异常问题总结规范 2 AI code Review 增加部分可靠性规范 |

本周工作

- 重点项目

  - 1 M端对齐USE-功能开发及提测

    - m端录制串联，pc端上传/录制串联，兼容性

    - 录制流程调整

    - bug修复

    - 样式细节完善

- 优化点

  - 【UTJ+日产楼兰】问卷点击提交后还需要再点击一次才能提交

- bug

  - 1 内容管理推荐数据大于99条导致的分页问题

  - 2 每日巡检】首页内容-自定义推荐，列表的自定义推荐的列表排序不连续，每一页都是从 1-20

  - 3 【AI 微课】CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，在播放预设的视频时，有时候会出现（概率出现）背景PPT会缺失了一页

  - 4 内容管理推荐数据大于99条导致的分页问题

下周计划

- 项目

  - USE 1,5 M端对齐App 产品review及上线问题跟进

- iconfont调整

- Web和Node 日期清理自测&上线

- 代码质量建设

  - AI Code Review Prompt复盘及调整，增加一些特定性检查

  - tslint优化及替换方案

本周工作思考

- All Hands Meeting

  - All Hands Meeting上回顾2024年，感慨颇多，反思颇多，成长颇多。我依稀记得公司第一次All Hands的情况，我没有在外企工作过，当时看到QQ群里说要开All Hands的时候，我是首先去google查询了一下什么是All Hands。其实有心的伙伴们会注意到我们的All Hands的会议文档是持续存留的，这些文档一定程度上记录了公司的发展历程，是非常好的认识公司的载体。这件事东朔老师一直在持续的做，这件事本身就是值得我去学习和追求，有时候我迷茫了或者不知道该怎么做了，我就会想想这件事，我觉得这应该就是追求卓越的一个的示例吧，这就是，把对的事长时间的坚持做下去，并且每一次都务求做好，需要强大的内在动机。

  - 把一件事情做好，我觉得对我们公司的很多伙伴们来说，是比较轻松的，我觉得有挑战的情况是，把很多一系列的事做好，如果加上一个时间的话，就是长时间的把多个系列的事一直做好，很多事情不是购物，不是吃饭，不是刷短视频，点击按钮即可以获得满足，很多事情需要比较痛苦的长期的坚持下去，可能有人反对，可能有人不理解，可能有人误导，这时候足够的认知能力和执行能力才能坚持。我一直认为长期主义不是固执的坚持做一件事，而是咬定青山不放松的初心及信念，以及在此信念下的不断加强自己的执行力和适应力，用尽一切约束内的手段达成每个目标。

- 《寒冬里，我们以创业者的心态做投资》之前分享的文章一样，值得收藏住，自己遇到事的时候，自我复盘的时候找出来读一读。

  - 里面提到了很重要的创业者精神的两点：

  - （1）独立的思考，超脱“代理人”思维枷锁；（2）通过极致的“延迟满足”创造长期价值。

  - 在我看来，这两句话不是新观点，但是每次读到和思考，都有一些不同的或深或浅的感受。我听到过一些朋友说，家里的老人沉迷于短视频，刚开始我不相信，直到有一次去一位朋友家看到过一次我朋友的母亲对短视频的沉迷，我才相信这件事。 让我们“相信一件事情”有很多种原因， “别人让你相信” 和 ”自己相信“ 有巨大的鸿沟， 就像这件事我亲眼见到得我，绝对可以大大的促进我们对一件事情的“相信”程度。独立的思考，就是减少这样一条“亲眼所见”的理性之路，建立自己的内在动机，并且让自己的内在动机和企业战略靠拢，从“代理人问题” 到 建立“owner意识”。

  - 通过极致的“延迟满足”创造长期价值，我觉得我们要自己思考清楚自己工作中哪些事是有长期价值的，哪些是有短期价值的，哪些事是没有价值的，哪些事是具有损耗价值的，如果要想清楚这个事，就要关注业务结果，而业务结果产生于组织外部，好比我们公司的业务结果是在市场看到，不是我们公司内部看到，也就是败方MVP毫无价值，很多时候大家理解的长期是 长时间 的意思，其实长期指的更加宽泛，对开发伙伴来说，开发的功能不仅保证了高质量上线，还考虑了具体客户的各类使用场景在功能上实现，我觉得这也是创造了长期价值。

2024年 12 月 9 日 - 2024年 12 月 15 日 周报 WEB团队 刘道玉

12月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5 M端对齐练习流程测试跟进及细节完善。 | - USE 1.5 M端对齐上线 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 | 1 业务代码异常问题总结规范 2 AI code Review 增加部分可靠性规范 |

本周工作

- 重点项目

  - 1 M端对齐USE-功能开发及提测

    - m端录制串联，pc端上传/录制串联，兼容性

    - 录制流程调整

    - bug修复

    - 样式细节完善

- 优化点

  - 【UTJ+日产楼兰】问卷点击提交后还需要再点击一次才能提交

- bug

  - 1 内容管理推荐数据大于99条导致的分页问题

  - 2 每日巡检】首页内容-自定义推荐，列表的自定义推荐的列表排序不连续，每一页都是从 1-20

  - 3 【AI 微课】CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，在播放预设的视频时，有时候会出现（概率出现）背景PPT会缺失了一页

  - 4 内容管理推荐数据大于99条导致的分页问题

下周计划

- 项目

  - USE 1,5 M端对齐App 产品review及上线问题跟进

- iconfont调整

- Web和Node 日期清理自测&上线

- 代码质量建设

  - AI Code Review Prompt复盘及调整，增加一些特定性检查

  - tslint优化及替换方案

本周工作思考

- All Hands Meeting

  - All Hands Meeting上回顾2024年，感慨颇多，反思颇多，成长颇多。我依稀记得公司第一次All Hands的情况，我没有在外企工作过，当时看到QQ群里说要开All Hands的时候，我是首先去google查询了一下什么是All Hands。其实有心的伙伴们会注意到我们的All Hands的会议文档是持续存留的，这些文档一定程度上记录了公司的发展历程，是非常好的认识公司的载体。这件事东朔老师一直在持续的做，这件事本身就是值得我去学习和追求，有时候我迷茫了或者不知道该怎么做了，我就会想想这件事，我觉得这应该就是追求卓越的一个的示例吧，这就是，把对的事长时间的坚持做下去，并且每一次都务求做好，需要强大的内在动机。

  - 把一件事情做好，我觉得对我们公司的很多伙伴们来说，是比较轻松的，我觉得有挑战的情况是，把很多一系列的事做好，如果加上一个时间的话，就是长时间的把多个系列的事一直做好，很多事情不是购物，不是吃饭，不是刷短视频，点击按钮即可以获得满足，很多事情需要比较痛苦的长期的坚持下去，可能有人反对，可能有人不理解，可能有人误导，这时候足够的认知能力和执行能力才能坚持。我一直认为长期主义不是固执的坚持做一件事，而是咬定青山不放松的初心及信念，以及在此信念下的不断加强自己的执行力和适应力，用尽一切约束内的手段达成每个目标。

- 《寒冬里，我们以创业者的心态做投资》之前分享的文章一样，值得收藏住，自己遇到事的时候，自我复盘的时候找出来读一读。

  - 里面提到了很重要的创业者精神的两点：

  - （1）独立的思考，超脱“代理人”思维枷锁；（2）通过极致的“延迟满足”创造长期价值。

  - 在我看来，这两句话不是新观点，但是每次读到和思考，都有一些不同的或深或浅的感受。我听到过一些朋友说，家里的老人沉迷于短视频，刚开始我不相信，直到有一次去一位朋友家看到过一次我朋友的母亲对短视频的沉迷，我才相信这件事。 让我们“相信一件事情”有很多种原因， “别人让你相信” 和 ”自己相信“ 有巨大的鸿沟， 就像这件事我亲眼见到得我，绝对可以大大的促进我们对一件事情的“相信”程度。独立的思考，就是减少这样一条“亲眼所见”的理性之路，建立自己的内在动机，并且让自己的内在动机和企业战略靠拢，从“代理人问题” 到 建立“owner意识”。

  - 通过极致的“延迟满足”创造长期价值，我觉得我们要自己思考清楚自己工作中哪些事是有长期价值的，哪些是有短期价值的，哪些事是没有价值的，哪些事是具有损耗价值的，如果要想清楚这个事，就要关注业务结果，而业务结果产生于组织外部，好比我们公司的业务结果是在市场看到，不是我们公司内部看到，也就是败方MVP毫无价值，很多时候大家理解的长期是 长时间 的意思，其实长期指的更加宽泛，对开发伙伴来说，开发的功能不仅保证了高质量上线，还考虑了具体客户的各类使用场景在功能上实现，我觉得这也是创造了长期价值。

2024年 12 月 2 日 - 2024年 12 月 8 日 周报 WEB团队 刘道玉

12月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5 M端对齐练习流程开发完成。 | - USE 1.5 M端对齐练习流程测试跟进及细节完善。 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 | 1 业务代码异常问题总结规范 2 AI code Review 增加部分可靠性规范 |

本周工作

- M端对齐USE-功能开发及提测

- Web log排查

下周计划

- M端对齐USE-功能测试跟进

- uShow 客户交付Review及调优

- AI code Review 增加部分可靠性规范

本周工作思考

- 前端编程不仅仅是拼装组件的思考（一）

  - 很长一段时间以来我都有意识的关注业务代码的编程质量和设计质量问题。

    - 有很多书籍和论文来阐述何为编程质量，如何写高质量的代码，如何避免低质量的代码，我相信很多工程师都或多或少的读过或者学习过类似的书籍或者论文文。但是很多时候，这些书籍文章是不考虑其他因素的情况下理想解决方案。在我看来，编程工作是一项实践性极强的工作，所以这就是编程属于软件工程中的组成部分的原因。

    - 我接触过程非常多的国内工程师，也通过github或者其他一些途径了解过一些欧美工程师，个人感觉国内的工程师很多时候是，书上说是说上说，我做的是我做的，也就说，很多人很难在实际工作中有效的把书上理论应用到实际工作中，注意，这一点非常重要，这是推动一个公司软件工程水平和软件质量的巨大能力，它和具体技术无关。

    - 为什么会有这种情况呢？在我看来，本质上是一种工匠精神，具体说就是普遍缺乏严谨的精神。欧美国家很早就实现了工业化，工业思维，工匠思维成为很多普通民众的基本思维模式，这会通过家庭教育，学校教育传递给孩子们，从70年代以来，美国的第一代和第二代程序员大部分是这样的家庭中成长的，所以这些程序员非常具有工业时代的思维模式特点，严谨。这行代码为什么这么写，而不是那么写，一定是要有个理由的，就像工业里齿轮的位置会是机器性能的重要因素。相比而言，中国第一代程序员大部分出身城市中产阶层，比如典型代表马化腾，李彦宏等，以及我的编程偶像梁肇新，他们的特点是那个年代市民阶层的典型特点，精英化并且足够精明。第二代程序员是随着计算机技术在中国普及和中国高等教育普及冲进编程这个行业的，这一代程序员的很大一部分出身农家。基于家庭教育和学校教育离农业化社会很近，所以农业化思维也普遍较重。 但是农业化思维和工业化思维是有本质上不同，中国农业化思维严谨性弱但足够勤恳，从某种程度上说，正是这种勤恳推动了中国互联网的规模化的发展。但随着软件业务向工业化深处发展，这种思维模式的弊端也逐渐暴露出来。

    - SaaS软件是面向企业的。服务的主体是企业，以营利为目的企业的组织和运营是绝对严肃的，正所谓生意场就是战场，因为企业的成功或者失败关系到很多人的生存问题，法律责任，债权问题，这是非常严肃的一个事情。当我们开发的软件参与到客户企业运转中时，其实我们也就背负了一定的客户企业的生存责任。

    - 从以上的角度出发我们就不得不关注编程的质量和设计的质量，这其实是工程师内在的本质要求，如果工程师对编程质量和设计质量不给予足够认知，那应该就是真正的所谓的“码农”。

  - 组件拆分和状态共享

    - USE1.5项目我建议伙伴们使用zustand作为状态管理器，其实主要是它在共享状态上的简洁性。很多重要的业务组件有十来个状态，随着业务的迭代，每个迭代改动不大，要加一两个组件，又要用到这个业务组件里的状态，如果这时候要把新组件独立出来，就用想办法共享状态， 但实际上使用useState做状态共享，就行做状态提升，这个改动就比较大了，很多时候大家基于简单的投入产出的考虑，就选择了直接在原有业务组件增加新增逻辑，这样的后果就是业务组件臃肿庞大，逐渐变的难以维护，简单点说就是，一改就出Bug，要想不出Bug，就得花比较多时间，这时候就有会其他伙伴问你，为啥要花这么多时间，其实那个组件就是一堆乱麻，你厘清它并评估修改它就需要花很多时间，所以你很难给出一个合理的工程时间。这种情况是非常难解的工程状态，从财务角度说，这时候这个组件就是公司的不良资产了，它在吞噬着我们宝贵的人力资源。 所以我们要想尽一切办法规避这种情况的出现，从源头就要扼杀这种情况的出现，选择更好用的状态管理器，及时的做设计优化，保证大部分业务组件不仅能创造价值同时也是公司的良性资产。

2024年 11 月 25 日 - 2024年 12 月 1 日 周报 WEB团队 刘道玉

11月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 - EMS微页面迁移 - 学习任务微页面迁移 | - 学习任务微页面迁移 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 2 PC React升级 3 PC页面加载性能优化 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 PC页面加载性能优化 |

本周工作

- bug

  - 1 【每日巡检】首页内容的超链接点击无法跳转

  - 2 管理后台-企业高级设置-内容分类里进行顺序编辑，调整某分类时偶尔出现分类消失的情况

- uShow

  - 1 礼来-唯泽客户反馈跟进 上线

- 其他
1 Web log排查
2 Node 日志报错清理

  - 3 Web log排查 Cannot read property 'size' of undefined

- 项目

  - 1 M端对齐USE-功能分析及技术设计

下周计划

- M端对齐USE-功能开发及提测

- Web log排查

本周工作思考

- 关于团队异地协作开发的思考

  - 最近的一些项目是和成都交付中心的伙伴们一起完成的，有不少Good Case，也有一些Bad Case，总体上说，随着项目的进行，相互了解的增进，整体工作效率上提升了很多。

  - Good Case上说，成都交付中心的伙伴们不定时的来北京工作，借着这个时间，也是多找些时间相互了解，聊聊共同关注的技术话题，各自的自我发展的认知，对公司文化和价值的理解等等。借着一些解决bug的，跟进线上问题的契机，相互了解了彼此的技术擅长点，思维方式和业务能力的长短板，通过这种立体性的了解， 形成的团队合力就非常有竞争力。Bad Case上就是缺乏直接的面对面的沟通，需要利用好远程会议，Slack等工具做好尽可能的沟通，比如一个优化点，改动的点和测试的点，很可能是不一致的，这个业务的学习过程可能缺少了随时的复盘思考，吃饭的时候，晚上下班的时候，如果是坐在一起，很可能会随时随地的彼此的聊一下，有时候这种非正式够沟通对技术的理解，对业务的学习都重要的推进作用。

  - 三年的疫情让大家都极大的提高了跨地域工作的软/硬能力，我觉得这是我们非常有利的一个基础条件。我记得很早我在中石油体系内工作的时候，跨地域工作主要通过邮件来驱动，哪怕是一个很小的事情，也要主要通过抄送不同级别的领导来驱动的，特别是涉及到兄弟部门时，比如涉及到分公司协作时，要抄送我的领导，我的领导的领导，对方的领导及对方领导的领导，这个从流程上来说是，是绝对的“政治正确”，因为新员工培训里就有对这个流程的完整说明。但实际上效率非常之慢，而且由此衍生出各种“大公司病”，当然不同的公司的性质，规模，阶段，发展侧重点不同，协作策略也有不同。对我们而言公司一直有一个价值观点：我们是一个团队，我们也是一个球队。踢过足球的伙伴们知道，合格的球员要守住自己的位置，护着队友的位置，防死对手的位置，这样才能整个球队赢球。

  - 我觉得不同地域的伙伴们要有意识的相互靠拢，从个人发展来说，这是一个适应能力的体现， 也是一种职业素养的体现，从公司层面来说，设置不同的地域的办公室和团队是为了更好的适应市场，不同地域的办公室和团队都是公司发展过程中不可或缺的重要组成部分，有不同的组织定位和发展目标。不同地域的办公室和团队在积极相互靠拢的过程中也要积极的发展自己能力特色，以拓展公司的能力拼图。

- Web Log排查

  - 稳定性和可靠性一直作为长期的基础工作在进行。我们也一直把“问题解决在用户前面”作为这项工作的最终目标。

  - 最近有几周在跟进Log的排查和分类，目前Web和Node的错误类型了做比较细致的分类，截止到目前，Nodejs上分出了36个较大的错误类型，Web上分出了112个错误分类，这个分类还比较大的分类，比如"系统未知错误"，"请刷新重试，如果反复出现当前错误，请联络support@umu.com反馈问题"这类错误有很多内部原因导致，这类问题的解决可能需要不少的代码上改动，这类问题的排查会综合考虑成本和损益。目前的思路就是逐渐解决代码改成成本较少，测试成本较少的问题。

  - 日志排查上比较难的挑战是评估是否值得现在修复以及花费多的的时间去修复。很多日志上报出来的问题可能对用户是透明，也可能对用户影响很大，比如我们关注到一类问题，报的量比较大，但是技术上推测对用户影响很少，还一类问题是报的量很少，但是出现这类用报错的用户的影响确很大。

  - 另外一个需要注意的观点就是，不是用户反馈的问题就不是大问题。用户作为服务的消费者，第一他们不一定有能力反馈问题，第二是他们不一定有意愿反馈问题，但是一定会影响他们使用服务的意愿度。所以对我们而言就要充分利用团队的能力尽可能的解决这这些类的问题。

2024年 11 月 18 日 - 2024年 11 月 24 日 周报 WEB团队 刘道玉

11月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 - EMS微页面迁移 - 学习任务微页面迁移 | - 学习任务微页面迁移 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 2 PC React升级 3 PC页面加载性能优化 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 PC页面加载性能优化 |

本周工作

- 历史微前端页面迁移

  - 学习任务-完成

  - 学习项目-学习任务，部分分组完成

- Web log 和Node log的Overview

  - 完成现有Log的大概分类摸底

- uShow

  - 异常数据修复及Code Review及原因排查

  - 礼来-唯泽的调优

- Bug修复

  - 多模块推荐 - 定时推荐中的推荐和定时上线

  - 【问题描述： 考试小节和题库的题目编辑时会出现最后一个字符被遮挡的问题

  - 【线上巡检】图文作业中添加描述会出现ai报告的按钮显示

下周计划

- 礼来-唯泽上线支持

- 重点项目跟进

- 线上bug修复

  - 每日巡检】首页内容的超链接点击无法跳转

  - 管理后台-企业高级设置-内容分类里进行顺序编辑，调整某分类时偶尔出现分类消失的情况

本周工作思考

- 最近一直在探索Agent在开发中的使用。最近通过自己搭建和或者在豆包上尝试搭建自己开发助理有一些小小的思考。在前端开端开发中经常回到遇到一些常规性的任务，比如：-

  - 后端API接口转成前端代码，小步骤包括

    - 入参，输出类型化

    - fetch自动生成

    - 文件名自动生成

    - 前端自动化测试case函数生成

  - 由Figma转PRD文本，转代码文件，小步骤包括

    - Figma生成PRD

    - 文件名生成

    - 变量名建议生成

    - 组件分层

    - 代码结构生成

  - PRD文档生成自测Case，多语开发流程等等。

  - 这些常规的和程式化的开发任务借助大模型和Agent都应该可以实现自动化或者提高自动化程度，甚至可以打通内部vscode，gitlab，Jenkins，Chrome环境中的开发工具。但是使用外部的Agent平台是没有办法完全打通我们这些内部环节的。我建议内部搭建一个可以公司全员使用的Agent平台，大家在学习和使用过程中逐渐打造自己的Agent助理，进而提升公司整体的工作效率。

- uShow礼来-唯泽的调优

  - 因为客户对训练视频的打分做出了比较明确的说明，所以在这套片子上我和伟华做了比较细致的拟合，在伟华初版的拟合的基础上，我做了二次的拟合调整，主要是将高分和低分明显化，因为目前系统设计和模型的问题问题，目前系统Logic打分偏高，FAB打分偏低Logic，而产品知识点的区分度不明显，针对这些问题，在这次拟合中中，我尝试了使用手动的知识点矩阵分析法，调高高目标视频得分，压低低目标视频得分，目前看效果较好。当然这个和这套片子的训练视频的明确的高中低分档的要求有关，有明确的高分，低分，以及区分度不大的中档得分，这样就可以区分性调整标签，使其明确在高分区还是低分区。

2024年 11 月 11 日 - 2024年 11 月 17 日 周报 WEB团队 刘道玉

11月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 - EMS微页面迁移 - 学习任务微页面迁移 | - 学习任务微页面迁移 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 2 PC React升级 3 PC页面加载性能优化 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 PC页面加载性能优化 |

本周工作

- 优化点

  - 内容分类必填，bug解决&上线

- Bug

  - 多模块推荐 - 定时推荐中的推荐和定时的提测

  - 【每日巡检】编辑学习项目时，清空内容类型保存无效问题排查

  - CO大屏幕展示闪烁的问题排查&解决

- 历史微前端页面迁移

  - 学习任务-完成

  - 学习项目-学习任务，部分分组完成

- uShow 异常数据修复及Code Review

下周计划

- 历史微前端页面迁移

  - MircoApp的加载慢及多次加载的问题

- Web & Node的kibana 日志排查处理

- PC性能优化

- 优化点跟进

- uShow文档整理

本周工作思考

- Prompt的新理解<提示词的道与术>

  - 2024AI创新者大会（文字版 https://juejin.cn/post/7425465495971807266），有李继刚对的Prompt分享中有一个简洁的理解说明，Prompt版乔哈里视窗，为了理解我自己草稿了一个。

  - 我在日常使用Prompt工作时，有不同的任务，有一些是深入的问题，比如如何理解React中fiber设计模式的优劣及日常开发中如何应用，再如请从设计角度深入讲解Saga.js的实现，请举例说明在那些开发场景适合使用Saga.js；还有一些比较浅显的问题，具体使用我不记得了，比如IntersectionObserver是怎么使用的。

  - 从下面的图上我们可以看到很多内容，比如你知道的越多，你的Prompt可能就会越简单，Prompt中的简洁不是对所有人都适应，简洁是建立的精确的基础之上的，比如AI是知道IntersectionObserver的，但是你不知道，就要就要用很多的词，甚至是举例说明的方式来表达用什么方法表达Dom的显示和隐藏，所以知识/经验越多越有利于你和AI高效的沟通，这显然对小白不友好，这从另一个角度说明，在AI时代，知识的掌握对自身发展依然是最有效的。

  - 在专业知识上，我们可能会遇到AI知道的少，而我们知道的多情况，这时候few-shot（喂模式）的Prompt方法可能就会很有效。

- 用户体验的思考

  - 这周在做页面迁移的时候，把个别页面的性能也做了一个overview，有的页面卡顿严重，线上和线下都有会出现类似的情况，目前前端也在针对性的解决一些这样的问题。

  - 丹尼尔卡内曼认为，人们对体验的记忆有两个因素决定，巅峰时和结束时的感觉，这就是所谓的峰终定律。结合我们的日常的体验，重要的时间节点，事件节点也都会给我们留下深刻的记忆，比如我们Kickoff时考试时看自己得分的时候，当你有满分时，会有一个撒花的效果，我相信很多人不记得当时Kickoff的内容，可能记得你得满分看到的撒花的那个瞬间，这种记忆往往深刻而难忘的，而用户体验有时候是非理性的，往往是由这些或好或坏的感受的记忆瞬间决定的。在很多研究人类的思考和决策机制的书籍中，人们的很多决定很多时候来自“快思考”，体验感觉又是“快思考”重要素材和支撑。从这个角度理解， 用户体验 是“人，产品，利润”中非常重要的思考引线。

  - 我理解良好的用户体验，应该由流畅的使用过程，令人难忘的瞬间和完美的结尾构成。

    - 流畅的使用过程是指在产品使用过程中，交互过程和用户的思考过程保持一致，这有两个关键指标，1是交互逻辑是否符合用户的平均认知水平和预期，2是交互响应是否跟得上用户的敏捷度。在我们的研发工序中，交互逻辑主体由产品经理决定，交互的响应由工程师决定。在用户旅程中，用户刚开始主要是学习交互逻辑，交互逻辑熟悉后，用户的主要体验点在交互响应上。比如A企业的管理员和经理坐在一起就最近两个月的学习任务情况做一些业务分析，如果从点击查询按钮到数据展示是30s，那这个30s可能就是管理员和经理“相顾无言”的比较尴尬的30s，而如果是5s出数据，那么两个人的思路将不会受到任何限制，可以继续“头脑风暴”，所以流畅的使用是必须具备的品质。

    - 令人难忘的瞬间，流畅的使用过程之上，如果适时的制造一些小的惊喜，出人意料的装饰，可能会获得日常紧张工作中的愉悦感和松弛感，这种情绪上的体验最是重要。

    - 完美的结尾的指交互的结果要指向用户的业务结果或者绩效，这一点我觉得我在以前的工作中也思考的比较少，最近一两年我开始深入了解管理的一些理论的时候，我逐渐领悟到现代知识工作者的效率往往来源于他和工具的协作效率，我们的产品的有效性也体验在交互结果的有效，比如很多很多下载列表可以定义下载字段，这其实是提供了一种查询结果有效性的机制。当然其实我们也可以继续深入做下去，比如这次的复杂查询能不能保存有快捷查询，下次我可以直接查询使用。

2024年 11 月 4 日 - 2024年 11 月 9 日 周报 WEB团队 刘道玉

11月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 - EMS微页面迁移 - 学习任务微页面迁移 | - 学习任务微页面迁移 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 2 PC React升级 3 PC页面加载性能优化 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 PC页面加载性能优化 |

本周工作

- uShow

  - com环境部署及问题联调解决

  - cn数据修复及报警处理

  - uShow数据流及服务整理

- 优化点

  - 分类设置10个，模板替换  上线

  - 作业-关键词，屏蔽词，口头禅的逻辑 上线

- bug

  - 未分配带教任务 tab上的数量统计展示不对，测试

  - [Meiji] Flashing of the screen in the display mode，UTJ回复目前没有复现

- 历史微前端页面迁移

  - 学习任务-内部路由转换，开发中

  - 学习项目-学习任务，部分分组-待开发

  - 课程详情-学习任务-部门，分组-完成

下周计划

- 历史微前端页面迁移

  - 学习任务-内部路由转换开发完成

  - 学习项目-学习任务，部分分组开发完成

  - 课程详情-学习任务-部门，分组开发完成

  - PC React升级完成

- PC性能优化

- 优化点测试跟进

- 重点项目跟进

- uShow数据流及服务整理完成

本周工作思考

- Com环境部署及问题联调解决

  - uShow的COM的部署主要解决了几问题：

    - Go uShow 服务，Pyhon服务等服务代码版本对齐

    - EN语言使用的功能上版本，CN，CO上目前使用的是V2版本，EN上使用的是V1版本，V1和V2的差异是在评分维度上差异，V2版除了代码架构的不同，在评分维度上增加了逻辑的承上启下关系的识别，开场白中关于号召类语句的识别，正文中关于打比方，FAB特征的识别，总体而言V2中的评分维度比V1多，所以评分也更客观，更有说服性。

    - 帮助Devos的伙伴们解决了推理服务的部署的问题。

    - 甄别了EN语言中实际需要的各类小模型和缺失小模型的具体情况。这个在之前的交付中没有遇到过此类问题，研究的也不够清楚,这次摸透高清了。

- 关于Prompt和Agent的思考

  - 上周整体阅读了东朔老师的ATD文字稿，仅仅阅读不认为是学习，对于我认为重要的资料我一般采用多次阅读和思考的精读方式，直到我想不出别的问题了或者我认为理解了其内核思想或者找到行动的点才算学习的结束。学习完整个文档，里面关于Prompt的论述启发了我对AI原生的应用的很多思考，我想也很能是未来应用开发的迭代方向之一。

  - 1 基于AI的应用在架构上增加了一层Agent及Agent控制决策层，这一层负责控制工作流及完成功能调度，比如Dify，AgentGPT都是这一类的框架，但是未来的迭代中，类似的框架中的能力会和业务框架深度融合，形成垂直业务架构的一部分，也可能会和DDD这样的领域思想和框架整合起来

  - 2 在应用层上面向Agent的Funcion Tools会替代现有的功能开发，与现在功能模块比较起来，这类功能是垂直业务的，更容易被Agent调用，同时，很多较大的模块本身被一个Agent包裹，提供特定的能力，供Agent调度层调用。

  - 3 Prompt在开发中的使用用途上会分成三类：

    - 1 系统层面的Prommpt，比如系统能力的角色，调度计划，分拆任务，评估类的Prompt。

    - 2 应用层面的Prompt，解决具体的业务问题和业务流程的Prompt

    - 3 用户层的Prompt，  1，2类Prompt很好理解，我们现在也在使用， 用户层的Prompt是指和用户可以输出的Prompt，因为用户解决的问题不同，使用Prompt的方式不同，结果也就不同。比如A讲师和B讲师负责的培训业务不同，在生成一个文档时，他所使用的Prompt就是不同的，在未来的迭代中我们可以在系统中把讲师的Prompt管理起来，在不同的小节，讲师们可以直接调用或者可以通过AI力，调整其中的参数，这一层，我们构建了基于UMU 所有Tools的可以自定义Prompt的Agent系统，它不同于Dify，AgentGPT类Agent框架，他是基于UMU现有功能集合之上的Agent，并且用户可以自定义Prompt及其参数，这可以成就每个个体对Prompt的大模型的应用能力。

2024年 10 月 28 日 - 2024年 11 月 3 日 周报 WEB团队 刘道玉

10月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 设置内容分类为必填项 开发 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 增加类型 |

本周工作

- 优化点

  - 设置内容分类为必填项，完成开发

  - 内容分类改成10个联调，提测

  - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试跟进

- Bugs

  - 【线上巡检】首页样式里，多模块的自定义名称输入，提测

  - PC端多维度评价样式问题，提测

  - 未分配带教任务 tab上的数量统计展示不对，提测

  - [Meiji] Flashing of the screen in the display mode，排查

- 历史微前端页面迁移升级，开发自测

  - PC端UMUMagicMirco升级到MircoApp

  - 运营数据看板

  - 课程数据

  - 数据分析工具

- uShow com环境联调问题排查

下周计划

- 优化点

  - 设置内容分类为必填项 测试跟进

- 历史微前端页面迁移升级

  - 学习任务及PC页面learning_task的bundle的移除

  - PC端react版本升级

- 线上bug优化点跟进

本周工作思考

- Prompt的使用

  - 本周自己的Prompt库又多了几个专家：celery技术专家，chatbot对话专家，Angularjs的Typescript类型提取专家，Angularjs性能优化专家，随着专家类型的积累，日常工作的专家团队已经逐渐建立起来了

  - 周末再看一篇关于Chatbot DST 论文时，学到一个反幻觉的技巧，我试了下还可以，非常简单，分享给大家：If the value does not exist, return the value as NONE.

  - @yuanyuan强烈种草的的copolit新功能也非常好用，比直接ChatbotGPT和cursor好用，前端工程师可以把更多的精力放在需求的理解和功能的精良设计。不过也要注意数据安全，我们不想让外界知道的数据一定尽量不能让外界知道。

  - 最近我也在思考在AI时代，前端工作需要怎么升级迭代，面对的用户的使用习惯发生了怎样的变化，用户喜欢什么样的交互和产品，未来的前端应该是什么样子，需要创造什么样的价值，我现在还没有想清楚。

- 东朔老师的ATD文字稿看了一半，太精彩了，我觉得从AI应用的层次把思想，策略，技法，迭代方式都讲到了，AI已经逐渐渗透到研发的方方面面了，AI不是替代人，AI是增强人，人类已经存在数万年了，人类的能力就是可以适应环境不断进化，在AI时代，我想大部分人都可以不断地适应，成长出和AI并存的能力，我想我们的产品已经做这个工作了。

- PC端多维度评价样式问题，这个问题让我思考了很多，对我而言这不是什么技术难题，不是我不能解决的，也不是想不到，为什么会出现这个错误，这个看起来是态度问题，或者是能力问题，在我看来就是缺乏追求卓越的表现。日常工作把自己困在开发任务里，追求卓越，就一定要站在高，看的远，做的细，踏的稳。

2024年 10 月 21 日 - 2024年 10 月 27 日 周报 WEB团队 刘道玉

10月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. 优化点 - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试 - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试 - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试 - 设置内容分类为必填项，开发 | - 设置内容分类为必填项 开发 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 | 1 增加类型 |

本周工作

- uShow

  - GSK 验证视频验证

- 优化点

  - 课程和学习项目选择分类增加到10个，测试

  - AI作业关键词、屏蔽词、口头禅图例展示逻辑优化，测试

  - 调用PHP接口频率过高，前端需做节流处理，测试

  - 设置内容分类为必填项，开发

- bug

  - 关闭学习项目的“设置多个学习阶段“开关，调整课程顺序，测试

  - PC端多维度评价样式问题，测试

  - 只有一个推荐模块时，没有「调整顺序」按钮，测试

  - 保存类型为「内部链接」没有传模块id，推荐内容移动顺序的问题，稳定复现，测试

  - [Nissay]Assessment does not show company average，测试

  - CO [UTJ] Japanese correction，测试

  - 课程资源>企业模版/我的模版 弹窗 关闭按钮位置不对，测试

下周计划

- 优化点

  - 设置内容分类为必填项， 开发及测试

  - 优化点测试跟进

- bug

  - 测试及上线跟进

本周工作思考

- 研发中Prompt的组织方式的思考

  - 正如我之前周报中分享的那样，前端中很重要的工作是写组件，由此而衍生出很多相关的工作及生态的发展，模块，构建，组件，框架构建了前端日常开发中的常见主题，AI类应用大概也会遵循这样的模式，从研发成熟度上说，AI目前处于类似JavaScript发展的早期，也就是还处在讨论如何模块化的阶段。

  - 在阅读一些AI类产品的源代码时，很多源码中的Prompt是分散到代码里的，这给Prompt迭代带来很多问题，也就是Prompt如何工程化，比如

    - 谁来写Prompt，Prompt是产品设计吗，Prompt是代码范畴吗，还是Prompt工程师

    - Prompt导致的线上问题，由哪个角色负责跟进调整

    - Prompt的对应的模型基座升级了，Prompt如何调整

    - 如何保证Prompt的质量以及迭代后的质量

    - 正如我之前周报中分享的，一个AI应用中，解决方案被分解成了50个Prompt，这些Prompt的关系是需要怎么显性的表达，如何保证调整了其中的一个Prompt而不影响其他的

    - 用很重方式组织成有序的Prompt

    - 不同语言下的Prompt，如何高效的管理其中的细微差异

    - Prompt的调试

    - Prompt和对其预期的管理

    - 当然我们面对的问题远不止这些，但是这不影响我们的积极探索，正是因为这些问题的有待探索，也才使得我们的工作更有价值

2024年 10 月 14 日 - 2024年 10 月 20 日 周报 WEB团队 刘道玉

10月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2.首页推荐多模块 | 1 首页推荐多模上线 |  |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Angularjs开发效率提升 | 1 使用提升部分老代码的修改可维护性 |  |

本周工作

- 优化点

  - 推荐多模块细节完善+联调 + 测试跟进，二轮测试 + 上线

- bug

  - 线上巡检】学习圈知识库审核通知，需要分页加

  - 【线上回归】课程学员管理表格样式问题 如图所示

  - [FJ428] When assigning sessions, the wording in the course history

  - PC端多维度评价样式问题

  - 只有一个推荐模块时，没有「调整顺序」按钮

  - 【APP】我的工作台-我的任务页面，右上角分享按钮点击无效

下周计划

- uShow

  - Fab技术优化，GSK客户追加验证视频

- 线上bug跟进

- 线上优化点跟进

本周工作思考

- 本周末系统的学习了东朔老师的课程《发展大模型时代的 AI 力》，对RSTCC 框架和很多高级技巧很了更多的理解，同时也是一专题的形式学习了整个课程，特别是高级技巧部分，特意拿出字幕仔细学习理解，也查了一些相关资料，收获非常大。

- 这门课有很多前沿性的知识，课程结构设计的也非常合理，在学习过程中也看到了几个小问题

  - 视频中文字资料展示部分非常的快，没来的及看，就转回到主画面了，只能暂停看。我觉得可以时长稍微多一些。

  - Prompt高级技巧的部分，时间有点短，看的不不够过瘾。

- 万字见闻｜SaaStr Annual 归来，AI 已来，SaaS 未死，效率成新常态

  - 这一部分是利用kimi断断续续的看的，信息量太大了。看下来有几点思考：

  - 积极把AI技术用现在产品的创新上，在“效率”上做到以前想做不敢做的事情，作业加上AI之后，有了非常好的市场，我们还有很多小节依然有很多用户在用，也应该加上AI的引擎，让它们也跑在AI上。

  - AI的终局应该是元宇宙，这个“宇宙”的建设需要方方面面，产品设计，工程基建，市场，用户都需要接受这次AI的洗礼。

  - AI慢慢变得不会那么热，但是会变成关键基础设施。

  - AI的发展会让小型公司越来越多，追求效率至上，这类小公司成本方面除了智力成本就是AI算力成本，但是可以创造巨大的价值。

2024年 9 月29 日 - 2024年 10 月 12 日 周报 WEB团队 刘道玉

9月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2.首页推荐多模块 | 1 首页推荐多模块开发 |  |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Chatbot压测工具完善 | 1 Chatbot压测工具完善 |  |

本周工作

- GSK，礼来，诺和的uShow上线

- 首页推荐多模块测试跟进

- Chatbot压测

- uShow FAB （GSK HIV） 基于大模型的调整

下周计划

- 首页推荐多模块二轮测试跟进及上线

- 优化点跟进

- 线上bug跟进

  - 【线上巡检】学习圈知识库审核通知，需要分页加载，同课程相同

  - 课程学员管理表格样式问题

  - [7-Eleven] File assignments are not submitted properly.

  - [FJ428] When assigning sessions, the wording in the course history

本周工作思考

- 最近在使用ChatGPT中有意识的使用结构化的Prompt，类似https://www.waytoagi.com/prompts 这类有大量这类的使用，我发现对于开放性或者半开放性的问题，这类Prompt写法的效果比较好，我想这里面的原因是很可能是没有标准答案，或者不需要可解释性非常多。另外的一个问题就是稳定性不太好，同样的问题，回答每次都不一样，给的理由又似乎很充分，我分析是两个可能的因素，1是任务没有拆分好，AI也只能给出概率类的结果，没有应用到大模型推理能力，2是对问题本身的理解有问题，也就是Prompt的思路不对。解决问题关键似乎转换成，什么样的Prompt能解决这类问题，我急切想想学习其他公司或组织如何使用大模型在具体的场景中取得良好的效果，经过对一些Coze上案例的了解和学习，我认为开发者一定具备产品思维和系统思维的意识，这两点我似乎都比较欠缺，这就容易导致Prompt的思路不容易取得预想的结果。

- 我发现调试Prompt还是很费时间的，思路不对，似乎怎么调，都无法取预想的结果。 我尝试autoPrompt，但是这里面遇到结果自动评估难的问题，要真正成为大模型的使用高手，也得需要不断的实践和思考总结才行。

2024年 9 月19 日 - 2024年 9 月 28 日 周报 WEB团队 刘道玉

9月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2.首页推荐多模块 | 1 首页推荐多模块开发 |  |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Chatbot压测工具完善 | 1 Chatbot压测工具完善 |  |

本周工作

- uShow GSK Hiv 调整

- uShow CSL 跟进

- uShow 诺和及相关支持问题跟进

- 首页推荐多模块开发及联调完成

- 学习项目增加内容分类Bug清理

- Chatbot压测

下周计划

- GSK，礼来，诺和的uShow上线

- 首页推荐多模块测试跟进

本周工作思考

- All Hands Meeting

  - Prompt的Case让我很受触动，我觉得这是知行合一，这是我身上欠缺的东西，以后一定会补上来。再此之前我也了解和学习过李继刚和其他“Prompt God”的一些写法，但是确实没有这么“切己”的实践，想想怎么用在产品上，本质上还是自己对目前所做的事有没有上心，有没有全情投入的去干这件事情。

  - 以后要多关注用大模型做自己的事，以及如何做好应用，不能太关注技术本身。

  - 用好的大模型的关键，还是在于那句老话，发现问题，分析问题，解决问题。又Get到了。

- uShow

  - 9月份uShow比较多，在伟华的一起工作下，基本完成了交付任务，但是数据质量不太好，主要是FAB局限于现在的算法实现， 不太好和专家打分拟合。基于目前存量用户也比较多，我尝试利用dify的RaAct方法，基于多专家角色尝试提高FAB的打分性能。

  - 通过这尝试，我也体会到大模型的商业应用的成功，最后体现研发侧这部分还是在工程管理和研发效率上，真正的理解业务了，并且能够设计出更好的解决方案，才能利用好大模型，也才能真正的创造价值和利润。

- 复杂前端组件的设计及迭代浅析，简单以 任务分配组件 为例（下（1））

  - 关于组件实现，目前我们很难制定出非常详细的开发细则，只能大概定出开发规范和工程基础，比如我们定出输入输出，UI规范，定出组件的使用，打包方式这些工程上基础，组件功能就是每个开发人员根据组件的具体功能去实现了。

  - 前端也一直在推动组件化这件事，这个事很难但是非常有价值，所以值得的持续迭代，因为组件化这个事根本上是产研工作流的标准化过程，涉及到产品设计，UI设计，功能设计，测试，甚至是终端的用户体验和品牌影响力，这需要一致的共识和执行，也就是说是要整个产研的一起努力做下去的事。

  - 组件实现需要考虑的点，每一个点都可以让ChatGPT展开讲很多，不过以下很多的点在实践中还需要结合场景，具体问题具体解决，不能一概而论，但我认为了解公司的愿景，产品战略，研发原则，会对以下各方面的技术决策有好的影响。

    - 渲染与性能

    - 设计扩展与迭代

    - 何时拆分以及组件升级的处理

    - 重构背后的成本和工程考虑

    - CSS复用性权衡

    - 兼容性设计

    - 可测试组件的设计

    - 利用 AI 大模型的辅助设计

    - 职责界定

    - 参数设计

    - 子组件拆分及分层

    - 状态设计

    - 关键组件的算法选择

2024年 9 月 9 日 - 2024年 9 月 18 日 周报 WEB团队 刘道玉

9月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2.首页推荐多模块 | 1 首页推荐多模块开发 |  |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. Chatbot压测工具完善 | 1 Chatbot压测工具完善 |  |

本周工作

- uShow GSK Hiv 调整

- 首页推荐多模块

- Chatbot压测

下周计划

- uShow GSK Hiv 调整

- 首页推荐多模块

- 学习项目增加内容分类Bug清理

本周工作思考

- 首页推荐多模块开发

  - 该功能原来的功能是非常内聚的一种实现思路，当前的迭代功能和原来的实现思路完全不能兼容，除了基本的样式类组件，卡片类组件外，基本上要重新实现，另外涉及到原来功能的兼容，所以当前的实现比较新增一种功能更加复杂一些

  - 基本思路是增加一种多模块的思路，和目前模块的思路完全兼容。现有实现还有一个问题是没有实现组件化，就是一个大组件实现了整体功能。所以在开发新功能前，需要使用组件化现有的实现，才能在此基础上迭代新的功能。

  - 这块代码有六年左右没有彻底的迭代，从现有的开发思想和经验来复盘当时的设计和实现：

    - 组件化的粒度要保证功能拆分一致

    - 功能的拆分要遵守职责单一原则

    - 设计一定要有可扩展性，在产品开发中，设计扩展性可能是最重要的和关键的开发能力

2024年 9 月 2 日 - 2024年 9 月 8 日 周报 WEB团队 刘道玉

9月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 4 线上问题及优化点清理 | 1 启尔畅 交付 2 uShow GSK Hiv 交付 3 本周bug清理完成 | 1 诺和期-世纪之期 终有回响 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 2 编写一篇交付文档 |  |

本周工作

- 优化点：

- uShow 诺和期-世纪之期 终有回响

- 学习项目添加内容分类

- Web Repo增加 AI Code Review

- 线上Bug清理

下周计划

- 项目

  - 首页推荐支持多个模块

  - uShow GSK Hiv 调整

  - uShow 诺和期-世纪之期 上线

  - 优化点联调

- 线上Bug清理

本周工作思考

- 复杂前端组件的设计及迭代浅析，简单以 任务分配组件 为例（中(3)）

  - 复杂组件设计的重要准则之三：面向大模型的交互体验

    - 这个准则我一直没有思考清楚，同时实践的和接触的也比较少，另外我觉得这个也是最让人所有期待的一个面向未来的设计准则。 我也一直在思考和观察如何利用AI技术改善现有的交互体验，语音交互，手势或身体交互，眼睛动作交互都有商业上比较成功的案例，也关注到很多新颖的交互方式，比如基于自然语言的业务表单生成和流程流转，基于语义的商业数据分析等等。结合现有技术和业务场景来说，特定的业务场景引入新的基于AI的交互方式会带来变革式的飞跃。最近iPhone16的预告中就透露出了一些端倪。回到企业学习和培训的这个大业务场景上说，学员端的听，说，读，写可能都会发生变化，简单的例子，随着Chrome上大模型类插件的增多，之前只能浏览英文类的文字，现在可以浏览更多的语言类的文字和视频了，这个思路其实也在启发我们思考未来的i18n方案。另一个例子，在考试，问卷等小节中，学员可用利用大模型工具根据相应的目标“针对性”回答这些问题，这也给了我们新的思考和新的挑战。当然，在类似文档，文章，音视频等内容小节上，大模型的会增加学员在这些内容的上多维度理解，这明显会促进学习效果，在学习圈，评论上我们可能会看到越来越多使用AI生成的内容，从更广义上说，我理解这些变化都会影响未来交互体验的设计。在大模型的加持下，未来我们都会面对“立体式的信息大爆炸”，而作为人类如何有效的吸收和判断对自己有价值的信息，换句话说，在大模型时代我们如何设计交互形式和信息展示形式，才能让学员们这些多种多样的信息中有效的吸收到企业需要学员必须学习到的内容，当然这也促使我们建设更深刻的业务模型来完善我们的产品。

2024年 8 月 26 日 - 2024年 9 月 1 日 周报 WEB团队 刘道玉

8月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 4 线上问题及优化点清理 | 1 启尔畅 交付 2 uShow GSK Hiv 交付 3 本周bug清理完成 | 1 诺和期-世纪之期 终有回响 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 2 编写一篇交付文档 |  |

本周工作

- 优化点：

- 学习项目支持内容分类开发完成

- PDF 文件支持超链接开发完成

- 以提测优化点和 Bug 上线跟进

- Web Repo增加 AI Code Review

- 线上Bug清理

下周计划

- 项目

  - uShow 诺和期-世纪之期 终有回响

  - uShow GSK Hiv 上线一版

- 优化点：

- 学习项目支持内容分类 联调

- 学习圈打卡提醒消息从“系统消息”移到“我的任务”里面 联调

- Web Repo增加 AI Code Review 根据使用情况迭代Prompt

- 线上Bug清理

本周工作思考

- 在本周的All Hands Meeting上，学习到了很多对于AI的观点，部分观点之前已经有所了解，重要的是把这些观点和思想化为自己的思维习惯和做事方式。有一些确实没有深入理解和想过如何在工作中使用，比如避免成为AI的“搬运工”，这个给我了很多的思考，这提醒我，我的工作的价值如何超越大模型，而不是对大模型的输出的粘贴复制，但是也不能为了刻意不成为“搬运工”而不去深度使用大模型，恰恰相反，需要深入的使用的大模型，把深入使用大模型的能力提升上来，这确实是非常重要的。

- PDF 文件支持超链接

  - PDF文件目前在Web端上实现思路是解释PDf文件格式，利用Web端渲染方式，目前我们用到了三种渲染方式，Canvas， SVG 和 Image的方式，很多伙伴可能会问什么不是直接用HTML渲染，答案其实比较简单，就是目前常规的HTML标签无法完全描述复杂的PDF格式，特别是PDF中的高级用法，诸如不规则图形，图文混排，以及一些特效。不过，从另一个角度说Canvas 和 Image 也算是 HTML标签。

  - 在以上三种渲染方式中，除了SVG，其他两种的都是单纯的渲染展示，交互需要额外的支持。这次优化的实现上考虑到简单性，采用一种方式适用这种三种方式。PDF.js 支持 annotation 方式，annotation 是一个修改PDF机制，它有不同的语言实现，JavaScript语言中常用的是 PDF.js。也有专门用于PDF修改的，比如 PDF-annotation.js这类小众的类库。配合其他类库，它们都能实现PDF的在线编辑。

  - 超链接的交互动作相对简单，从我们的<a> 标签交付惯例上，我们一般只是使用点击跳转的交互。这次在方案上，没有采用专门的 pdf annotation 库，在PDF.js基础上使用 annotation Layer 层实现了对 <a>  标签的定位，渲染和交互动作。

  - 简单来说，就是在 Canvas 外遮罩一个透明的Div，其大小和Canvas中的Pdf的Viewport相同，通过PDF.js的节点遍历方法，找到annotation的Link节点，读取节点的位置信息，转换到外层的Div上坐标系上，然后使用Link的 Rect 信息（Box信息，长宽）在Div上增加一个不带内容 A 标签，设置其Href 和 Display。

2024年 8 月 19 日 - 2024年 8 月 25 日 周报 WEB团队 刘道玉

7月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 4 线上问题及优化点清理 | 1 启尔畅 交付 2 uShow GSK Hiv 交付 3 本周bug清理完成 | 1 uShow GSK Hiv 交付 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 | 1 编写一篇交付文档 |

本周工作

- 项目

  - uShow GSK Hiv 分数拟合

- 优化点：

- 签到-取消“微信扫码“引导

- pdf 支持超链接

- 线上Bug清理：

- 提测【线上巡检】学习项目的报名小节，编辑学员姓名的长度展示问题

- 签到-取消“微信扫码”引导 bug跟进，待上线

- 【每日巡检】视频播放可以在部分移动端浏览器中拉动进度 ，方案调研

- 无权限页面，用户姓名字数展示过少，产品确认中

下周计划

- uShow GSK Hiv 分数拟合，上线，客户验证

- 学习项目支持内容分类

- 线上问题及优化点清理

本周工作思考

- 复杂前端组件的设计及迭代浅析，简单以 任务分配组件 为例（中(2)）

  - 复杂组件设计的重要准则之一：面向多维变化的可持续设计

    - 变化是设计目标的很重要来源，变化来自业务，组织，技术，市场，客户等不同的维度，我们要采取不同的策略来应对这些不同维度上变化，以及为应对这些变化而匹配的优先级，资源投入，收益预期都会不同。在一般设计中，很多人对这些变化等同视之，我认为这是很多设计缺陷的来源之一：过度设计，就是把业务上的功能变化看起了业务发展的上变化，设计缺失往往就是把市场的变化看成了单个客户的变化，为了应对组织上变化，必须要保证设计的可理解程度要接近组织的平均开发能力，让组织内的大部分人可以理解，可以维护这些组件的实现和设计。

    - 在我们拥抱变化的同时，要机智的识别出变化的来源，以及在设计上应对策略。

    - 可持续设计，来自几个维度的描述，1是与业务匹配的代码的大结构和抽象层拆分，2是团队共识的设计原则，3是制定有效的设计目标，在这三个维度中，我认为制定设计目标是最重要的。

    - 在制定设计目标时，我认为有以下几个可以操作的点

      - 细化功能拆解，明确功能细节和交叉功能点

      - 功能在整个业务中的价值，这个需要对业务预见能力，要判断这个功能的在整个业务的价值，要设计的组件在功能中的作用

      - 分析如何实现这个功能

      - 枚举可能的变化及来源，找到尽可能完善的解决方案

      - 枚举现在所有的约束条件，诸如项目交付的实际期望，项目时间，成本，技术能力，团队的接受度，可行性，每个变化的发生的概率

  - 复杂组件设计的重要准则之二：面向AI的设计与实现：与AI的全过程协作

    - 要充分利用大模型的能力，在设计和实现上充分的向大模型提出问题

      - 充分的拆解设计目标，颗粒度要和设计目标中的约束条件对应起来，比如常用的 结构化提示词模式： 你是大模型是组件开发专家，我要做一个xxx功能，我的设计目标是xxx，我的要求是（哪些约束条件），请帮我列举出个所有的设计方案

    - 大家在写设计方案的时候，在设计文档中添加一个大目录，主要用来描述设计中用到的Prompt，这样有多个好处

      - 1 沉淀好的Prompt，因为Prompt的设计也需要时间，被证明有效的Prompt，我们要复用起来

      - 2 方便其他人通过Prompt更好的理解你的设计的思路，因为Prompt完全反应了你对设计目标的理解，通过大模型也是一种知识压缩，大家可以支持复用你的Prompt获得相关的说明

    - 实现中利用大模型做重构和部分单元测试的编写，在现有的开发模式中重构一般是在代码交付到下一个流程中的事，比如你要提交code review，然后有另一位代码审查者审查代码，然后回到你这在做修改，这个循环往复的流程是一个臃肿低效的流程，任何正视效率的公司都不会认同这种做法，但是大多数时间是无可奈何的。我读了一些关于软件工程的书籍，我认为这是老一辈工程师们总结出来的善良的错误。 合理的做法是重构发生在编写代码中，大模型可能会彻底改变这种现状，因为大模型会是很好的代码审查者，你可以随时向他询问你该如何实现，以及目前的实现如何，是不是有更好的实现。

    - 作为组件的开发者，要作为技术架构师和业务专家的身份和大模型交流，能够判断和纠正大模型的回答是否符合我们的设计目标和业务功能要求

    - 能够提出关键问题，资深技术专家的重要的能力体现，就是在评审设计时，能够充分理解设计的约束，目标，可行性，并且能够敏锐的识别其中的设计缺陷可能引起的现有功能的影响和对可持续设计的影响，这类关键性问题往往会引导设计质量更上一个层楼

    - 对AI友好，要有足够的设计意图，组件功能，参数的文字描述，尽可能的注释，不远的将来，这些组件会成为我们组件RAG的数据材料，基于需求的查询不仅让工程师获益，会是让产品经理和UI设计师知道，这个需求我们需要哪些已有的组件，这种基于语义的查询会让整个开发提速。但前提是我们要扎实的建设对AI友好的组件原材料

    - 与AI高效协作发生在复杂组件开发的全过程，包括 设计方案的确定，代码实现， code review + 代码优化，单元测试，良好的注释。业界很多人认为我们应该具备AI领导力，以此来利用AI，我认为要与AI高效协作，我们要深入的理解AI的能力和边界，AI也需要深入的理解我们的意图和诉求，我们要懂得如何让AI有效的理解我们的问题（比如我认为AI力小节），同时要通过完善注释，使用规范性命名，通用设计原则，更深入的反馈来训练和完善AI大模型

  - 复杂组件设计的重要准则之三：面向大模型的交互体验

    - 面向大模型的交互体验，我没有过多的经验，思考也不够成熟和完善，不过我想借此机会，抛砖引玉，请关心这个问题的睿智的伙伴们一起思考。

    - 这里的交互体验包括两个方面，1是开发侧的开发交互体验，2是用户侧的使用交互体验

    - 开发侧的交互体验在与Figma的需求交互，与Figma的UE交互，与Anasa的任务管理和Bug管理的交互，与Slack的沟通交互，与VS code中原有代码的交互，与开发过程中线上线下现有功能的交互

    - 我主要开发者的视角，开发过程很频繁的情况是查询，待开发的组件要用在哪里，它和哪些功能相关依赖，有哪些组件和待开发组件类似，或者可以扩展，这些问题的回答，就是有经验的开发者和无经验的开发者的分水岭，有经验的开发者知道该怎么找，去哪里找，没有经验的开发者要花费很多精力去找这些问题的答案，这在一定程度上能够解答，我明明改了一个地方，为什么其他地方会出错；我们招聘到一个过往表现不错的工程师，为什么没有Landing好，当经验沦落为一种信息差，肯定是哪里出了问题，我觉得大模型可以一定程度上改善这类交互体验，我想多模态大模型能解决的关键问题是 需求点（文本）-UI（图片）-组件（代码）-代码文件这种查询。

2024年 8 月 12 日 - 2024年 8 月 18 日 周报 WEB团队 刘道玉

7月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 | 1 启尔畅 提交测试 2 完成基于大模型的开场白和结束语的优化开发 | 跟进 凯西 启尔畅 uShow的测试反馈和客户反馈 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 | 编写一篇交付文档(doing) |

本周工作

- 项目

  - uShow GSK Hiv 分数拟合

- 优化点：

- 签到-取消“微信扫码“引导

- 线上Bug清理：

- UI 走查：我的任务中的 icon 大小是对的，系统消息中的太大了

- 测评展示顺序调整

- 【每日巡检】视频播放可以在部分移动端浏览器中拉动进度

- 学习项目的报名小节，编辑学员姓名的长度展示问题

- 【每日巡检】浏览器拉窄后搜索框遮挡

- 【AI 微课】生成中讲稿详情出来 html 的标签样式

- 【线上巡检】iOS - App 或 Safari 进入作业详情页，没有点击播放按钮，视频自动播放了

- 【线上巡检】更换图片的 loading 图标在角落

- 【线上巡检】CN 站点预览 AI 微课视频时，一直显示正在加载

- 【线上巡检】ai 微课更换头像成无人脸的图片控制台报错，一致 loading

下周计划

- uShow GSK Hiv 分数拟合交付

- AI 微课相关Bug跟进

- 线上问题及优化点清理

本周工作思考

- 复杂前端组件的设计及迭代浅析，简单以 任务分配组件 为例（中(1)）

  - 在深入叙述这个话题之前，我想说明一下为什么会以比较“务虚”（就是没啥实际代码）或理想化的方式来深入的探讨复杂组件的设计这个话题。

    - 一：随着大模型的编程能力不断提升，作为程序员，编码能力已经变的不那么重要了，甚至在未来几年里不会写代码的程序员会陆续上岗。

    - 二：未来（可能也就几年后）程序员的核心能力是业务的把控力和深厚的设计能力，也就是你如何让代码让大模型编写出优秀的代码，是来自开发者优秀的设计思想。设计的深度和业务的广度将会成为程序员的核心能力要求。

    - 三：复杂的前端组件设计，对于设计的深度和业务的广度都有较高的要求。另外，大部分开发者都有一种惯性思维，会根据已有的解决方案来定义问题（这个很隐蔽，想辩驳的伙伴，可以先就这个问题仔细的观察一段时间），而大模型会打破这种“经验主义”；

    - 四：基于大模型的复杂业务组件会是新的形态，新的思想，但是必须根植于用户体验和价值创造，可能需要从根本上思考复杂业务组件的产生及实现，以及其存在的价值；

    - 五：我还有一个判断是基于复杂组件的创造性特点和预见性特点，按照目前大模型的架构是无法独立完成复杂前端组件的开发的。

    - 下面继续复杂组件设计的话题

  - 复杂组件设计的重要准则之一：面向变化的可持续设计

    - 这个重要准则是基于上周我们所叙述的前端复杂组件设计的一般特点。这个准则是两种思想的融合，面向变化的设计，可持续的设计，我们分别阐述这种思想以及其背后的思考，最后关于实践的举证

    - 敏捷开发思想里面很重要的一个是方面的是拥抱变化，但是作为开发者我们具体要拥抱哪些变化，为什么要拥抱变化，如何处理变化和稳定之间的关系，开发中哪些变化因素需要通过编程转为为稳定的，哪些稳定的因素要设计成变化的？这些问题，需要前端开发者认真的思考，并要得出自己的答案。我这里分享我的思考，做为 参考答案。

    - 我们公司的“人，产品，利润”的思维模型出发来梳理和思考这些问题。

      - 和我们有直接关系和间接关系的“人”都有哪些呢？直接的用户，用户的老板们，用户的学员们，我们研发组的伙伴们，我们产品组的伙伴，我们的客户界面的伙伴们等等，这些“人们”每一个人都有不同的个性，但是他们是 变化 的起因，也是他们，而不仅仅是组件的开发者，在共同塑造着组件的形态，组件的功能，组件的价值，没有用户的使用，不可能有组件的需求，没有后端的伙伴，不可能满足组件的数据特性，没有客户界面的伙伴，组件就不太可能真正的服务到用户。啰嗦这么多，我是想明确一件事情，组件开发中的变化来源于所有干系人相互影响的结果，但是我想强调的是，从汇总的结果往上追溯的话，不同的干系人的动因对整体结果的影响的系数不同。这是我们需要在设计中需要考虑的。

      - 大家都知道从实现角度上看，产品会被拆分成很多子系统，子系统被拆分成很多模块，模块又被拆分成各种复杂的复合组件。假设我们把这些复合组件打个包，卖给客户，客户会愿意为此付款吗？肯定不会，因为这些组件不会解决用户的问题，也就是说，不能自主的产生服务。产品的定义是基于产品要解决的系统性的共性问题而产生的一个被部分市场认可的可以有效解决这些问题的系统性方案，也就是通过解决一系列问题而产生的整体效果，这里即包含了软件的部分 ，也包含了“人的思想”（效果学习的思想，客户服务的思想（形成一揽子的客服服务流程，客户服务标准等等））的部分，从这个角度思考，组件是“人”的思想的产物，是 产品 服务 客户 的工具，这就是组件设计时要考虑产品，考虑客户，考虑市场（同行们做了什么，待开发市场可能需要的是什么），这里面是不是也包含了很多变化的动因？

      - 坦白说，虽然大模型可以很清楚的描述这个概念，但作为普通开发者，我很难讲清楚 利润 这个复杂而深刻的概念，不过我想试着从开发者的角度厘清与之相关的几个关系：

        - 有效的复杂的业务组件会直接创造企业利润

        - 优秀的复杂的业务组件是产品最好的代言

        - 高质量的复杂业务组件是企业中最有生产力的工具

        - 如何有效的创造企业利润是组件设计中最大的变化动因

2024年 8 月 5 日 - 2024年 8 月 11 日 周报 WEB团队 刘道玉

7月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 | 1 启尔畅 提交测试 2 完成基于大模型的开场白和结束语的优化开发 | 跟进 凯西 启尔畅 uShow的测试反馈和客户反馈 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 | 编写一篇交付文档 |

本周工作

- 优化点：

- 点评任务-通知设置弹窗前端优化

- 【LMS】学习圈打卡提醒消息从“系统消息”移到“我的任务”里面

- 线上Bug清理：

- 分享学习圈链接后点击图片放大占满整个屏幕

- 【线上巡检】审核人名字超长，展示错误

- 【线上巡检】每日一考在大屏幕下留白太多

- 【每日巡检】视频小节上传视频的弹窗样式问题

- CO站点 AI微课文案字幕展示了0.2秒后 就隐藏了的问题

- 【线上巡检】录制视频上传进度条ui显示错误

- [7-Eleven] AI Video / Subtitles stick out

- 手机端视频过大时，加载视频资源过程中进行播放，可能会引起视频的页面的2次刷新

- 【AI微课】生成中讲稿详情出来html的标签样式

- 【线上巡检】iOS - App或Safari进入作业详情页，没有点击播放按钮，视频自动播放了

下周计划

- 线上问题清理

- 优化点跟进

- AI 微课相关Bug跟进

- 线上问题：

  - AI 微课相关Bug跟进

  - 视频相关问题跟进

- 优化点

- 点评任务-通知设置弹窗前端优化

本周工作思考

- 复杂前端组件的设计及迭代浅析，简单以 任务分配组件 为例（上）

  - 这两周清理历史Bug，分析阅读了很多代码，这些代码有些是多年年的，有些是新近写。和大家分享有一些关于复杂组件迭代的思考，有一些还没来的及想清楚，很抱歉要分多次写了。

  - 目前我们Web前端的编程范式大致是基于React的组件化编程，甚至路由也是一个组件，我们在UI上一切皆是组件（text特殊，在React中，text是唯一不具有fiber node的组件）。如果构成页面的是一个组件树，那在设计和实现页面时，我们如何界定组件层次，如何判别可单独迭代组件呢？这里面涉及到三个重要问题：

  - 第一，组件的设计交付；第二，组件的功能交付；第三，组件的迭代交付；

  - 这里有一个很容易让很多开发伙伴疑惑的地方，设计交付和功能交付不是一回事吗？或者说功能的实现肯定包含了设计了呀？在日常开发中，大部分组件的设计和实现确实表现的是一体两面，行业里的做法也通常是交付了功能，即是交付了设计，包括很多资深开发者也持此观点。

  - 组件从专业分类有很多种分类方式，我们这里讨论的分类是简单组件和复杂复合组件。这个分类的标准是业务职责的大小和组件本身的复杂性；业务职责大小，只要熟悉业务就很好辨别，比如 任务分配组件；组件复杂性可以从以下两个现象来判定：

    - 组件的嵌套关系，即子组件的复合程度

    - 组件内部的状态数量和逻辑关系

  - 复杂前端组件就是指在完成一个单元类业务职责时，其内部子组件嵌套层次深，且组件内部状态的逻辑关系多，这类组件内，你往往能看到大量三个以上状态的逻辑组合判断，类似，if a == xxx or b == yyy and c != zzz

  - 前端组件千千万，但都有一个最根本的共同目标，创造客户价值，从本质上来说，Web前端工程师价值是通过组件呈现的。同时作为企业，追求利润是第一责任，作为企业中的一个团队，其目标是是追求利润的子目标或者子任务，即效率和效果，我认可德鲁克对效率和效果的阐释：所谓“效率”，就是把事情做对；所谓“效果”，则是做对的事情。公司和上级会指导我们把事情做对，但我们每一个人必须弄清楚哪些是对的事情。基于此逻辑，我认为开发者需要弄清楚在开发组件是对的事情，不做，或者意识不到，并不意味着对的事情不存在。复杂组件的设计交付就是这类对的事情，但是往往被忽视。

  - 组件的设计交付，我们常听到UI设计师，产品设计师有设计交付，很少听到前端工程师有设计交付。这是因为绝大部分前端团队都不会为一个组件的设计召开技术评审会，也不会编写一份组件的设计文档，但是设计确实是组件本身的固有属性，复杂组件的设计一般有如下特点：

    - 滞后性

    - 隐藏性

    - 多样性

    - 脆弱性

    - 难评估

    - 创造性

    - 预见性

  - 分别解释下各个特点

    - 滞后性 是指设计的最大效果往往是产生的在后续的迭代中；

    - 组件设计的隐藏性包括两层意思，一是，组件本身的发展就有隐藏性，在敏捷开发中，有时候我呢很难预判一个业务组件后续的发展形态，另一层意思是设计本身隐藏在实现中，组件作者的设计意图不易明显化，有大量代码阅读经验开发者应该能够也体会这种隐藏点，代码阅读的乐趣之一，就是你能悟透作者的设计意图。

    - 多样性是指同样的功能，具有多种设计和实现思路，好比爬山，山顶（功能）只有一个，但是上山的路却有很多条；

    - 脆弱性和隐藏性相关，在一个复杂组件的迭代中，一个设计思路往往不能得到长期发展，这里有大概三个原因：1是业务迭代突破设计的界限，2是设计本身存在缺陷，不支持后续的迭代，3是后续迭代者不理解设计思路，强行终结了该设计的发展潜力。

    - 难评估，很多开发者认为开发中的技术评审会是走过场，这里面很重要的原因是 设计评估 真的很难，如果评审委员中没有能力高强的人，很难对设计方案做出有效评估，这里面的原因很多，最重要的一个原因我认为是，设计始终是是面向未来的，面向客户价值的。

    - 创造性，任何复杂业务组件的设计都有其独特的一面，这种独特性必然是会有独创的设计才能实现；

    - 预见性是指组件一定要能够适应未来的迭代，也就意味着组件的设计必需要有一定的可预见性；

2024年 7 月 29 日 - 2024年 8 月 4 日 周报 WEB团队 刘道玉

7月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 3. Web 重点项目跟进 | 1 启尔畅 提交测试 2 完成基于大模型的开场白和结束语的优化开发 | 跟进 凯西 启尔畅 uShow的测试反馈和客户反馈 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 | 编写一篇交付文档 |

本周工作

- 优化点：

- 测评-自由测评，输入被测者下拉联想结果展示逻辑优化

- 【LMS】知识库审核页面增加按照课程分类筛选

- 测评-分享链接自由测评，被测者输入框交互体验优化

- AI作业过程点评弹窗排版优化

- 线上Bug清理：

- 微信端观看视频小节，退出重新进入不会记录观看进度 iOS微信可复现

- [Chugai Pharmaceutical]AI Video ADD pronautiation cannot be entered

- [Triumph]The display of the course in my class space is misaligned.

- 知识点里面修改名称保存后弹窗不消失

- 【线上巡检】co展示样式交叉

- Android手机内查看h5视频小节，有用户反馈，看的过程中出现视频黑屏，出去再进来后没有记录住播放进度

- 【线上巡检】AI微课PPT转文稿类型下，纠正读音库的弹窗内，Ctrl+V不会粘贴文案进入输入框，而是关闭弹窗，复制了当页的PPT

- AI 微课相关Bug跟进

下周计划

- 线上问题清理

- 优化点跟进

- AI 微课相关Bug跟进

- 线上问题：

  - 分享学习圈链接后点击图片放大占满整个屏幕

  - 视频小节在m端播放进度没有被记

- 优化点

- 点评任务-通知设置弹窗前端优化

本周工作思考

- All Hands Meeting 东朔老师阐述了大模型的关键工程思想：拆分、路由、生成、综合

  - 对我来说，很多我之前的思考的点豁然开朗，我是Agent技术和思想的拥趸，结合这个思路，在大模型应用层面，Agent是具体的执行单元，它们本身有决策和执行两个重要的动作。决策上，依据东朔老师上次All Hands Meeting阐述的大小模型的技术洞察， 决策层面可以是大模型，也可以是小模型，执行层面，就是我们具体的业务服务。结合我熟悉的业务uShow 来说，如果需要升级新一代的 uShow 类产品，在技术设计上，完全可以应用这个思想：

    - 拆分：拆分是分层思想的通俗表达，同时也包括了业务分解的需求思想。化到业务上，新的升级首先要分解需求目标，不同的需求目标考虑用何种AI技术解决和使用哪类大模型；

    - 路由，路由是组合思想的高维表达，路由不仅包括组合，也包含了智能决策思想在里面，数据如何流转，业务如何进行，服务如何调度，都是路由；拆分后任务，需求，不是以现在组合的方式交付给客户，而是路由的方式，也就是说流转中的状态，路由中的下一路由是有关联的。uShow中，知识点 的整体表达会影响到 逻辑的呈现，在最后的评价体系中，知识点稀疏不同，表达不同，会通过大模型的任务决策路由到不不同的逻辑点和总体评价服务，这种不是组合。这个是和实际中的场景十分贴合。简单的例子，开场白不好，很容易影响观众的第一印象，后面整体的评价和信息接受度都会受此影响。

    - 生成，生成不是大模型时代特有的技术思想，但是在大模型时代必定是大放光彩的工程技术思想，生成不仅包括大模型中的语言生成，同时也包括，规划计划，目标，推理过程等目前只有人类能输出的结果，uShow 中应该不会用到规划和推理类的生成，主要用多模型做多维任务评价生成。

    - 综合，其实是我理解东朔老师可能没有找不到更合适的词来表达他的思想，我还不是很理解，我现在的理解是综合 包括了融合，整合，组合，分析梳理，监控监管，总体管理的意思，经过以上是三个工程思想的处理，已经基本处于可用的状态，uShow的整体流程的路由，可以完成了整体的任务目标，但是我们都知道 1 + 1 > 2的思想，在传统软件思想中，这个作用是通过 结构 表达和体现这个思想。所以软件架构本质上是结构，工作流的基础是组织结构和信息结构。但是在大模型应用上，大模型对每个模块都增加了极大的助力，不仅改变了程序的代码结构，也改变的决策结构，if-else的组合升级为决策性的路由，这是我们所有的组件都带有了一定程度的智能，那么智能 + 智能可能就是接近人类中的专家了。

2024年 7 月 22 日 - 2024年 7 月 28 日 周报 WEB团队 刘道玉

7月OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付 2. uShow优化 | 1 启尔畅 提交测试 2 完成基于大模型的开场白和结束语的优化开发 | 跟进 凯西 启尔畅 uShow的测试反馈和客户反馈 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. pyhton uShow代码和架构迭代维护 | 1 完成python 库 依赖包调和redis调整 | 编写一篇交付文档 |

本周工作

- 凯西 启尔畅 uShow 一套 完成

- python 库 依赖包调整，redis调整 完成

- uShow 开场白和结束语基于大模型方法的优化 开发中

- Web重点项目需求串联及Review学习

下周计划

- 重点项目跟进

- Web项目bug跟进

- 跟进 凯西 启尔畅 uShow的测试反馈和客户反馈

- 完成uShow 开场白和结束语基于大模型方法的优化效果验证

本周工作思考

- 凯西启尔畅 uShow 增加了误差范围的指标

  - 这是在目前uShow参数小的情况下，对泛化能力的一种说明，调整AI的打分在和专家平均分的误差（AI打分 - 专家平均分）在人类专家打分的误差之内（专家最高分 - 专家最低分）

- 开场白和结束语基于大模型方法的优化

  - 目前Prompt的优化的准确度和过往数据比较，准确率在60%以上，定性的看，会比现在方法要好一下，因为对数据安全问题的考虑，还在评估用更好的办法。下周找时间看下定量的效果，确定是否提测。

- Web重点项目需求串联及Review学习

  - 很高兴回到Web组，看到了很多好的变化，也看到了一些需要继续提升的地方，也开始准备接手Web类项目

  - 把USE和其他的重点项目重新过了一遍。在我看来，USE是全新的产品理念和新的产品线方向，对它的理解和把握，需要继续学习一段时间。实现上还没有深入，不过看到了在代码复用上大家花了很多心思

- python中的更换后redis，原计划是替换就可以了，在最近两周的uShow线下交付拟合中遇到多次服务失败的情况，经过排查发现都是redis连接的问题，刚开始思路在寻找代码实现对redis连接兼容上，在排查的时候发现redis里有大量的文本传输，由此最终确定是使用过程中超时，最终和devops的伙伴们确定更新用在腾讯云的redis以解决这个问题。

2024年 7 月 15 日 - 2024年 7 月 21 日 周报 AI团队 刘道玉

7月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: 完成uShow ASR数据预处理，提高uShow ASR准确度 | - 现有uShow模板ASR数据采样处理 |  |
|  | KR2: 现有接入uShow新算法，提高准确度 |  |  |
|  | KR4：优化uShow的整体技术实现，调高客户价值 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: uShow交付达产客户目标 | - GE uShow交付 - 现有uShow的分数巡检 |  |

本周工作

- uShow相关开发

  - 日常巡检

  - 完成uShow python开场白，结束语新接口的适配开发及相应的业务代码调整

  - uShow开发依赖冲突处理

  - 线下redis调整适和测试

  - uShow迭代需要的数据预处理

下周计划

- 完成uShow Fab优化

- 提测uShow开场白，结束语优化

本周工作思考

- uShow优化在实现上采用基于大模型的设计思路。迭代前的uShow的开场白，结束语中的自我介绍，感谢， 结尾的感谢都是基于传统的正则匹配算法， 主题介绍，引言，呼吁行动，议程，结尾总结，联系实际等都是基于小模型的文本分类算法。

  - 基于正则匹配算法的缺点是匹配的准确性取决于匹配单词的多样性，就要要枚举所有表示感谢地词，正则能够覆盖60%的表达感谢地场景，但是对于有创意性的感谢表达缺乏足够的识别能力，另外就是 得分是0和1的离散值，在实际的联系，评估值要么得分，要么不得分。

  - 文本分类小模型大部分是基于BERT的微调模型（CN和JP），确定是语义识别不准，BERT在文本分类上有较好的表现，目前的缺点是：

    - 模型版本较低，在专业性表达上分类评估不好

    - 需要自己找文本分类标签，在没有统一逐字稿的情况下，练习者的表达丰富多样，小模型不足以支撑这类文本分类的需求

    - 多个模型并行，增加了程序的复杂度和计算资源

  - 基于以上考虑，这次迭代在实现上，主要是验证大模型（GPT-4o，后续千问）的效果，主要思路如下：

    - 基于测试数据，构造最优的多个Prompt，目标是利用大模型完成语言分类任务

    - 利用大模型找到基于语义的各项分类，固定各维度权重

    - 利用部分验证数据，微调分数分数维度权重

    - 调整现有的架构，兼容以往小模型的情况下，加入大模型流程

    - 构造验证数据，评估和微调新算法的效果

2024年 7 月 8 日 - 2024年 7 月 14 日 周报 AI团队 刘道玉

7月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: 完成uShow ASR数据预处理，提高uShow ASR准确度 | - 现有uShow模板ASR数据采样处理 |  |
|  | KR2: 现有接入uShow新算法，提高准确度 |  |  |
|  | KR4：优化uShow的整体技术实现，调高客户价值 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: uShow交付达产客户目标 | - GE uShow交付 - 现有uShow的分数巡检 |  |

本周工作

- uShow相关开发

  - 日常巡检

  - uShow python业务迭代，解决各项维度的打分拟合度不高的问题，完成python业务代码的梳理和概要设计

  - 完成ASR测试数据及相关工具开发

  - GE uShow的评语文案需要修改

下周计划

- 完成uShow python开场白，结束语新接口的适配开发及相应的业务代码调整

本周工作思考

- uShow python开场白，结束语的算法调整

  - 为了更好的解决和优化uShow的能力，我也认真的分析和很多练习者在练习过程出现的问题，如果我是每天任务繁重的医生，面对很多练习者的宣讲，我可能不会认真对待， 虽然我没有参加类似的科室会，不过尝试换位思考的话， 一次好的医药销售宣讲，会对药品的宣讲，循证，推进带来实实在在的有效缔结，会明显的提高销售效率；

  - uShow的开场白和结束语目前是基于传统NLP算法处理，灵活性不够。在uShow'的项目需要针对开场白中的自我介绍，表示感谢，介绍主题， 概括内容，引言，呼吁行动，议程等维度是固定的，在实际的演讲中，很多演讲者练习时会出现几个问题：

    - 1，开场白啰嗦、模糊，主题介绍不清晰，甚至缺乏最基本的自我介绍，议程安排，引言更是缺乏；

    - 2，开场白的基调和演讲氛围不一致，开场白需要简洁清晰，明确演讲内容，引起听众的兴趣和重视，铺垫听众情绪和后续的主要内容 ，甚至有些练习者开头很随意，直接Hi，或者口头语严重，啊，呢，一个，类似的词在开场白阶段就显露出来了，对有经验的职场人来说，这几分钟就决定了听众后面要投入怎样的情绪和精力来对待这样的分享；

    - 逻辑性差，这个是大部分练习者存在的问题，主要表现在口头语过多，重复次过多，很少使用有效的关联词（比如，表示并列，因果，递进，时间等相关的词）

    - 针对性指导不够，我对比了一个练习者多次的练习，我发现很多问题会重复出现，在有针对性的指导下，开场白和结束语是达到完美的状态

  - 后续的迭代中，我们会利用AI提供针对的性的指导，针对千人千面的练习者，提供类似一对一的指导，这种指导效果会体现的练习次数的分数分布上。

  - CO AXA Life的uShow的分数随着练习次数的增多，分数逐渐增加，这个可能和日本用户的严谨的工作习惯有关，没有达标的练习者会持续的练习，但是在没有针对性辅导的情况下，每提高5分，要至少练习5次， 而且需要自己看回放，自己找问题所在， 如果有针对性辅导，可能最多3次，即可以提高到同样的分数。

  - uShow的练习是真正的提高能力的练习，这种能力即是通用能力，也是专业能力，特别对于销售人说，是沟通能力的重要组成部分。其中逻辑，产品，fab甚至是销售人员的商务沟通的核心能力。

  - 这版uShow如果能够优化好，一定会是销售类组织销售赋能的一大利器。

2024年 7 月 1 日 - 2024年 7 月 7 日 周报 AI团队 刘道玉

7月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: 完成uShow ASR数据预处理，提高uShow ASR准确度 | - 现有uShow模板ASR数据采样处理 |  |
|  | KR2: 现有接入uShow新算法，提高准确度 |  |  |
|  | KR4：优化uShow的整体技术实现，调高客户价值 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: uShow交付达产客户目标 | - GE uShow交付 - 现有uShow的分数巡检 |  |

本周工作

- uShow

  - 日常巡检

  - GE uShow的拟合度优化

  - ASR测试数据预处理 1000+

下周计划

- ASR测试数据预处理 1000+

- 新算法接入的接口和逻辑调整

本周工作思考

- GE uShow的拟合度优化

  - 最近uShow项目，包括GE 和 凯西宝丽亚项目，客户运营目标要求比过往的要求提高了很多，需要通过验证集和验证集的分数拟合才能继续推动项目进行，我们在保证现有项目的正常运营线，要对uShow里面涉及到的大部分算法做升级迭代。目前的主要问题是客户期望完全拟合测试集，但是难点在于：1 产品知识点拟合时间较长，一般的uShow有20张ppt，每张ppt抽取一个知识点，通过分数拟合策略，压缩到10-12个知识点之间，这个过程比较耗时，2 FAB基于微调的模型，目前很多FAB不能很好的识别；3是ASR质量较差，这个主要原因是uShow的内容都是非常专业的医疗医药知识，不同的销售代表口音比较严重，真多以上的问题，我们已经开始计划一系列优化改进上述问题

- ASR数据预处理

  - 第一次接触此类任务，耗时耗力但又非常重要的任务，找到ASR错误的句子和纠正后的句子，有点类似人工标注，但是需要高质量的标注，目前依赖大模型做初步的数据初筛，然后人工过一遍，去掉用户自己的发言错误的句子，留下纯属ASR自己的错误，ASR一般包括，插入错误，连贯性错误，口音和发音错误，同音异义词，背景噪音错误等等，这些错误有些是用户自己本身发言的问题，所以在人工筛选过程中需要识别出那些是人为错误。我们也希望在这个过程中能够积攒经验，总结经验，为数据与预处理做一些工程技术上准备。

2024年 6 月 24 日 - 2024年 6 月 30 日 周报 AI团队 刘道玉

6月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical - 明治安田 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 KR7: 保障Chatbot/uShow交付项目 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - Com Chatbot脚本编辑器配置文件存储位置调整

  - openAI相关文档学习

- Chatbot

  - 凯西经理辅导Chatbot

  - Chatbot相关文档补充和整理

- uShow

  - 日常巡检

  - 在运营uShow数据整理分析

  - 凯西宝丽亚数据调整

  - ASR测试数据预处理

下周计划

- ASR测试数据预处理及相关优化

- uShow数据跟进

本周工作思考

- 凯西宝丽亚数据调整

  - 宝丽亚2套的数据断断续续调整了2周，始终没有100%拟合客户提供的训练数据，主要体现在FAB的泛化能力不高，ASR准确度需要提高，目前分数评价维度完全不能找到不同企业的专家评价特征，分数梯队不明显

  - 针对以上问题，我们会做一些优化，使用大模型对文本的评价和目前的uShow评价做了对比，发现按照现有的评价维度，分数比较一致，解决不了分数梯度的问题，真正的问题是模型对专家打分的特点和要求没有学习到，只能适配一般的评分

  - 稍微研究了一些现有大模型应用，比如基于AI作文评分系统，通用项上和uShow类似，但是uShow上很多专家更看重宣讲推介能力，以及分享过程中对听众的互动，共情的能力，不过有很多值得借鉴的地方，比如微调数据的整理，要重视训练数据的思想等。

- 正视问题，解决问题，改变协作方式，持续发展，提供对客户的有价值的解决方案

  - 在Chatbot的迭代开发和交付上，我们犯了比较严重的错误，我们也做了几次深刻的复盘，犯错的代价很大，我们也会通过一些措施和机制来改变当前的问题，持续改进，改变协作方式， AI类项目产品化的过程任重道远，远非想象的那么简单， 我们会充分利用好团队的力量，聚焦于擅长的领域，切实做好技术改进，提高产品的技术价值和客户满意度。

2024年 6 月 17 日 - 2024年 6 月 23 日 周报 AI团队 刘道玉

6月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical - 明治安田 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 KR7: 保障Chatbot/uShow交付项目 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot增加命中后的提示功能开发

  - uShow打分权重调整工具

  - 脚本生成优化

    - 空格和部分停用词的处理

    - 现有Chabot金句的问题解决

  - openAI相关文档学习

- Chatbot

  - COM脚本迁移

  - 山德士反馈跟进

- uShow

  - uShow 凯西《泰尔畅-超细感知，大小畅达》

  - 在运营uShow数据整理分析

下周计划

- 凯西经理辅导Chatbot

- Chatbot-勋章数by企业by模板可配置

- 在运营uShow数据整理分析

本周工作思考

- Chatbot增加命中后的提示功能开发

  - Python部分处理NLP相关的逻辑，Go/PHP/Node.js处理业务逻辑相关的职责。

  - 原来我想的在Go中引入语言处理的相关的库，比如jieba，后来在不断思考这个事情，觉得不妥，原因是Go和Python的优势不同，Go的技术栈优势不在NLP上，而NLP恰恰是Python技术栈的优势。

- Prompt管理设计思考

  - 从架构上考虑，Prompt适合多层管理，系统层和业务层的分开，且可以支持非上线部署和测试评估，支持多模型的业务适配。

  - 从工程上考虑，我个人认为Prompt的难点在评估数据的管理和应用，评估决定了Prompt的性能要求，评估指标的建立也是对AI能力理解应用的过程。

- 最近关注的行业相关的大会

  - 最近Qcon北京，鸿蒙开发者大会，掘金社区的开发者大会，世界智能产业博览会等都有关注，大家都在谈论AI，但是我们感觉还没有现象级潜力的产品出现，很多是AI平台级的基础设施类产品，其实这个很好理解，这些产品的背后都是和学术圈接近或者从学术圈出来的研究人员主导参与的，他们对底层技术和基础设施更理解，很多的应该是感觉上是从实验室的流程标准化和产品化。

  - 另外一个点是AI和大模型开始越来越快向传统细分行业渗透，比如中医，医疗，装备制造，电力，化工，汽车，兵工等，中石油的一款AR头盔已经投入使用，主要用于模拟训练虽然这类产品在其他行业早有落地，中石油作为央企的头部企业在使用这类产品，我觉得是对AR和VR有很大的促进作用，这个和东朔老师两三年前设想是一致的，未来的教育和培训必须是基于元宇宙的，让我们拭目以待。

  - 我觉得大家都在探讨的话题是AI时代我们该做什么？随着C端用户和B端用户对AI的认知逐渐加深，他们对AI的需求和期望也越来越多，越来越高，很可能会体现企业的明年的采购预算上，体现在对在用产品在AI能力的表现上，以及对AI解决方案的预期上。

  - 在AI的技术和产品上，我觉得有两类用法，一种现有业务形态加入AI能力，改善现有业务形态，另一种是AI产品乘以现有业务形态，创造新的业务形态，有点拗口，但确实是两个完全不同的思路。

2024年 6 月 10 日 - 2024年 6 月 16 日 周报 AI团队 刘道玉

6月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical - 明治安田 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 KR7: 保障Chatbot/uShow交付项目 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - uShow工具开发

  - Chatbot增加命中后的提示功能开发

- Chatbot

  - Meiji Yasuda Chatbot反馈跟进

  - 优时比反馈解决

  - Shionog Demoi新增场景3交付

- uShow

  - 凯西医药uShow交付

    - 宝丽亚2套验证集数据

  - uShow GE 交付上线

  - uShow日常巡检

下周计划

- uShow 凯西《泰尔畅-超细感知，大小畅达》

- Chatbot增加命中后的提示功能开发及测试跟进

- 现有Chabot金句的问题解决

本周工作思考

- Chatbot增加命中后的提示功能开发

  - 目前还在设计阶段，目前Chatbot的实现总体上说是比较乱的，在现有的实现基础上的扩展可能要要梳理清楚一些异常情况，比如一些未知的逻辑处理和潜在的bugs.

  - 目前Chatbot的扩展的基本思路按照需求灵活扩展，使用最合适的技术完成功能，不能沿用原有NLP实现的传统思路。该功能是python部分的chat接口增加hit_tips字段，对应的go部分，node部分的protobuf都要增加对应的字段。

- GE uShow

  - 这套uShow的专家打分和AI比较相近，细调之后，相关系数接近0.9，方差也非常接近

  - 在项目实践上，逐字稿的打分一般做基准来看。不同的专家打分对学员呈现的结果的思考不一样，一般要求简洁的开场，有些学员的开场比较长，但是具有较好的引导效果，专家的分也很高，当我们去拟合这类视频时，就会对其他简洁的视频的产生一定的影响。本质上客户提供的数据还不足以提炼出较好的特征分类标签。

2024年 6 月 3 日 - 2024年 6 月 10 日 周报 AI团队 刘道玉

6月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 KR7: 保障Chatbot/uShow交付项目 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - uShow工具开发

- Chatbot

  - Meiji Yasuda Chatbot

- uShow

  - 诺和佳第二期的uShow交付

  - 凯西医药uShow交付

  - AXA Life 数据重跑及相关数据监控

下周计划

- Meiji Yasuda Chatbot反馈跟进

- 凯西医药uShow交付

- uShow GE

- 诺和诺德Chatbot新脚本

本周工作思考

- uShow项目的一些思考

  - 本周重点还是在uShow上，相对于Chatbot，uShow的实现更加复杂一些，交付的情况也更加复杂一些。目前采用的一些方法，包括定期观察实施客户的分数情况，使用频率，通过和CSS伙伴了解一些客户的运营思路，来大概上摸清用户怎么理解uShow的，以及uShow在业务赋能的作用和潜力。

  - 这一段时间以来，不知道大家有没有注意这样的情况，很多别的行业的公司在兴起一种探索的AI的潮流，各种评比，各种评选，内部技能大赛等等，都在重点强调要利用AI。我认识一些朋友是其他行业的一些员工，其实他们对于AI是什么，大模型是什么，它们能解决什么问题不是很清楚。通过一两个case，我有几个观察和思考：

    - 1 要利用好AI首要要明确自己所在所在业务是什么，我的一位在鲁南医药的做质检的朋友，公司要求员工们积极进言献策，利用AI工具，做一些降本增效的事情。但实际情况并不是很美好，因为他们停留对大模型的简单使用上，只解决自己的效率的问题，比如出检验报告，比如核对正确性， 因为我这的这位朋友不是很清楚的知道他做在的岗位，他的上下游都存在什么的问题，他们也不是很清楚如果解决这些问题，对实现企业目标有和帮助，如果AI只是对个人效率的提升，对于很多流程线上的职员来说，这类工作没有办法标准化，可以说没办法可衡量化和绩效化， 这就很难计算它在企业整体中的成本和价值，我觉得这就没有充分发挥AI的价值。大模型的能够解决经营管理的问题，丰田公司的伟大之处，我觉得在于通过改进流程释放了巨大的生产力，SAP，Salefore之所以非常成功，是因为它们改进或者优化了生产流程和协作方式，提高了整个企业经营效率和生产效率，进而让企业获益；

    - 2 AI/大模型解决思路和解决方案和应用AI的能力应该是从现实业务中长出来的，而不是种出来的，AI在业务的变现能力是在企业内部一次一次的微创新中成长起来的，中国软件的30年发展没有解决解决我们企业发展的所有问题，所以我也没有理由相信大模型会在几年之内解决企业发展中的所有问题，所以我认为对多很多行业来说，AI的能力成长是一个长期的剧烈的痛苦的变革的过程。同时未来很多业务类公司，管理咨询类公司，管理培训类公司，行业协会会大大增加 AI/大模型解决方案 这样的项目建设

    - 3 另外一个问题是，软件和AI的关系怎么样的，如何让大模型利用现有的软件，如何让这些业务公司的已有的软件资产，软件数据，和大模型系统打通，如何让它们相互协作，在我目前的认知里，AI还不能单独存在，而Agent也是AI与现有环境协作的一种方式，也不是全部的方式。

    - 4 结合上面的思考，uShow在本质上改变了培训部门和业务部门的协作方式，实际上是对业务流程的重塑，我觉得我们的探索的方向绝对的在赛道上，但是uShow还需要更深的嵌入在业务里，更广泛的利用客户已用的数据资源

  - uShow的项目上客户对uShow的泛化能力提出了更高的要求，这实际上对uShow各种算法提出了更高的要求，同时我们目前在交付流程上，对验收环节还缺乏标准化的指标和规范，对交付后的实施过程还缺乏有效的监控和管理，这些都有可能会影响续费和客户满意度，我想这可能是我们未来在这类项目上一个工作重点。

2024年 5 月 27 日 - 2024年 5 月 31 日 周报 AI团队 刘道玉

5月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 勋章和模板隔离

- Chatbot

  - 勋章分数计算规则Review

  - 凯西医药uShow交付

  - 山德士脚本调整

  - uShow凯西分数调整

  - 诺和佳第二期的Ushow

下周计划

- Meiji Yasuda Chatbot

- 凯西医药uShow交付

- 诺和佳第二期的uShow交付

- 勋章和模板隔离提测

- 优化点跟进

本周工作思考

- uShow项目的一些思考

  - 整体而言uShow的架构我认为还是不错的，特点是基于任务调度的，具有灵活扩展性的分布式微服务系统，这个架构和实现能够满足和覆盖现有的产品设计要求。 产品设计中的分数计算被细分成不同的维度，这些不同的维度被被被实现为不同服务，整体的分数计算可以理解为由消息连接的图计算系统，也可以看成是一个map reduce系统，  服务可以被方便的替换，新增，升级等。

  - 从我的分析来看，uShow目前的工程架构目前不需要变化，在AI算法升级和交付工程化逐渐显露出一些需要解决的问题。

  - 随着客户对uShow这种产品理念的理解的加深，客户的在训练上增加了更多的潜在的需求，比如逻辑关系，产品知识点的总结，FAB的提炼能力，另外客户uShow课程的运营思想和运营能力也在不断提高，也更加希望uShow能够提供更深入的分析和更多的产品价值，从这个角度出发，uShow需要提供对客户的PPT演讲内容更深入的分析，比如Logic，按照目前的算法，很多学员的知识点都能覆盖，但是知识点的表达方式去很大不同，有些学员的运用了一些演讲技巧，比如提问法，反问，转折，递进等等逻辑关系，但是目前算法实现上我们对这些比较好的演讲技法还缺乏有效的识别和分数计算逻辑。

  - 在各种分数的计算上，uShow整体上经过了2个版本的迭代，目前算是比较稳定的版本，但是各个不同的算法上需要进一步的丰富，比如在开场白中引言处理，感谢处理，关系拉进处理，演讲背景处理，目前看还需引入新的算法和大模型工具做进一步的升级和完善。

  - 在交付上，最近我们也在做一些推动和落地，在效率上比之前有了一些提高。uShow目前的交付上最大的难点是给Product,FAB等反向找出最恰当的分类标签，这个过程是和模型的训练的流程是基本一致的，要不断循环迭代调试那些文本最能适配训练视频中的专家分数，所以这个过程需要一些自动化的工具，提高效率和找出最佳文本标签。目前的工具能提高循环迭代的这个效率，但是如何找出最佳标签，这个还需要一些探索。

2024年 5 月 20 日 - 2024年 5 月 26 日 周报 AI团队 刘道玉

5月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 - Takeda Pharmaceutical |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 - 金句关键词提取验证 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot近义词处理

    - 梳理近义词逻辑

  - Chatbot线下EN测试环境构建

  - Chatbot练习记录bug清理

  - EN脚本中数字命中的情况的解决

- Chatbot

  - Takeda Pharmaceutical环境搭建

  - 渤健Chatbot的部署问题解决

  - 优时比反馈跟进

  - 奥森多脚本迁移

  - uShow渤健问题跟进解决

  - 山德士反馈问题跟进

下周计划

- Chatbot优化点跟进

- chatbot练习数据增加“提交总次数”

- 脚本生成器-用户首先发言的脚本优化

- AI的默认提示词的修改

- uShow凯西分数调整

- 凯西医药新增2套片子

本周工作思考

- 在处理客户反馈问题时，小失误很可能会演变成大事故，这段的感受就是客户问题无小事，不管是开发客户需求优化点，处理客户问题，评估解决办法，都需要谨慎稳重。且需要考虑全部包括技术方案和业务解决方案，同时要权衡好短期利益和长期价值的平衡，比如一个客户反馈的问题，可以很快的解决，但是其他用户可能会遇到，但是理论上概率很少，我们该采取何种办法，或者哪些办法，我觉得这需要我们对客户，市场，产品，技术都要有较好的理解。这个过程也让我对PMF有了更深的了解和理解，也渐渐积累了一些实战经验。

- 经过最近的一些坑，我不端的反思和思考，一款优秀的产品的价值究竟体现哪里？同时我也逐渐认识到好的SaaS产品不仅仅提供软件，它是由一系列的服务构成的。站在客户的角度，客户需要在他所在行业求得生存，谋求更好的发展，同样的用户也需要在Ta所在的企业取得更好发展 ，如果在这个目标上给予客户和用户最大的支持，使他能够更好的发展，我认为这是产品的最有效价值，也是我们发展的最强动力。

2024年 5 月 13 日 - 2024年 5 月 18 日 周报 AI团队 刘道玉

4月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器完善 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 - ucs v2 多语能力建设 - Chatbot工程流程梳理优化 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain - Chatbo同义句生成 |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 用户未命中时AI回复的开发及测试跟进

  - Chatbot AI服务支持多语开发

  - Chat验证工具-增加错误输入验证

- Chatbot

  - 奥森多新脚本部署及反馈跟进

  - Chatbot英文版文案优化

  - 凯西积分满分期望设置成100分

  - Shionogi验证脚本阈值调整

  - 美敦力离职数据导出跟进

下周计划

- chatbot练习数据增加“提交总次数”

- 脚本生成器-用户首先发言的脚本优化

- Chatbot近义词处理

- 准备一套Chatbot线下EN测试环境

- Chatbot客户问题支持

  - 渤健新脚本

  - 参天新脚本

  - 凯西新脚本

本周工作思考

- 解决客户问题要以客户为中心

  - 本周在解决美敦力离职数据的问题时，对客户问题有了更深的理解，之前的工作中接触到了非常多的问题，绝大部分都是通过工程上的问题解决的。客户反馈说离职数据导不出来了，我的看到这问题第一反应是代码有问题，当时看了企业里确实有离职数据，看代码线下测试，发现是代码上bug，于是思路就是在如果解决这个bug上了，上线后我们没有在客户的环境上验证这种方法是否真的解决了客户问题，第二天客户发现没有离职数据，以为功能有问题，后来我通过关联Chatbot练习数据发现离职的人员没有练习过Chatbot。这问题对我来说是个很好的例子教我如何理解和解决客户的问题。

    - 工程技术是解决客户问题的手段之一，但不是唯一的。 工程技术往往能规模化的，高效的，批量的解决客户问题，但有时候，客户问题往往具有独特性，需要识别出来。 客户的问题，不能仅用工程思维解决，客户问题首先是用户这个人的问题，是具体的他/她遇到的问题是什么，背后的问题有是什么，先解决Ta遇到问题，后面才是这个问题我们存在哪些问题，如何解决。我觉得这个可能是客户支持和技术工程意识上不同；

    - 识别客户的问题是什么，客户的问题往往具有迷惑性，需要仔细审题， 有时候客户的问题很简单，其实没有那么简单，有时候客户的问题看似很庞杂，分析下来确也比较简单， 我以为解决了客户问题，实际上没有解决客户的问题，这个给了我很大的反思。我和客户之间存在一个模糊区，我以为的，逻辑上，可能不是Ta直接遇到的问题，尽管我们解决了深层次的问题，要把问题在转过来给客户解决。客户的问题很直接，对应的解决方案也要能让客户直接感受到和认知到，目标是拉进距离，消除这个模糊区；

    - 客户体验，我之前很少关注客户体验，最近一段时间在Chatbot上非常频繁的和CSS的伙伴打交道，我逐渐意识到，产品体验和客户体验是两个层面的事，特别是大客户的客户体验，客户支持，bug修复，功能咨询，解决方案都会和客户产生很多交互，这个交互过程中，双方的感受，体验，情绪就很重要；建立良好的客户体验需要所有岗位为止努力。对于我来说，高效的解决客户需要的直接问题是最重要的方式之一。

2024年 5 月 6 日 - 2024年 5 月 12 日 周报 AI团队 刘道玉

4月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器线上试用验证及问题跟进 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 用户未命中时AI回复的设计开发

  - 阈值设置工具开发

  - Chatbot接口自动测试功能-关键词与阈值关系测试功能开发

- Chatbot

  - MetLife Insurance Chatbot setup

  - MetLife 增加关键词的相关出展示

  - MetLife脚本添加近义词

  - MetLife阈值处理

  - ASP Japan Feedback

  - Asp Japan 阈值设置

  - 奥森多新脚本部署

  - 优时比 反馈

  - 凯西勋章问题

  - 凯西脚本迁移

  - 凯西chatbot练习数据导出

  - 脚本编辑器 scenario_id固定问题排查及开发

  - 脚本编辑器优化点梳理

  - 现有勋章计算逻辑的梳理

  - Shionogi新脚本

下周计划

- 用户未命中时AI回复的设计开发

- Chatbot测试，部署，反馈等流程梳理

- Chatbot客户支持

本周工作思考

- Chatbot相关问题总结

  - 反思日本盐野义的Chatbot实施问题，这里有我很大的责任，没有及时消除其中的危机，日常优化中功能回顾不够深入，特别是go和python两侧服务中的类型没有对齐的问题导致的阈值问题。建立信任难，毁灭信任容易，和客户建立信任的基础是稳定和可靠的质量，以后的交付过程中必须想办法守住质量，除了优化调整交付流程，增加验证粒度，还要持续增加一些可靠性和准确度验证，虽然语言本身是模糊的，在现有的架构下，需要丰富评测维度，实现客户预期，提升用户体验。

  - 增强客户服务意识也很重要，客户的很多反馈问题，实际上是客户在使用上和对Chatbot的理解存在偏差，支持工程师需要针对性的找到解决方案，并切实解决客户问题。解决掉客户的问题，透过这些解决方案再去优化Chatbot

  - AI类的产品比以前的任何产品都更需要工程化，现阶段模型本身存在一定的不确定性和个性化（这个是问题空间和解空间的映射有关），商业化产品要求准确稳定，AI类产品在问题对齐，数据，训练，开发，测试，评估等各个方面建立工程化的工具和平台，保证各个环节的结果符合预期，这样形成标准化的交付，保证所有的交付具有同样的高质量结果。

  - 深挖实现原理，不少bug是出在对实现理解不深刻，对对应调整引发的深层次问题意识不到，往往的这类问题没有深入的对应的测试，又不能得到及时的发现，一旦发现就可能演变成事故了。

  - 我另一个深刻的认识是敬畏客户，敬畏产品。敬畏不止是态度，在围绕客户服务的所有缓解中，只指向为客户创造价值这个一结果，不给客户惹麻烦，不增加客户负担，为客户消解难题，以客户的困难为自己的困难，敬畏产品，需要严谨，严肃的态度对台产品的任何变更。

2024年 4 月 22 日 - 2024年 4 月 30 日 周报 AI团队 刘道玉

4月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器线上试用验证及问题跟进 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- uShow

  - 凯西uShow分数调整

- 项目开发

  - Chatbot接口自动测试功能cn，co测试

    - 整体功能串联完善，框架完善，包括，

      - 丰富配置化，所有可变常量转到配置中

      - 增加数据库查询场景的脚步，和local 数据一起使用

      - 不同消息的处理，简化消息方式

      - 质量指标的收集，包括，每一句话的类型，原话，asr结果，asr准确率，url，关键词，金句，命中情况分析等。部分指标还需要一些开发。

- Chatbot

  - 优时比新增脚本

  - MyNavi迁移

  - ASP Japan Chatbot

  - 管理后台-练习记录部分勋章full-badge=0的兼容

  - 管理后台-练习记录-慢sql优化

  - Mynavi阈值调整

  - 优化点：Chatbot和uShow管理后台学员数据增加字段排序

  - 奥森多的chatbot调整

  - 修复 Chatbot模板管理-反馈和练习 - 按照名字查询，结果不对

  - MetLife Chatbot 脚本编辑和部署

  - 脚本编辑器线上试用验证：单轮对话生成的研究解决

下周计划

- uShow

  - 凯西uShow及最近上线uShow数据check

- 脚本编辑器线上试用验证

  - 单轮问题解决

  - 用户首先发言的脚本优化

  - 脚本内容修改

- 项目开发

  - Chatbot接口自动测试验证及部署上线

  - uShow工程开发

- Chatbot上线

  - ASP Japan Corporation Chatbot 反馈跟进

  - MetLife 上线

  - 优时比新增脚本

本周工作思考

- Chatbot相关问题总结

  - 近两种调整了Chatbot和uShow相关工作的工作方式和优先级设置方式，任何问题都落到Anasa上形成任务，按照优先级的设置不同的时间期限，极优1天，高优1-2天，中优3-4天，低优1周内，基本保证任务周清，及时响应，准时执行到位。

  - 另外也尝试做一些进度公布的事情，方便各项目干系人了解Chatbot和uShow的工程交付进度，保证问题在更大的空间能得到解决

- 最近利用午饭后的时间把AI组以前的伙伴的周报看一遍，目前在进展中，通过阅读过往周报，比较详细的了解了现有方案的由来，很多技术细节，  目标和后续的改进方向，以及曾经的探索和遇到的问题。同时也深刻体会到产品创新的不易，AI技术攻坚的困难。

- uShow的分数拟合在过往的项目中多有提及，很多项目的目标不同，给到的训练材料的差异，导致分数计算复杂多变，从渤健uShow开始，在保证交付的同时，我们逐渐倾向建立统一工程规范和标准的训练素材，当然我们也畅想在不久的将来，我们可以建立面向实施部署的技术工程白皮书，实现部署的标准化作业和自助化服务。

2024年 4 月 15 日 - 2024年 4 月 21日 周报 AI团队 刘道玉

4月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - 山德士新脚本 - 参天新脚本 - 优时比新脚本 - 渤健新脚本 - Hisamitsu新脚本 - Janssen新脚本 - Organon新脚本 - Mynavi新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器线上试用验证及问题跟进 - 接口测试和对话测试 - 基于大模型生成对话的探索 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 - 诺和益4问题诊断及调整 |  |

本周工作

- uShow

  - 诺和益4分数趋势诊断及调整

- 项目开发

  - Chatbot接口自动测试开发基本完成

    - 对话技术质量评估，包括asr相关，相似度，关键词命中率等

- Chatbot

  - Mynavi相关问题跟进

  - Chatbot阈值问题相关跟进

  - 脚本编辑问题跟进

下周计划

- uShow

  - 诺和佳2分数趋势诊断及调整

- 脚本编辑器线上试用验证

  - 单轮问题跟进

  - 用户首先发言的脚本优化

  - 脚本内容修改

- 项目开发

  - Chatbot接口自动测试开发基本完成

    - 对话技术质量评估，包括asr相关，相似度，关键词命中率等

- Chatbot上线

  - ASP Japan Corporation Chatbot

  - Mynavi Chatbot Chatbot

本周工作思考

- Chatbot相关问题总结

  - 随着Chatbot的客户越来越多，工程部署和反馈问题的工作也越来越多，主要呈现几个特点：

    - 反馈问题的优先级比较高

    - 反馈的问题多样性增加，其中有不少包含隐藏需求，比如灵活的激励体系，快速的脚本上线（其实是要求创作，生成，部署，训练，数据洞察等整个生命周期的提速，本质原因我推测是激烈的市场竞争导致的培训业务对市场应对更敏捷了）

    - 对时间要求比较高

    - 实施周期变长，沟通过程变长

  - 随着以上特点的出现，并且也踩了几个坑，我也及时复盘和调整

    - 跟进CN和UTJ的各自特点采用不同的沟通策略，目标是高效完成反馈问题

    - 及时准确的安排任务，目前是任何任务入档，不遗漏，能追踪

    - 让任务呈现出来，不能淹没在Slack的消息流里

  - 脚本编辑器已经在CN和CO覆盖了5个企业，数十个脚本，对发现的严重问题，我们做了及时的跟进和解决，在一定程度上降低了脚本部署工程的难度，已经交付成本。随着这个一期功能的落地，二期功能的开发也会跟进上来，现在Chatbot的迭代要有些紧迫感了，我一直觉得chatbot未来会是平台型的产品形态，其实脚本创作就是AI内容生成的最好应用，有内在逻辑性，有主题跳转的的半开发对话如果能够利用大模型实现自动生成会是很酷的大模型应用场景。

2024年 4 月 1 日 - 2024年 4 月 14 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - Co新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器线上试用验证及问题跟进 - 接口测试和对话测试 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 |  |

本周工作

- uShow

  - 诺和佳跟进

- 项目开发

  - Chatbot接口自动测试开发基本完成

    - 对话流程，tts，asr逻辑测试

    - 整体串联

  - 脚本编辑器线上试用验证

    - 单轮问题跟进

- Chatbot

  - 凯西问题跟进

    - 勋章问题调整

  - cochatbot跟进

    - 中文问题及上线

    - 配置文件类型修复上线

  - 诺和诺德数据整理

下周计划

- 项目开发

  - uShow自动化部署及自动测试搭建

  - Chatbot接口自动测试部署

- Chatbot上线

  - 凯西勋章问题上线

  - 诺和诺德数据导出

  - Co问题跟进

本周工作思考

- 凯西问题跟进

  - 凯西的growth模板修改chatbot的勋章名称，基于勋章的基本信息和企业绑定的，不同模板展示不同的勋章，在设计上就是无法实现的。由此我想到什么样的设计能够支持企业的定制需求。本质上说，软件产品是基于一定的规则和逻辑的，且需要长期迭代。这些规则和逻辑即是基础，也是最大的瓶颈，因为和客户的规则和逻辑不能完全包容的。

    - （1）从设计的角度思考，所有展示出来的都应该是可以修改的；

    - （2）逆向思考，如果软件产品是规则是一个集合，那如何确定这个集合的全集？

    - （3）从需求上来说，小需求累积会引起大需求的开发

- CO问题跟进问题

  - CO客户反馈的问题相比CN客户反馈的问题，CO客户的问题大部分是基于Chatbot现有功能的可用性和稳定性两个方面，CN客户反馈的问题打都基于现有功能的配置型调整。本周在处理Shionogi问题时同时遇到了多个问题，同时也遇到假期，我认为处理的不够及时和有效。基于最近几个月的经验和思考，后面要快速改进几个点：

    - 现场性解决问题，客户反馈的问题（非任务问题，比如疑似bug，使用中的疑问等）要立即进行有效的沟通，明确问题，给出解决计划，尽快执行，避免造成信息蔓延和问题蔓延

    - 对性能疑似点和监控保持敏感性，一发现异常，立即采取措施，宁可错误预计，不要遗漏问题

- 建立Prompt工程化基础

  - 在日常使用大模型做demo的时候以及langchain时，我发现大模型使用关键是Prompt，当我们做一个十分复杂的基于大模型的应用时，业务开发工程师最重要的两个职责就是理解大模型，和构建合适的Prompt工程，如果我们基于大模型开发学习平台，课程的创建，各类小节的创建，除了指令和Agent，就是复杂多样的prompt及其数据的组合，如果创建各种小节，我推测大概需要上百个prompt才能实现较好的效果，类比早期的HTML和数据的组合方式，如果直接prompt拼接各种数据，两个迭代之后，这些prompt就没发维护了，而且也没法做的有效的测评，所以prompt要以多层多类的形式构建。同时业务开发工程师和产品设计师要十分擅长某些特定大模型的数据特性，我发现同样的promot在Chatbot和LLAMA2有些不同的表现，所以熟悉特定大模型的使用非常重要。

2024年 3 月 25 日 - 2024年 3 月 30 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 - Co新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器线上试用验证及问题跟进 - 接口测试和对话测试 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 | - langchain |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - ushow 渤健,Novo - Web 中多模型串行的性能诊断 |  |

本周工作

- uShow

  - 渤健2套uShow上线

  - 诺和佳上线

- 项目开发

  - Chatbotc接口自动测试开发

  - 对话自动测试开发

  - Web 中多模型串行的性能诊断

  - 脚本编辑器线上试用验证

    - co上线问题跟进

    - 金句问题修复

    - bot回复问题跟进

- Chatbot

  - 部署跟进

下周计划

- uShow

  - 渤健、诺和佳实施反馈跟进

- 项目开发

  - 完成Chatbot全流程的接口测试开发

  - Web基于tf.js的开发

- Chatbot上线

  - 凯西chatbot问题跟进

  - 脚本编辑器试用阶段问题跟进和解决

本周工作思考

- CO部署Shionogi失败问题的反思

  - 按照UTJ伙伴的计划在周二下午14点部署新脚本，结果在部署时出现新问题。解决问题用了近20分钟，约定的时间晚了20分支。事后我想如果这个事是个重要的事件，如果是客户高层需要这这个时间点审查这个功能，那这个就是非常严重的事故。如果我提前一晚在数据库上走一遍再回滚回来就能发现这个问题，是没有时间，还是没有重视，还是意识到可能会出问题，表面上这些因素都有， 究其根本我认为是平时工作时“成事”的意识薄弱了，工作不仅仅是按部就班的完成，走完过程，而要确定得到最终的有效结果。

- 基于模型使用的架构思路思考

  - 最近一段时间在跟进和学习各类模型在工程的设计模式和实践应用，初步的体会是没有一个大模型是完美的，但是各类模型的组合使用能够满足较高的商业级质量要求。Langchain的核心思想之一就是 Chain，就是连接和融合不同的模型。在实际工程中，典型的应用就是模型路由+业务规则模式，举个例子，如果学习平台的入口放在chatbot中，那整个架构就是路由模式：用户的输入Query通过语音统一转到Router层，该层是通用大模型，目标是理解意图，将语义意图翻译成指令意图，分发到其他专业层，每个专业都是专有小模型，如用户说，创建一门讲授企业中沟通协作的课程，首先语音进入路由层，通用大模型会理解意图，解析成多个意图点，创建相关，课程相关，由此转到课程创建的专有模型，而不是学习任务专有模型，也不是学习项目专有模型，此处会利用业务规则生成不同的小节，不同小节内容则有沟通协作相关的专有模型生成，生成的内容再由业务规则层处理，最后输出准确合理的课程结构及学习内容。当然这里的技术工程细节还有非常多的困难和挑战，但是此时我想我们和大多数企业站在差不多同样起跑线上，或参与、或观望，或摸索，或旁观，或追随，或领跑，都是来源与自我的认知，目前还看不出谁是赢家，我想赢家一定积极追随的那些，就像长跑一样，领跑要克服风阻要有足够的实力

2024年 3 月 18 日 - 2024年 3 月 23 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器测试跟进及总结 - AI API梳理 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - 准备逐字稿 - 初版数据拟合 |  |

本周工作

- uShow

  - 完成渤健2套uShow数据分析

  - 完成渤健儿童领域数据拟合

  - 完成渤健成人领域数据拟合

- 项目开发

  - Chatbotc接口测试

    - 开发中，增加场景的完整对话流程和跟踪指标设计

  - 脚本编辑器上线及后续问题跟进

- Chatbot

  - Shionoji调整

  - 凯西问题跟进

下周计划

- uShow

  - 渤健uShow建模交付跟进

- 项目开发

  - 完成Chatbot全流程的接口测试开发

  - Web基于tf.js的性能验证

- Chatbot上线

  - 新上Chatbot问题跟进

  - 脚本编辑器试用阶段问题跟进和解决

本周工作思考

- 渤健uShow渤健项目开发总结

  - 之前负责过一套uShow的开发交付，这次第二次是完整的跟进项目开发过程，这次比上一次的困难一下，第一次是我认为是客户的提供的数据比较有代表性，学员演进的内容和客户给到的product和fab比较贴合，所以特性文本很很容易抓到。这次客户的给的总数据有37个视频，方差在3左右，就是各个视频的专家打分波动非常少，最高90，最低84，这些数据不好找明显特征，需要不断的在高分视频的逐字稿中寻找更匹配的知识点和fab的说法，同时又要兼顾客户要求的训练目标中的product和fab，这两套总共分析了80次左右，整体打分的相关性在0.6-0.7之间，按照经验，应该能够符合客户专家的打分习惯，又能够甄别出符合product和fab表达要求的视频。

  - 这次项目我也尝试总结一套可复制的操作方法，希望按照这个方法操作就能够得到较好的特征文本和拟合特征。如果有了这样的方法我们就可以工程化的手段提高交付效率。目前以我的经验来看，还没有没有找到这套方法，可能有3个原因，1是ushow的理解度还是不够深刻，对单个ai技术有些掌握了，但是这些技术组合起来的效果的本质还是模糊的，这样就不能把握特征点的选取方向， 2是经验太少了，根据现在的经验没法联想和推导更多未知的情况。3是不同的企业的学员对产品点讲解和fab的讲解似乎是不一样的。通过以往的数据看，有些企业的学员有很好的产品点意识，会完整的说完产品点，中间穿插灵活的举例，引申，解释等等，有些企业的学员把产品点分散到这些举例，引申里，ai的判断的上下文容量有限，就不太能够得到完整的产品点。

2024年 3 月 11 日 - 2024年 3 月 17 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器测试跟进及总结 - AI API梳理 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - 准备逐字稿 - 初版数据拟合 |  |

本周工作

- uShow

  - 渤健2套uShow数据准备

  - 渤健儿童领域数据拟合

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口测试跟进

    - bug清理

    - 新增和优化系统提示，机器人发言，金句，用户发言的文本处理逻辑

    - 优化不同的脚本生成逻辑

- Chatbot

  - Hisamitsu测试环境

  - UTJ 样板间- EN支持

  - Shionoji调整

下周计划

- uShow

  - 渤健成人领域数据拟合交付

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - bug清理机上线

  - Web端AI SDK开发设计

- Chatbot上线

  - 新上Chatbot问题跟进

  - 脚本试用阶段跟进，使用帮助编写

本周工作思考

- 脚本编辑器

  - 对这个项目做一些必要的总结

  - 从去年9月份转岗到AI组，段君给我的主要任务之一就是Chatbot工程化专题，这个专题我们分两天条线走的，1是如何保证逐渐增加的Chatbo的交付速度，2是如何建设平台化能力。

  - 从保证交付速度来说，AI这边最初的交付需要2位伙伴支持，sql和脚本分开，从我开始这项工作转到一个人身上，这样了减少协作和沟通时间，给了其他伙伴完整的专注时间， 起初熟悉整个Chatbot的工作机制，开始手写脚本，手写sql，后来基本了解了Chatbot的整体机制，开始利用一些其他伙伴写的工具，后来我继续补充小工具，可以实现根据google sheet的脚步自动生成脚本，并且能够对金句，关键词，近义词也有了一些工具处理，虽然没有形成工具链，总算有了比较完整的工具集，基本的流程和对脚本的形式上的梳理和定义，这个也是后来实习生伙伴@jihao快速接入的一个基础，以此为基础，@jihao对这些工具也做了一些补充和优化，到目前为止，@jihao作为一名具有初步编程经验和sql编写经验的伙伴，就能完全满足的现在的Chatbot脚本生成的产能，按照项目经验一天能完成平均30轮对话左右的UJT的完全的新脚本的生成。

  - 从平台化建设的我们是按照长远的思路来考虑，现有的Chatbot的bot能力，我们也初步预想了按照现有的NLP技术的发展，我们下次大版本的Chatbot的能力应该需要什么样工程化，以此为出发点，我们如何搭建这个框架。实话说，起初我们走了一些弯路，缺乏全局的思考了，没有完全从市场侧和产品侧去考虑这类平台的产品价值和客户价值，我们的出发点是先把chatbot的数据，脚本，配置统一到一个平台，做到自动化，做的可以像admin一样，使用者限定在我们开发人员和对Chotbot的资深用户，甚至是想前端，后端，ai端我们全家桶一起做。随着我们客户的增多，和CSS伙伴的交流，和PM的交流，我们逐步认识到它的产品价值和客户价值，也就快速转变思路，专注与我们擅长的那部分，做到现阶段的最佳。这个项目的过程中间也是经历过一次错误的排期，这个责任主要在我，错估的主要是原因是缺乏了对大量隐藏需求的认知，就是不知道自己不知道，我当时预估应该会有很多坑，但是我不知道有哪些具体的坑。整体思路比较清晰，但是很多细节开发工作量不是很好评估，我当时就做了一个错误的决定，先评估我能明确知道的工作，并且低估了编码难度，随着开发的进行，问题是碰到很多，很多逻辑的复杂度和需要完备点需要的时间比我预估的多，而且投入时间也不能完全保证，还有别的工作要投入保证现有产品的正常使用。后来预定的联调阶段，我发现我认为写好的保存接口都还有很多依赖的接口有问题，我发现到重新评估排期的时候了，后来@新宇加入，我们充分吸取了之前的教训，加上我对这个项目的理解也更深刻了， 我们两个人用了2-3天的时间重新梳理一遍需求，数据，设计和接口，和前端重新同步了整体思路，这时候我对脚本生成的思路还是把python转为go，这样能节省我们很多时间，不过根据经验我们还是把整体的工作难度估高了一些，这样总时长就增加了一些，及时增加的这部分时间，加上@新宇帮我解决的了本地联调，并且传授给我go和服务端开发的一些技巧，让我们整体的开发时间比预期要少了一些，利用这两块时间，我完成了脚本生成器这快里没有确定导致的排期亏空。脚本生成器目前是存在一些遗留问题，脚本编辑器是go业务和AI bot业务的适配器，要依赖两头的能力，所以两头业务都要非常熟悉才行。我们这次的原则是关注go侧业务，尽量不动AI bot业务，这次脚本编辑器的开发，让我对我AI bot业务有了非常多的理解和认知，我想这也为后续AI bot侧的迭代打下了很好的业务上的基础。随着后续开发的迭代，我认为脚本编辑器也一定能够交付它应有的商业价值。

2024年 3 月 4 日 - 2024年 3 月 10 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot - UTJ 样板间 - 凯西新脚本 |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器测试跟进 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - 准备逐字稿 - 初版数据拟合 |  |

本周工作

- uShow

  - 渤健2套uShow数据准备

  - 渤健儿童领域数据拟合

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口测试跟进

    - bug清理

- Chatbot

  - Hisamitsu测试环境

  - UTJ 样板间- EN支持

下周计划

- uShow

  - 渤健成人领域数据拟合

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - bug清理机上线准备

- UShow

  - 完成初版2套Ushow的数据准备

- Chatbot上线

  - 新上Chatbot问题跟进

本周工作思考

- 渤健uShow建模

  - ASR数据准备和流程清理都很顺利，单项数据拟合不是不顺利。儿童领域的训练数据的开场白的专家打分和AI打分的拟合度不一致，AI打分的方差较大，比如有些学员的开场白缺少感谢的话，缺少明确的自我介绍，AI评分为0，但是专家整体上给分还是比较高，这种处理上就需要从整体分数上做补偿，所以不能太专注于打分细项的分数，目标是整体的打分拟合专家的打分。这个我在开始没有特别注意这一点，还是比较在意这些细项，实际实施起来难度较大，所以转换思路，先整体拟合，然后细项调优，包括配置调优和计算参数调优，然后在整体拟合。结合这周的经验和思考。下周用这个思路继续做下面的工作。

  - 测试环境和训练目前都是基于人工把流程串联起来，辅助工具和评测，经验沉淀还没有固化成模式和平台，这其实很难定量的评估模型结构，这个作为重要的基础能力一定要构建起来，对于AI垂直类产品，需要突出三个产品工程优势，1是AI产品功能定义和业务融合，2是AI技术能力整合，3是AI功能测评和调优（反馈），第一个优势来自我们对行业的深刻理解对从业人员需求的细致把握，九年摸爬滚打的积累，我们天然的具备这个优势，这个我认为我们已经具备，现在要做的就是巩固和产品化，第二个我们对AI技术有了初步的工程应用和技术整合能力，比如我们初步构建起来AI技术的应用框架，也具有一些适合自己的开发模式，但第三个是我们目前的短板，同时这个也是最关键的，我们在未来的几个OKR周期里要逐渐构建起来。

2024年 2 月 26 日 - 2024年 3 月 3 日 周报 AI团队 刘道玉

3月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| AI工程化能力建设及新技术探索 | KR1: Chatbot交付及完成Chatbot客户对接相关的交接 | - Okasan Chatbot - Hisamitsu Chatbot |  |
|  | KR2: 迭代和完善脚本编辑器 KR3: 基于Python技术栈的Chatbot测试及测评能力建设 | - 脚本编辑器测试跟进 |  |
|  | KR4：探索LLM +Prompt的对话能力 |  |  |
| AI项目交付 | KR5: UShow交付2套 KR6: 具有AI能力的Web SDK开发及交付 | - 准备逐字稿 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计开发

    - 优化脚本生成生成器

- Chatbot

  - Shionogi Chatbot反馈跟进

  - Okasan Chatbot 数据

  - Hisamitsu Chatbot 数据

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - 测试跟进

- UShow

  - 完成初版2套Ushow的数据准备

- Chatbot上线

  - Shionogi Chatbot上线跟进&&反馈问题跟进

  - 新上Chatbot问题跟进

本周工作思考

- 继续上周的脚步生成器的开发，本周有一半的时间用在了脚本生成的开发和完善了。测试的典型场景准备的4套，为了验证，json格式和yam格式都要写了一份。典型场景一般是多余2轮对话，所以上周设计的算法实现上问题不大，本周测试上数据比较极端，2轮对话都是自动回复，这个其实在真实的用户场景中不会出现，但是用户很可能会验证脚本编辑器和Chatbot的产品能力，可能会这么写，所以针对这些场景做了算法上的调整。之前的算法的思路是Flow，对话流的形式，把Bot和Human个字的对话分别放到队列了，因为所有的对话都是围绕人的对话进行的，所以转译的过程就是基于人类对话进行，简单说就是一个循环，Bot一句，Human一句，加上跳转结构，就形成了转译后的对话格式。这种算法比较简单，而且需要固定的对话写法，这种算法我用在了基于google sheet的脚步生成工具中，还能勉强用用，放在脚本编辑器里，就解决不了系统提示的位置问题。为了解决这个问题，把基于对话流的实现改成基于轮次流的写法，基本思路是把对话转成一个一个的对话组，这个一个对话组我称为轮次，其中包括一个对话的三个角色：Bot，Human，System，这样各种信息都存在在轮次里。总的来说，脚本转译要保留的信息包括：各个角色的对话顺序，对话内容，逻辑生成跳转关系，附加上每个对话的设置信息。

- 在开发过程我也遇到了一些不好解决的问题，主要有2个，Chatbot开发术语和脚本的文法。Chatbot开发术语是个统一规范的问题，本质上是开发生态的问题，这是个看起来没啥，有开发经验的伙伴都知道，关键术语的提炼和命名是系统设计的第一步，命名对了，后面的动作就都对了，这个确实十分重要的事。比如在开发过程中我经常会遇到一些命名，比如轮次，对话，场景，脚本，提示，对话失败提示等等，这些次在开发中意味概念，背后对应着开发设计思考，现在网上很难找到公认的叫法，也可能是各家的Chatbot的实现各不一样，提炼的术语也就不同。不过这也说明各家都在摸索前行，各家都各自的Chatbot的技术细节对外界都有所隐藏。

- 另外一个就是脚本的文法规范，定义哪些脚本是合法，哪些是不合法，各个关键词的用法如何， 比如2轮自动对话是否是对话引擎支持，一轮次对话怎么写，目前这些都还要再开发过程中逐渐完善和对齐。

2024年 2 月 19 日 - 2024年 2 月 24 日 周报 AI团队 刘道玉

2月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 KR1: 新环境部署 | - 美敦力销售新增脚本部署 - Astellas反馈问题跟进 - Shionogi新剧本上线 - 凯西新脚本 - 美敦力新脚本 - Okasan新脚本 |  |
|  | KR1: 【Chatbot工程化能力建设】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 完善脚本生成工具-持续 - 脚本编辑器依赖接口设计开发 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot脚本编辑器 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计开发

    - 脚本生成服务开发及自测

- Chatbot

  - Okasan新脚本

  - Shionogi Chatbot反馈跟进

  - 凯西 Chatbot反馈跟进

  - UTJ Chatbot问题/Bug跟进

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - 脚本生成服务自测及提测

    - 测试跟进

- Chatbot上线

  - Okasan新脚本问题反馈

  - Shionogi Chatbot上线跟进&&反馈问题跟进

本周工作思考

- 刘澜老师《学习力30讲》学习

  - 春节前几个月实在是繁忙，很多工作要跟进，工作之外的时间都用来补AI技术栈上的短板，《30讲》这个课程的学习进度缓慢，利用假期时间，好好的学习了这门课，目前也还没有学完，不过受益颇多。这门课融合了很多学习方法论和思想，也凝结了作者的多年的思考和思想， 很多类似的课程在学习的“术”，刘澜老师在讲学习的“道”，学习起来确实很费力，看来要多看几遍了。看极简管理学的时候也是这样，我理解刘澜老师的主要思维模式是跳出问题看问题，细品深度较大，大处思考小处着手，有些是哲学性思考，确又给出了一些实操方法。跳出学习这件事看学习，跳出管理本身看管理，这样才能更接近事物的本质，因为这样才能看到学习和其他事物的关联，比如究竟什么是学习，学习到底是个什么事，怎么样把学习这件事做好，做好之后的结果是什么，这些问题都很不容易想清楚，做到知行合一更需要多学习几篇，再用课程里学到的内容学习课程，多多感悟。“学习”其实是自我的事情，更多的是高强度的心理活动，就像很多事是不能说清楚的一样，每个人感受到的苹果的味道大体一致，但是感受完全是自我的。这个可能就得需要多思考，多感悟，多切己。

- 脚本编辑器设计和开发

  - 脚本生成服务总体上比较顺利。但也有一些麻烦的点，比如按照最初的设计，不动python的代码，从实际开发来看，我忽视了Chatbot系统配置文件是基于python的这个细节，用go修改pyhon后面不好阅读和维护，所以重新思考了这块设计，对话脚本的注册和更新统一放在python侧，归到对话管理中，这种设计其实是更合乎逻辑，符合我们对对话脚本管理的理解，道理很简单：谁用谁管理。

2024年 2 月 4 日 - 2024年 2 月 7 日 周报 AI团队 刘道玉

2月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 KR1: 新环境部署 | - 美敦力销售新增脚本部署 - Astellas反馈问题跟进 - Shionogi新剧本上线 - 凯西新脚本 - 美敦力新脚本 |  |
|  | KR1: 【Chatbot工程化能力建设】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 完善脚本生成工具-持续 - 脚本编辑器依赖接口设计开发 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot脚本编辑器 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计开发

    - 联调跟进

    - 脚本格式转换服务开发

- Chatbot

  - Shionogi新脚本编写Review，上线及反馈跟进

  - Astellas反馈的跟进

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - 联调

    - 脚本格式转换服务开发

- Chatbot上线

  - Shionogi新脚本反馈跟进

本周工作思考

- 脚本编辑器设计和开发

  - 脚本格式转换服务开发是脚本编辑器依赖的服务，主要用功能是把脚本编辑器中存储的用户对话的JSON格式转化为对话引擎需要的YAML格式的脚本文件，并且实现脚本文件的注册和更新，涉及规则转换，文件修改，上传和下载，AI对话引擎的升级。这个功能相对独立，也是产品工程和算法的对接桥梁，考虑到开发难度和时间成本，设计思路上是尽量合理利用现有的能力，如AI对话引擎的更新脚本，现有的JSON脚本转化YAML的规则。在开发过程中我发现一个问题，就是AI算法设计和产品工程化之间的设计差异带来的复杂性，比如这个项目中，用户使用的对话是流式对话，用户一句，Bot一句，实现一轮对话，实际在AI Chat引擎一侧要加上上下文钩子，要明确说明一轮的意图和跳转的条件。我认为在未来的开发中我们要尽量的识别和消除这类差异，因为在弥合两者之间的设计差异，本身就是一件比较困难的事情，需要消耗较多开发成本，如果工程侧工程师不掌握AI侧的设计意图，就很难开发出可以持续迭代的代码，同样的AI算法侧工程师不熟悉工程侧的开发设计模式，也很难设计出易于工程侧整合的实现。

2024年 1 月 29 日 - 2024年 2 月 3 日 周报 AI团队 刘道玉

1月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 新环境部署 | - 美敦力销售新增脚本部署 - Astellas反馈问题跟进 - Shionogi新剧本上线 凯西新脚本 - 美敦力新脚本 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 - 模板管理 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - Chatbot脚本编辑器 |  |

本周工作

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计开发

    - 开发完成

    - 自测-50%

- Chatbot

  - Shionogi新剧本上线

  - 美敦力新脚本上线及问题跟进

  - 凯西新脚本脚本上线及问题跟进

  - 诺和诺德迁移数据准备

  - Astellas问题跟进

  - 部分老脚本的勋章弹窗展示Bug修复

- uShow

  - AXA 分数计算调整

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器

    - 自测

    - 联调

    - 功能完善

- Chatbot上线

  - 现有Chatbot回归

本周工作思考

- 脚本编辑器设计和开发

  - 整体功能开发完成，但是还有很多不完善的地方，在联调阶段继续完善整个功能还是比较完整的现有Chatbot管理系统。为了统一设计、概念和后续迭代，我们把这套系统称之为后台系统，用户使用的Chatbot对应的为前台系统。脚本编辑器是整个后台系统中很中重要的组成部分，这个系统里包含模板和目录管理，场景管理，对话管理，部署管理，后台权限管理（目前是隐藏功能，简单处理）。后续迭代应该会有机器人管理，模型管理，积分和激励管理，话术策略（知识）管理，数据洞察管理。这10个管理模板完备之后，我认为就基本实现了UMU Chatbot的产品化过程，形成业务闭环。这个过程可能需要较长一段时间，且随着Chatbot的对话模型的迭代升级，部分相关模板也要跟进升级。 我们现在现实的脚本编辑器在可能要经过3个阶段的迭代过程，分别是研发辅助+脚本编辑器，客户界面CSS辅助 + 脚本编辑器，客户辅助设计+ 脚本编辑器+客户界面CSS辅助，之所以会长时间存在客户界面CSS辅助，是因为在数据洞察和话术策略上我们的优势会慢慢的高于客户的优势，那时候客户辅助设计的价值会得到很大凸显，Chatbot就会成为新的护城河。

2024年 1 月 22 日 - 2024年 1 月 28 日 周报 AI团队 刘道玉

1月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 新环境部署 | - 美敦力销售新增脚本部署 - Astellas反馈问题跟进 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 - 模板管理 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - Chatbot脚本编辑器 |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发 -联调和开发 100%

  - 脚本编辑器接口设计开发

    - 设计优化及开发

- Chatbot上线

  - 美敦力销售Chatbot反馈问题跟进

  - Astellas剧本迁移

  - 美敦力新剧本编写指导

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计开发-90%

- Chatbot上线

  - Shionogi新剧本上线

本周工作思考

- 脚本编辑器设计和开发

  - 随着AI开发组新伙伴的加入，人多力量大，很多工作量的进展推进的快了起来，我手里各项工作也慢慢的有序了，做模板管理的项目过程中，我对整个现在的Chatbot实现有了更多的认识，现在的设计思路，业务逻辑组织关系，模块结构和层次也有了新的认识，回过头来看之前脚本编辑器设计有点过于粗糙，比如没有考虑清楚部署里的流程，模板和大小关卡在实现上的依赖关系。其实整个脚本编辑器的整体业务复杂度不大，与过往的很多项目比，业务规模，业务复杂度和技术难度都属于中等，这个也是初期项目评估的出发点，在时间比较仓促的情况下，我过于乐观的估计了排期。经过这两周折腾的经验和思考，结合对go开发速度的认知，和新宇重新评估了后面的工作量和之前没有想到的问题。另外一个复盘得到的一个深刻认知是如何在自己优势不佳和资源不足的领域较快的取得有效结果，首先看机会，要谨慎珍惜，其次需要动脑子，想路子，多参考其他项目和其他人的经验，避免冒进，稳重求胜。在没有太多总结和认知的项目里，先慢后快节奏要优于先快后慢的节奏。另外就是对新的认知领域，能力迁移要限于认知重建和认知拓展，也就是要先认知重建，然后是认知拓展，再是能力迁移，再是能力发展，最后形成闭环。

2024年 1 月 15 日 - 2024年 1 月 21 日 周报 AI团队 刘道玉

1月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 新环境部署 | - 美敦力销售新增脚本部署 - Astellas反馈问题跟进 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 - 模板管理 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - Chatbot脚本编辑器 |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发 -联调和开发 100%

  - 脚本编辑器接口设计 -联调和开发 50%

- Chatbot上线

  - 美敦力销售Chatbot

  - Astellas反馈问题跟进

下周计划

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发 -联调和开发 80%

本周工作思考

- Chatbot模板管理本周底层实现重新写了一版

  - 主要原因有4个，1是原来的实现的bug比较多，细节上不满足业务需求，2是原来的设计实现比较难维护和扩展，3是重新实现的成本相对于之前实现的维护和修复bug的成本，是可以接受的，且也方便脚本编辑器的开发，4使用新宇熟悉的权限设计思路，权限部分能较快实现，而且能和学习平台的设计思路保持一致。

  - 这个项目我复盘了一下，1是我对Chatbot go的细节深入度不够，在细节实现上花费了不少时间，2是对go grpc缺乏经验，在上面踩了2个坑，花费数小时才搞定，3是决定重新实现的时间太晚了，上上周五就应该看到关键的问题，做出技术结论和决定，犹豫了一下，导致时间很紧张。

  - 以后还要多花一些时间练习下go的大型产品类项目，对于技术决定一定要审慎思考，果断决定，当然这样也依赖于对整个项目和技术的掌握程度，所以在做好项目的同时，也要做好技术总结和思考。

2024年 1 月 8 日 - 2024年 1 月 14 日 周报 AI团队 刘道玉

1月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 Chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 【uShow】 新环境部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 - BD医疗Chatbot上线 - 凯西制药Chatbot上线 - Astellas 生产环境Chatbot上线 - 安踏新脚本开发上线 - Astellas 新脚本 - Astellas 生产环境Chatbot反馈问题 - 圣湘生物Chatbot上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 - 模板管理 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 - 暂停 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发 -联调和开发 80%

  - 脚本编辑器接口设计 -联调和开发 50%

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口开发及联调 -联调和开发 100%

  - Chatbot模板优化项目开发 -联调和开发 80%

本周工作思考

- 脚本编辑器接口的开发不是很顺利，开始设计了8个核心接口，在开发中发现有些功能需要单独的接口，或者以前的接口不能复用，随着开发接口增加到了14个，目前核心开发量比较大的Deploy的接口还在开发中，因为涉及chatbot的脚步的发布流程，需要串联go部分和python的异步任务，目前的单个流程可用，整合起来还是有较大的开发量和自测量。

- Chatbot模板优化之前的伙伴开发了一版，我主要参与接口/proto设计，数据库设计和node

部分开发，目前看还存在不少问题，比如接口参数设计的不太合理，汇总数据不准确，模板数据的统计数据相似与企业的汇总数据，但是有很大的不同，比如完成场景数需要做多表的聚合计算，需要补充实现，另外现有库表中的数据需要较大的调整，以增加模版层数据。

- 随着需求的深入，系统设计上需要更细分domain，并且提供足够的基础方法，这部分是比较欠缺的很多应用层的工作量都是在补充基础方法，迭代新的设计和架构。

2024年 1 月 2 日 - 2024年 1 月 7 日 周报 AI团队 刘道玉

1月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 - BD医疗Chatbot上线 - 凯西制药Chatbot上线 - Astellas 生产环境Chatbot上线 - 安踏新脚本开发上线 - Astellas 新脚本 - Astellas 生产环境Chatbot反馈问题 - 圣湘生物Chatbot上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发

  - 年度报告接口开发

  - Chatbot难易度可配置化

  - 脚本编辑器接口设计

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口开发及联调

本周工作思考

- 本周在开发时项目时遇到了很多问题，比如usc v2 proto的关联问题，go和nodejs的调用问题，问题的的原因是整个Chatbot的现实细节掌握度不够，Chatbot的整体实现比较复杂，中间的经历过架构的调整，一些业务逻辑和实现细节就存在适配，也就造成了逻辑上的复杂，使一些业务点比较模糊，如果不了解前因后果，很可能对开发造成影响，不过目前经过了几个项目上开发已经逐渐掌握了整体架构和实现。从技术实现上来说，可以用以下图简单概括，以后我也会按照这个架构图逐渐完善其骨架，完善细节，形成一个完善的技术上masterdoc，以增强Chatbot的工程化能力

2023年 12 月 25 日 - 2023年 12 月 31 日 周报 AI团队 刘道玉

12月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 - BD医疗Chatbot上线 - 凯西制药Chatbot上线 - Astellas 生产环境Chatbot上线 - 安踏新脚本开发上线 - Astellas 新脚本 - Astellas 生产环境Chatbot反馈问题 - 圣湘生物Chatbot上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发

    - 联调

    - 工作交接

  - 年度报告接口开发

  - 脚本编辑器接口设计

- Chatbot上线

  - 圣湘生物Chatbot上线

  - 凯西制药Chatbot反馈问题跟进

  - Astellas Chatbot反馈问题跟进

- 线上问题排查及修复

  - Chatbot多语优化点

  - ASR上线问题跟进

  - uShow客户反馈问题跟进

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器接口设计及开发

- Chatbot部署及上线

  - Astellas Chatbot反馈问题跟进

- uShow

  - AXA Life uShow 反馈问题跟进，调整FAB得分

本周工作思考

- 最近这几周的工作比较紧张，急躁的工作习惯又慢慢回来了，一件一件的追进度，想办法满足各个项目重要干系人的诉求，就容易忙中出错，新的Circle里要戒急戒躁，快速有序。

- 最近的项目都是直接和CSS打交道，作为开发人员，能够站在离离客户最近的位置，我觉得是一种幸福，这种幸福来源是最直接感受的自己工作的价值。当然压力和挑战也是非常之大，有时也很焦虑，同时自身的能力要求也变的丰富的，既要管理好自己的期望及能力发展，也要正确的处理相关干系人的期望，解决问题，策应打单，搞定客户，这是我这几周的工作中越来越明确的目标，我也越来清楚自身的优势和不足，我觉得要把优势发挥到极致，把不足的影响降低到最小。

2023年 12 月 17 日 - 2023年 12 月 24 日 周报 AI团队 刘道玉

12月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 - BD医疗Chatbot上线 - 凯西制药Chatbot上线 - Astellas 生产环境Chatbot上线 - 安踏新脚本开发上线 - Astellas 新脚本 - Astellas 生产环境Chatbot反馈问题 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 - 脚本编辑器接口设计 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发

    - 暂停等权限部分开发完成

- Chatbot上线

  - 安踏新脚本开发上线

  - Astellas 生产环境新脚本上线

  - 诺和诺德数据切换

  - Astellas 生产环境脚本反馈问题更新及修复

- 线上问题排查及修复

  - AXA Life uShow 项目跟进

  - 修复ai视频作业表现力得分不准确的问题

下周计划

- 项目开发

  - 脚本编辑器项目Go接口设计及自动化部署设计

- Chatbot部署及上线

  - 凯西制药Chatbot反馈问题跟进

  - 圣湘生物Chatbot新脚本

- uShow

  - AXA Life uShow 反馈问题跟进，调整FAB得分

- 线上问题修复

  - 字幕展示问题修复及ASR服务梳理

- 监控及稳定性

  - UCS panic问题跟踪

本周工作思考

- 反思复盘Astellas Chatbot项目反馈问题

  - 问题有四类，1是我的Chatbot掌控不足造成的，2是客户的需求，3是Chatbot的待提升的地方，4是脚本创作上，也就是提供给客户的Chatbot解决方案上的漏洞，下面分别说说

  - 提升TTS的准确率，专业术语符合医疗专业的发音要求，优化现有生成工具，使用生成脚本和手写脚本时增加TTS发音纠正

  - 平假名和片假名只能出现在TTS里，日文书写习惯汉字

  - CO的Chatbot在实施时要考虑ASR的词汇表更新，目前这块需要人工导入

  - 系统提示，金句和关键词命中错误提示使用给定格式，优化现有生成工具

  - 多学习日语语法和文法相关的知识，提升日语文本语法分析能力

  - 提升Chatbot的可配置能力，目前客户提出的一部分看似简单的文本配置要求，现有实现化不能快速实现

  - 持续完善自动化脚本生成的规则，包括TTS和给定读音的映射，还原文本格式，关键词和近义词的映射，ASR识别的历史存留及分析

- 对Chatbot研发侧2024的思考

  - 建立Chatbot高质量交付框架，提升Chatbot项目脚本交付的专业性，减少客户问题的反馈，提升客户满意度

  - 解决已知的关键问题，包括提升Chatbot的企业自主管理性 ，如企业灵活多样的配置，多维度的数据洞察，灵活的脚本创作管理（如基于AI生成式的脚本，基于规则约束的脚本，基于限定主题的脚步），场景部署管理，灵活的对话纠正机制（管理者对训练者的每一个对话进行点评，类似导演对演员的的点评指导）

  - 整合到UMU学习平台，如数据看板，任务分配，协同管理，脚本创建，权限管理，Chatbot小节化，Web端Chatbot

  - 提升对话灵活度和上下文串联度，现有框架下对话的灵活度取决于脚本，实际上是取决于脚本创作者对客户预训练对话场景的理解和设计能力，未来我们提供脚本创作工具，更取决于客户对脚本的创作能力，所以要提供一种新方式，降低对客户创作能力的要求，比如像uShow一样提供一些素材，我们就能做出评分，当然Chatbot难度比uShow要大一两个数量级，uShow本质上是分类，Chatbot本质上是基于主题的有序生成，不可控的因素更多，但我认为这个这个课题是未来我们赢得客户的关键

  - 持续思考可定义的对话管理框架的建设，比如场景情绪模板，对话风格模板，灵活对话， 在脚本配置过程中，我发现不同的企业中在不同的对话的情绪，语调，人物都有巨大的不同，有的是零售店里导购和年轻妈妈，导购和中年健身达人，经理对下属的指导，医药代表对普通医生，医药代表对科室主任等等，这些场景其实是不同的情绪，不同的语境。这些其实都是对应着销售能力的中的不同部分

  - 我相信Chatbot是让企业内的普通销售成为金牌销售的关键一步，这也是Chatbot的最重要的价值体现，优秀的销售在和关键客户见面之前，都是在心里预演了很多次。如果我们能够让普通销售也能够像金牌销售那样，因为用Chatbot预演了很多次，所以面见客户时更具推介力，说服力，谈判力和领悟力，所以更多的企业会因此而赢得市场

- uShow的问题的思考

  - 从UTJ伙伴和客户反馈的问题看，AXA Life这类保险类的销售话术在FAB上打分过低，之前我们从分数分布上做了抬分计算，但由于FAB整体得分较低，抬分计算还是有些局限。后续需要从模型训练和分数计算两个维度上做一些针对性的调整。

- All Hands Meeting

  - 在日本举办的这次行业大会是我们公司以跨国团队，精诚协作，追求卓越，取得成功的典范，一定会成为我们大家工作中的榜样和标杆，同时这也再一次证明了我们海外的市场拓展能力和海外的运营能力，以及跨国团队的组织和协调能力，我认为这是很多出海公司不具有的能力，值得我们自豪一次。未来我们也会不断的超越这个典范，举办更大更精彩的行业大会，行业峰会。我也有理由相信不远的未来，我们会让中国客户，日本客户，台湾客户，美国客户，欧洲客户济济一堂，让他们因UMU而彼此连接，共启商机，共享效果学习的价值。

2023年 12 月 11 日 - 2023年 12 月 17 日 周报 AI团队 刘道玉

12月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 - BD医疗Chatbot上线 - 凯西制药Chatbot上线 - Astellas 生产环境Chatbot上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 - |  |

本周工作

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目开发

    - nodejs接口完善

    - go接口梳理及设计

- Chatbot上线

  - BD医疗Chatbot上线

  - 凯西制药Chatbot上线

  - Astellas 生产环境Chatbot上线

- 线上问题排查及修复

  - 解决CO视频字幕生成失败的问题

  - AI微课TTS问题，主要是梳理清楚了整个流程

  - CO头像的url多了空格和制表符

下周计划

- 项目开发

  - Chatbot模板优化项目联调及提测

  - 脚本编辑器项目Go接口设计及自动化部署设计

- Chatbot部署及上线

  - 安踏新脚本开发上线

  - Astellas 生产环境新脚本上线

  - 诺和诺德数据切换

- 线上问题修复

  - 字幕展示问题修复及ASR服务梳理

  - Chatbot ASR准确度的排查

- 监控及稳定性

  - UCS panic问题跟踪

本周工作思考

- 本周的排期十分紧凑，Chatbot的项目基本都是Deadline的项目，虽然Chatbot的部署过程已经非常熟悉，也有部分脚本和工具的支持，但是整个过程还是依赖人工，也有点手忙脚乱，还是会时不时的出现小状况，最近这一段时间遇到了好几个简单的问题，如数据闭合数据错误，robot的男性和女性的设置错误，robot头像URL多了空格等问题。犯过这些错误，才更深的领悟“简单的事情重复做不出错，才是不简单”这句话背后的道理，重要的事情就是那些真的要去加快做的。做技术工程的工作应该把“预防和防范”的工作做好，大部分技术工程上遇到“紧急重要”的工作，都是在为过去的不及格的工作埋单。由此出发，把当前工作做得极致就是为了让未来更轻松，有更多的时间考虑更重要的事情。多年以前我就在想如何判断当前的工作我是做到极致了呢，现在我想，当我开始问自己这个问题的时候，我的思维就陷入一种定势思考，不同的工作，在不同的认知层次，在不同的维度，其卓越度和完美度怎么会有统一的标准来衡量，最近在阅读日本企业文化关于“师匠精神”的解读时，才真正有所领悟，当工作结果和自身人格荣辱直接相关时且又拥有极强的自尊心时，这种情况下往往能得到工作结果的极致状态。

2023年 12 月 4 日 - 2023年 12 月 10 日 周报 AI团队 刘道玉

12月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 - 安踏Kids新脚本开发上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 - 发布接口开发 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证 - 新模型prompt微调 |  |
|  | 业务项目开发 | - Chatbot 模版管理开发 |  |

本周工作

- Chatbot模板优化项目开发及上线

- 诺和诺德东南区Chatbot部署上线

- 安踏Kids新脚本开发上线

- AXA Life  uShow数据报告及脚本开发

- CO Chatbot和uShow的支持跟进

- AI类问题排查

  - AI字幕问题排查定位

  - AI微课问题排查定位

- 梳理AI task库表，AI字幕，AI微课的AI端逻辑

下周计划

- Chatbot模板优化项目开发及上线

- BD Chatbot部署上线

- 剧本场景上线流程自动化内部接口开发

本周工作思考

- 持续完善Chatbot项目的工程侧实施过程。 诺和诺德东南区Chatbot的项目做的不太顺利，最初的计划是按照老数据升级到新数据， 在UCS-v2版本上部署，基础数据准备好了，我们却低估了数据切换这个事的难度和时间。在不同的数据结构上切换数据有很多细节确实主要，@寅涛在这个该过程中做了很多细致的工作，比如勋章，积分，老的库表结构没有记录那么多的信息，需要老数据的拆分填充在现有的数据结构中。这个项目要改进的点有四个：

  - （1）虽然现在Chatbot的部署上线比较快，但是还是不能大意的预估时间， 这个项目和客户推迟了一次时间，那时就应该想到立即解决客户的需求的问题，而不是依赖内部的UCS的切换；

  - （2）早做准备，全面计划完备，虽然对脚本做了Review，上线后却发现客户提供的账号没有Chatbot权限，关卡的设置没有确认， 当天晚上又和年兰沟通确认，耽误了一些时间；

  - （3）代码的历史还是需要再深入理解一些，最后在老脚本上写的SQL脚本，我不得不把那个库表结构彻底的整体分析完整了，才完成脚本的编写，如果这个之前有了解，不至于当晚做的很匆忙。

  - （4）随着经验的积累和对Go代码，Python代码的熟悉，基于目前版本的Chatbot部署的自动化的思路也逐渐清晰，有了更深入的把控。

  - 数据切换会让Chatbot彻底甩掉老版本兼容的这个包袱

- 建设和完善uShow实施部署的Master Doc。 AXA Life uShow的项目整个跟进下来，我基本掌握了整个部署和实施的基本过程，也在逐渐的建立和完善Master Doc，另外随着对uShow过程和Chatbot的理解的理解的深入，对整个架构体系有了一些初步的认知和理解，并已经开始独立承担具体AI业务的开发，思维模式也逐渐的切换回到了服务端开发角色，对与安全，性能，日志，监控，稳定性更加敏感。前端功能在架构和设计上更侧重扩展性，敏捷性和具象性，而服务端更侧重鲁棒性，可靠性和适度的抽象性，特别是AI类服务端开发对于性能，模型选择有更多的要求，比如HuggingFace有数万的模型可供选择，如何选择迭代最优的模型，如何评测模型效果，如何设计最优的模型组合，还都要不断的实践和学习。

2023年 11 月 27 日 - 2023年 12 月 3 日 周报 AI团队 刘道玉

11月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 - 诺和诺德东南区Chatbot脚本编写 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证中 |  |

本周工作

- Chatbot性能问题跟进

  - 盐野义实施反馈问题跟进

  - ASR问题跟进

  - Chatbot bug跟进

  - Chatbot性能优化

- 诺和诺德东南区Chatbot升级及脚本编写

- Chatbot模板优化项目的设计及开发

- Go部分代码通读及结构梳理

下周计划

- Chatbot模板优化项目开发及上线

- 诺和诺德东南区Chatbot部署上线

本周工作思考

- 在编写Chatbot脚本时学到了很多沟通的技术和一些固定话术，这些都是我以前不曾注意过的，之前也不曾总结过沟通的模式，联想到之前曾学过如何提问或者探询的书籍，但是确实没有掌握书中所讲的技术的，这其实也说明，我读的并不深刻：记忆，理解，应用，融会贯通这四个层次中，我似乎只在第一二个层次徘徊。回到Chatbot上的对话式训练，我理解背后其实是认知模式的固化，当时第一要形成嘴巴的肌肉记忆，训练达到在与客户的谈判和沟通中“信口拈来”，例如一个场景中AI说：医院管理政策限停了某些药物，而我们的药恰在其中。在遇到客观的障碍和限制时，如何应对，这是在不同的场景下，不同的企业里，不同的团队文化里，都是经常遇到的问题，且立场都是很不同的，有些要虎口夺食，有些要立即改弦更张，有些要长线跟进，这时候就特别需要Chatbot的这种剧本式的对话，在对话实操中将认知和价值观渗透到对话了。在深入思考Chatbot的对话形式时，我现在还没有想明白的一件事，在技术上如何将人的信念和立场统一的嵌入到对话过程中。

- 本周集中处理UTJ团队反馈的一批Chatbot上的问题，主要是性能，响应度的问题，有些是持续一段时间了，有些是新近发现的，针对这些问题我也做了一些总结和复盘，压测和性能监控已经在进行中了，常规的自动化测试和巡检需要运行起来，另外就是完善问题跟踪机制，提升对Chatbot运行状态的把控度。

2023年 11 月 20 日 - 2023年 11 月 26 日 周报 AI团队 刘道玉

11月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导反馈修改上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度70% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证中 |  |

本周工作

- Chatbot数据部署自动化项目开发到60%

  - 继续Go部分-基于gorm的数据模块开发

- Chatbot模板优化项目的设计及开发

- AI微课/AI字幕/Chatbot问题排查

- AXA Life  uShow分数调整

- 美敦力经理辅导反馈修改

下周计划

- Chatbot模板优化项目的设计及开发

- 诺和诺德东南区Chatbot部署上线

本周工作思考

- 这周排查了AI微课/AI字幕/Chatbot等三个大功能的相关问题，问题各不相同，因为一部分问题的原因还没有最终确定，问题原因先不做复盘总结，不过可以复盘下自己在排查过程中的反思和总结：

  - 在排查过程，我发现自己对服务端很多解决问题的心智模型缺乏足够的理解，也不够丰富，比如在任务调度，微服务架构实践，Devops实操等存在不少知识盲区，所以后续一段时间一定要把这些内容快速补齐。

  - 和AI相关的业务比较复杂，和非AI业务相比，AI业务多了一层AI异步任务及其调用，为了有效的解耦AI服务层和具体的业务层，中间增加了基于Go的Gateway层，AI服务层天然的具有服务自治要求（安全，性能，稳定性，成本构成，第三方服务隔离等等），服务扩展需求高，AI算法服务的独特性，服务部署灵活高等隐性的架构需求；当AI服务需要依赖其他非AI类基础服务时，比如用户，业务权限等，基于Go的Gateway层又是聚合层。用户端侧因为要整合不同的业务接口（包括AI类接口，其实在用户端侧无需区分是AI类接口还是非AI类接口），所以增加了对用户端友好的Nodejs层作为BFF层。BFF是Backend for Frontend，字面意思能够很好说明其在整个架构中的作用，接近前端的后端层，说它接近前端指说它转为前端提供服务，对前端足够友好。这里所说的前端是指Web，APP，微信小程序，钉钉/企微Hybird及小程序、客户服务对接层等，从这些前端的种类就可以得知，这一层的职责主要是适配，整合，路由等。用户端侧目前需要的服务调用方式有两类，1是Restful的http接口调用，2是websocket的长链接类的调用，但Nodejs层目前没有提供websocket类的调用能力，所以部分基于长链接的AI服务时通过Go层直接对外提供的。这里其实有两个重要的关于架构选型的上技术实践讨论，1是AI的gateway层为什么是Go而不是PHP，2是PHP层为什么不直接做BFF层。坦白说，要搞明白这两个架构问题非常之难，显然这些问题没有标准答案，甚至也没有参考答案，实际上我们在摸着石头过河，也就说我们在探索。脱离现实的业务和约束条件谈架构设计都是无意义的，实际上我们很难找到一个即懂AI及工程，又要懂PHP，又要懂GO，还要懂Nodejs，还必须理解我们的业务场景和既有的条件约束，更重要的是还要理解未来产品发展路径。所以当大家讨论这个问题，总是站在一个这样的位置：对某个或者某两个领域非常熟悉，对其他几个了解的基本情况下讨论这些问题，这样就会造成每个决策理由都很充分，但是整合起来的架构又不足以解决所有的需要被关注的关键问题，所以最好的方案是先关注优先级最高的关键问题，在迭代过程中不断丰富知识和总结经验，探索最佳方案，以解决所有的关键问题，这个其实很像寻路算法，在探寻中才能找到下一步，而且不管正确或者错误，必须前进一步。

2023年 11 月 13 日 - 2023年 11 月 18 日 周报 AI团队 刘道玉

11月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 - 完成Ajinomoto脚本的上线 - 完成Johnson & Johnson脚本的上线 - 完成安踏 Chatbot脚本的上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度40% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证中 |  |

本周工作

- 完成AXA uShow流程及配置

- 完成Ajinomoto脚本的上线

- 完成Johnson & Johnson脚本的上线

- 完成安踏 Chatbot脚本的上线

- 完善脚本生成工具

下周计划

- Chatbot数据部署自动化项目开发到70%

  - 继续Go部分-基于gorm的数据模块开发

- Chatbot模板优化项目的设计及开发

本周工作思考

- 在@柳祎的细心的指导下，比较全面的掌握了目前uShow产品的数据拟合和打分系数调校的整个流程，虽然对逻辑细节和服务端部署过程还不是很清晰，至少可以承接部分uShow项目中比较繁琐的工作，方便后续把这块工作自动化的设计开发。

- 近期uShow项目及Chatbot项目，也让我的成长的压力和动力越来越大，一个是要在比较短的时间内让自身的知识结构和能力需要发生剧大的变化的要求，从一名前端工程师要快速转变为擅长后端工程及业务且熟悉AI算法的优秀工程师。我印象最深的一次排查问题，从Flutter，Nodejs，Php，Go，一直看到Python，这里面我觉得最难的是理解每个技术栈背后的思想和要我们要解决的问题以及其独特的设计特点；另一个压力是基于目前的Chatbot和uShow产品形态，要建设比较完善的工程能力的紧迫性，每个自动化能力的建设都会比较有效的提升整个团队的效能，但是又要保证目前日渐增长的产能需求。我觉得要适应各种约束条件下继续保持专注的态度，以创业的心态，聚焦在当下投入产出比最高的事情上，给重要的紧急和重要不紧急的事情分配好时间，保持自律，把全部的精力放在低头做事上。“悲观者或许正确，但乐观者才能创造未来”。

2023年 11 月 6 日 - 2023年 11 月 11 日 周报 AI团队 刘道玉

11月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 - 完成Fujipan脚本的上线 - 完成美敦力经理辅导脚本的上线 - 梳理AXA uShow流程及配置 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度30% - 完成Chatbot优化点开发及上线 - 完善脚本生成工具 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证中 |  |

本周工作

- 完成Fujipan脚本的上线

- 完成美敦力经理辅导脚本的上线

- 完善脚本生成工具

- 熟悉和梳理uShow部署和上线的流程

- Chatbot数据部署自动化项目开发

  - 服务端go部分代码开发

下周计划

- Chatbot数据部署自动化项目开发到70%

  - go部分开发

- 配合@柳祎完成uShow AXA配置上线

  - 参数配置及打分校对部分工作

本周工作思考

- 在美敦力经理辅导和Fujipan配置脚本的编写中，因为涉及到的脚步量比较大，单就Fujipan配置脚本就有26个脚本，总共68轮对话的配置，整个看下来这些脚本有两个对话模式Call-Response（首先AI和Bot完成一轮对话, 引出第二轮用户对话）和User-First（用户发问，引出一轮的对话），对话模式比较固定，特别适合自动化生成，所以完成了这两种的模式的自动化生产程序，比手工写节省50%时间。目前还需要完全人工参与的是金句和近义词的处理。特别是日文的金句目前是使用第三方分词，但需要把近义词单独匹配，两个需求的约束下，就没有想到很完美的自动处理办法，目前的策略就是放弃一部分自动分词的情况，优先近义词的匹配。

- 另外一个麻烦的点在于目前的这些自动化工具来自两个技术栈，JavaScript和Python，这样整个生成过程的中的数据串联就要人工介入，柳祎建议用ChatGPT把JavaScript转成Python，省去一些中转环节，我尝试了一下，是个好办法。

- 我切身体会到的这个事情，就想到了东朔老师在All Hands上说的，做事前想想想能不能用AI。这个思考方式要彻底改变过往的思维方式。在未来很可能高效人士或者每一个人都会有一个根据自己的知识管理和思维习惯定制的私人大模型，就像现在大部分人都有自己的微信一样，这个数字分身就是每个人思想和自我认知的影子。其实对我们大部分人来说，AI像一个突然闯进房间的陌生人，我们能够快速的观察和试探，却不能很快的认识和熟悉，但是AI发展却足够快速，他似乎很快就熟悉里房间里的所有人，为了更好的交流和协作，我们必须要更深入的了解和学习他的来龙去脉以及内在机制，逐渐让自己具有同等的“大模型意识”，这样才能更好的了解他，才有更好的协作和使用。

2023年 10 月 23 日 - 2023年 11 月 5 日 周报 AI团队 刘道玉

10月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Belc脚本上线 - 完成脚本生成工具开发 - 完成Belc新脚本的上线 - 完成Monterey脚本的上线 - 完成星巴克脚本的上线 - 完成Astella脚本的上线 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度30% - 完成Chatbot优化点开发及上线 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写100% - 英文结果验证中 |  |

本周工作

- 完成Belc新脚本的上线

- 完成Monterey脚本的上线

- 完成星巴克脚本的上线

- 完成Astella脚本的上线

- 调整整理目前Chatbot部署上线的已有工具和脚本

- Chatbot数据部署自动化项目开发，完成技术设计和选型，完成基础数据库设计，总体开发进度30%左右 - 前端部分开发

  - 调整数据库设计，对字段和表做了调整，增加了预览系统表，记录预览数据

  - 服务端go部分代码开发

- 完成EN版的课程介绍的prompt的编写，调优之后的结果验证

- 熟悉和梳理uShow部署和上线的流程

下周计划

- Chatbot数据部署自动化项目开发到50%，完成前端和后端部分开发

- Chatbot脚本上线

  - Fujipan

  - 美敦力

- 熟悉和梳理uShow部署和上线的流程

- 配合@柳祎完成uShow AXA配置上线

  - 完成数据准备，参数配置及打分校对部分工作

本周工作思考

- 经过上个月份的工作，已经能够独立完成Chatbot的完整的上线流程和相关工作，能够排查相关问题，在此过程中也整理、收集、开发了一系列的小工具和脚本，虽然还不能完整自动实现配置化脚本生成->配置化脚本部署--新增数据落盘，这些工具也在较大提升了脚本生成速度，基本能够cover住来自客户的部署上线的时间约束。工具的不成熟也造成了一些问题，比如自动生成的脚本中的跳转逻辑就导致过一次问题，复盘下来的改进点，1是要提高回归的覆盖率，从目前实际情况看，多分配一些自测的时间，基于目前的运行情况，每个脚本上线后用标准回答回复确保运行正常，2是提高自动化测试的工程能力，除了一般的接口的准确性，稳定性和压力测试外，还需要探索语音类的测试及评测，3是持续总结上线的细节流程标准化，目的上尽量明确每个过程的细节、输入输出，4是提升工具化和平台化程度，尽量少的减少人为参与过程， 即使现阶段无法实现高平台化，也要通过流程的标准化，每个人工参与的工作可控，减少失误。目前这4个点都在进行中，其中第一步在后续的脚步上中都要严格做到。2,3,4个点都在OKR和路线图里有计划的进行。

2023年 10 月 23 日 - 2023年 10 月 29 日 周报 AI团队 刘道玉

10月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Berk的脚本编写 - 完成脚本生成工具开发 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度30% - Chatbot优化点开发 |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写60% |  |

本周工作

- Chatbot数据部署自动化项目开发，完成技术设计和选型，完成基础数据库设计，总体开发进度30%左右 - 前端部分开发

- EN版的课程介绍的prompt的编写及优化

- 场景跳转优化点开发及上线

- 美敦力Chatbot脚本编写及数据上线

下周计划

- Chatbot数据部署自动化项目开发到50%，完成前端和后端部分开发

- Chatbot脚本上线及部署

本周工作思考

- 本周在场景跳转优化点的花费的时间比较多，主要是深入了解现有实现逻辑，产品特性和代码，数据怎么一一对应的，如果修改，涉及到哪些方面的改动，另外我也在重新找回和升级开发服务端代码的能力和经验，在9月份的还有点略感生疏，现在除了一些新概念的细节，分布式开发的技术栈体系的理解不够深入外，开发上一些的感觉慢慢的回来了，周末回看起八九年前写的一些数据表设计，性能优化，线程设计开发的一些备忘录和blog，目前看还有一些参考意义。很多技能和能力是内化的，一种能力在不断的使用和反思提升之后，就会内化，哪怕有很长一段时间不再使用，似乎也能被激发起来，知识在被记忆，加工之后，内化成自己思考的依据和论据，应用在工作上就称之为能力。在学过很多学习技术之后我发现很多所谓的”笨方法“是最有效的，比如不断写笔记，不断的复习基础理论和基础概念，不断的结合实践经验反复思考，这些学习技术其实上小学的时候老师就讲过的，课前预习，课中练习，课后复习，晚上回顾，上课紧跟老师思路，课下多练习，根据练习反思总结，错题集多看几遍。我曾经在各种不同场合用不同的方式，向咱们公司不少伙伴了解他们学生时代的学习经验，特别是很多学霸，来自顶尖的高校，可能是我的理解力不高，我的总结是他们使用了最简单的方式，却用的最深，讲这些简单的学习方法用到了极致，在有意无意中直抵学习的本质，比如专注，比如认真，比如考试。带着这种思路回到Chatbot，对话式最自然的沟通方式，Chatbot的角色如果是老师，Chatbot的角色如果是学生，更甚者，如果Chatbot是柏拉图，这种场景下，我们就能用最自然的方式，直达人才培养的本质。从这一角度出发，未开的培训方式会持续的被新的技术手段改变，逐渐的让更多的人有更多的机会碰触到意识和能力构建的本源。

2023年 10 月 16 日 - 2023年 10 月 22 日 周报 AI团队 刘道玉

10月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多的脚本编写 - 完成UTJ Manager Package - 完成安田明治的脚本编写 - 完成盐野义的脚本编写 - 完成默沙东的脚本编写 - 完成Berk的脚本编写 - 完成脚本生成工具开发 |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度25% |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 - 英文prompt的编写30% |  |

本周工作

- Chatbot数据部署自动化项目开发，完成技术设计和选型，完成基础数据库设计，总体开发进度25%左右

- 完成安田明治的脚本编写

- 完成盐野义的脚本编写

- 完成默沙东的脚本编写

- 完成Berk的脚本编写

- 完成脚本生成工具开发

- Go业务bug跟进

下周计划

- Chatbot数据部署自动化项目开发到85%，完成基本流程的开发

- Go业务bug跟进

- 美敦力Chatbot脚本编写

- EN版的课程介绍的prompt的编写及优化

本周工作思考

- 经过这两个月的深入工作，我总结Chatbot的对话开启模式有4种，之前曾经在周报和大家分享过2种，这几周我又补充了3种，依次是：

  - Call-Response，首先AI和Bot完成一轮对话, 引出第二轮用户对话

  - Ask-Answer，用户直接和AI探询式对话

  - User-First ，用户发问，引出新一轮的对话

  - AI-First，AI发问，引出新一轮的对话

这些模式都有在线上使用，这些模式也有对应的脚步的编写方式，并且列举一些使用案例demo，这些模式方便我们在编写的时候快速使用使用哪种脚本开启对话，也会方便客户界面的伙伴们如何方便的选择何种开启对话的模式。

当然从实际使用来看，每种对话开启模式都有其相应的优缺点，从更深的层次上考虑，对话的效果，用户的体验，客户的在销售过程中的销售策略都有强相关性，从日常工作来看，有些场景适合开门见山，有些场景适合寒暄之后再直抒胸臆，有些场景适合委婉表意，这些方式对于达成对话过程中参与各方的目的及体验至关重要，需要认真考虑。

- 这周的脚步编写工作量有点大，特别是关键词，金句，近义词，再加上多轮次的对话，手动编写脚本非常费时费神，特别是日文的，关键词和近义词一旦出现纰漏，很可能会影响对话引擎对意图的识别和判断，基于这种情况就拿出一天时间设计完成了基于python sheet的脚本的自动化生成，对多轮次的对话脚本编写能够显著的提升效率。目前已经有了（1）关键词抽取，（2）金句的日文分词抽取，（3）关键词-近义词转换，（4）脚本自动生成等4个辅助工具，比9月初刚开始这项工作时的脚步编写工作有了近60%的效率提升，加上一些文档说明，基于现有上下游对接不变的情况下，脚本编写的工程化小平台算是可以实用了。

- 上周末加上本周，在@寅涛的细致指导帮助下，数据上线已经基本熟悉和掌握上线sql的编写，对整个过程和数据有了更深入的了解，下周会把主要精力放在Chatbot数据部署自动化项目上，争取10月份完成这个工作

- 我们对AI工程平台化思考要首先建立尽量小的影响现有交付而又能有所改进的能力，比如小步迭代，比如提升现有及机制下的工作效率等等，其次围绕AI工程平台化的路线图为中心，适时构建新的工具，新的机制和流程，完善补充各项文档和master doc，并不断完善路线图，其三创建平滑接入和组合的能力，包括上下游的提前布局和设计，新建工具的路线图设计等等。

- 我们另外的思考就是AI工程化平台能力要和AI产品能力，AI算法能力同步来建设，随着大模型算法的迭代进入一个相对成熟稳定的周期，AI应用快速落地能力就会变为企业间竞争的至关重要的一环，AI工程化平台能力强，就会让AI的创意产品和MVP就会更快的上线并验证，就会增加赢的机会。

2023年 10 月 9 日 - 2023年 10 月 16 日 周报 AI团队 刘道玉

10月关键OKR

|  | KR | Review | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| 新技术探索 | 【 chatbot 】 KR1: 新企业脚本上线部署 | - 完成奥森多 - 完成UTJ Manager Package |  |
|  | 【chatbot自动化能力】 - 剧本场景上线流程自动化 - chatbot脚本配置编辑器及自动化 - 优化脚本自动生成流程 | - 剧本场景上线流程自动化完成技术设计，开发进度20% |  |
|  | 【课程描述迭代优化】 - 迭代prompt | - 准备随机prompt的结果验证 |  |

本周工作

- chatbot数据部署自动化项目开发，完成技术设计和选型，完成基础数据库设计，总体开发进度20%左右

- 完成奥森多Chatbot配置化脚本编写

- 完成UTJ Chatbot demo配置化脚本编写

下周计划

- chatbot数据部署自动化项目开发到80%，完成基本流程的开发

- 完成UTJ Chatbot demo配置化脚本编写

- 跟课程介绍的prompt的优化

本周工作思考

- 本周对在开发chatbot数据部署自动化项目做了整体的技术设计和Reivew，展示层目前是选用antd + nextjs，确定了使用了最新的版的nextjs，主要是利用前后一体化的开发方式，特别适合这类纯工程化的需求开发，特别是路由方式，客户端和服务端组件，一种回到了Asp,Net MVC的开发流程中，不过我认为nextjs在技术理念要比Asp,Net更轻巧，更灵活。服务层是使用目前的GO技术栈，因为涉及到都是数据类操作，对我来说换算比较可行。

- QBR上认真研听了每一位发言伙伴的分享，也认真的做了很多笔记和思考。每次QBR都能获取大量的信息，这些互动和信息，让我对组织和大部分研发伙伴的工作有了更深入的了解，对我自身来说，也是一次很好的自省和外观的机会，有很多有益收获，这些信息是我们下一个Circle的很多重要的技术和项目决策的判断依据，让我了解了上一个Circle中不同的组不同的岗位的伙伴、组织面对的实际要解决的问题是什么，要面对的挑战是什么。坦白来说，目前的经济形势下，我们依然能够保持一贯的产品方向和研发方向，这本身就是企业实力和我们自信心的展现。当然未来一段时间我想我们也会面对巨大的市场竞争和经济形势带来的巨大影响，但是机会和挑战对每个人和每家企业都是均等的，对于每位伙伴来说就是，”疾风知劲草，板荡识诚臣“，对我们UMU来说就是，”仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人“。

2023年 9 月 25 日 - 2023年 9 月 28 日 周报 AI团队 刘道玉

9月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：上线chatbot数据部署自动化项目 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：上线chatbot自动化项目 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 KR3：chatbot脚本配置编辑器及自动化 |

本周工作

- 完善AI生成课程介绍Prompt性能迭代

- Chatbot场景配置自动化系统的数据配置功能开发

- Eli Lilly Japan Chatbot脚本yaml配置反馈更新

下周计划

- chatbot数据部署自动化项目开发完成

- 奥森多Chatbot脚本

本周工作思考

- 本周主要是在开发chatbot数据部署自动化项目，这个这个项目是为实现chatbot上线的数据配置自动化，chatbot的整体结构是一个对话引擎，它需要基础数据才能正常的运转，比如对话的背景，人物，角色，评分机制，对话的剧本等。目前还是人工管理这些基础数据，随着chatbot的客户的增多，这种方式逐渐到达瓶颈。自动化项目是随着Chatbot的产品运营不断迭代的项目，每次迭代我们希望在成本和效用上达到最大化，本次迭代主要解决人工方式无法解决的问题比如，数据的自动化化管理，持久化存储，修改，上线效率，减少出错，流程固化等问题。

  - 这次的功能在设计上覆盖了客户数据配置，我方测试，甲方验收，生产上线四个个运营过程。功能上包括数据配置，验证&测试，数据落盘三个完整的页面功能。

  - 目前的技术栈是nextjs + antd pro + go，采用这种方式的主要原因是数据配置和目前的chatbot功能我们认为是一体的，独立分开会让整个功能有不方便迭代和维护。

  - 这个项目的业务难度不大，对我来说比较有挑战的是对整个chatbot数据流的深刻理解以及整个技术栈的应用和把控，好在团队的其他伙伴给予了尽可能多的协助，对整个系统了有了较全面的认识，下周应该会比较顺利的完成整个开发。

2023年 9 月 18 日 - 2023年 9 月 24 日 周报 AI团队 刘道玉

9月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：熟悉和掌握Chatbot全开发流程，实现流程自动化 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 |

本周工作

- 完成Eli Lilly Japan Chatbot脚本yaml配置

- 完成AI生成课程介绍Prompt性能迭代初版

- Chatbot场景配置自动化系统的数据配置功能设计

下周计划

- 完善AI生成课程介绍Prompt性能迭代

- Chatbot场景配置自动化系统的数据配置功能开发

本周工作思考

- Chatbot脚本设计中持续的开发相关的自动化小工具，比如金句分词，userSay和关键词生成，userSay中关键词中的近义词的匹配生成都已经有脚本可以批量生成，1是可以沉淀一部分操作规范，2是可以提升一部分效率，相比8月末在这些自动化工具的帮助下，每个剧本脚本的编写在质量和效率上都有所提升，相比奥森多编写速度，每个脚本现在能比原来快1个小时左右。在Chatbot脚本编辑能力建设完成之前，这些自动化小工具确实能帮着应付一下繁琐的重复工作。

- AI生成课程介绍Prompt性能迭代已经完成一个迭代，在效果和性能之间找一个平衡点。下周继续调整优化Prompt，基本就能达到一个上线状态。阅读学习了一些prompt 工程的相关资料，总体上大家对prompt工程的基本理念是这样的：在开发大语言模型应用时，很难通过第一次尝试就得到完美适用的 Prompt。但关键是要有一个良好的迭代优化过程，以不断改进 Prompt， 逐步逼近最优。具体来说，有了任务想法后，可以先编写初版 Prompt，注意清晰明确并给模型充足思考时间。运行后检查结果，如果不理想，则分析 Prompt 不够清楚或思考时间不够等原因，做出改进，再次运行。如此循环多次，终将找到适合应用的 Prompt。

  - 这次开发也是完全应用了上面的prompt开发过程理念，不断迭代调整修改prompt，其中一个技巧是可以利用更优秀的模型帮忙Review prompt，并让模型提出建议

  - 合适的Prompt确实是一个工程化的过程，编写prompt，输出结果， 审查并分析结果，继续修改prompt，然后再看，这是一个完整的工程化过程。目前我们还是单人的工程化过程。

  - 在后续的大模型应用开发中，prompt工程化可以尝试多人协作，共同生成最佳的prompt，协作的多人，每人都按照理解些一组prompt，然后批量生成结果，选择最优的几个prompt，然后花几个小时利用头脑风暴的方式合力完成最终prompt的生成

  - 在和王婷的对齐中，也意识到要解决如何审查prompt是目前最优的这个问题，prompt的改动是波折的，如果调整方向不对，得到结果始终是不合适。所以我们会在后续尝试以 good case，bad case，best case，worst case，调整prompt的方向，而不是输出的结果。bad case：结果中出现了太多冗余信息，这就说明prompt需要明确让大模型输出的更精简一下，good case：输出中有结构性的输出，那我们就要分析是哪一句prompt让大模型出现了这个结果，我们在以后的所有调整中就要保留这个prompt，通过这样的不断地调整，我们的prompt中大部分都是命中good case的点，这样能在总体让大模型的输出是较大概率的良好的。

2023年 9 月 11 日 - 2023年 9 月 17 日 周报 AI团队 刘道玉

9月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：熟悉和掌握Chatbot全开发流程，实现流程自动化 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 |

本周工作

- AI生成课程介绍Prompt性能迭代

- Chatbot单测及压测脚本开发

- Co Chatbot脚本yaml配置校验补充新规则

- 完成UTJ15个脚本配置文件

- 继续梳理Go和Node.js的架构关系

  - 熟悉部分Go模块的 Ai类业务维护

- 准备Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建

  - 继续完善上线流程梳理

下周计划

- Chatbot新脚本yaml配置

- AI生成课程介绍Prompt性能迭代

- Chatbot场景配置自动化系统的数据配置功能开发

本周工作思考

- 本周的大概用2-3天的时间熟悉Prompt和Langchain的开发模式，看了大量Prompt的指导建议，原则及示例，目前大部分上在ChatGPT上表现的良好，和柳祎也沟通了下，他的总的思路是基于我们的模型写Prompt，所以目前的做法是参照ChatGPT的输出。对于编写Prompt的建议，建议看吴恩达老师视频课（中文版），也可以看openAI提供的最佳实践建议，非常不建议为了日常使用ChatGPT去arXiv上看论文， 建议大家多看网络上的相关完整，然后加上自己的实践总结。我自己感受最深的是自己看到的各类指导挺多的，但是实际用起来，指导原则太多，反而不知道该怎么用了， 结果发现效果不是很好，有的需要试几次。根据别人的总结，结合我的使用，也总结了一个公式：Prompt  = 角色 + 场景 + 问题（任务说明） + 解决方案（答案大概得分层，分类，角色，维度，层次等等） + 要求（结果说明，task result） + 输出（格式，结构化） + 示例？+ 可选项？

  - 以上所有变量的原则是来自吴恩达老师的建议：清晰、具体，拿角色举例子，我一名老师，我一名语文老师，我是一名小学语文老师，我是一名小学一年级的小学语文老师，我一名来自北京的一所重点小学的一年级小学语文老师，随着对角色的限定词越来越明确，ChatGPT给你的可能就越接近你希望她给你的。

  - 可选项根据要问的问题，如果是推理，分析，判断之类的问题，可以加上一些惯用词（ChatGPT本身也在不断学习，这类惯用词用的越多，她就越“懂”人类的期望），比如，请一步一步分析 ，请给我你的理由表示你希望看到过程的表达（很多人所说的CoT），这样结果准确的概率会大一些

  - 有一个比较有效的策略是提供少量示例（Few-shot prompting），我试过几次，比较有效

  - 对我来说，总的感觉是所谓的prompt engineering有点像是中药治病，方子上的中药种类很多，而且也有效果，但是得用对， 但是我又很难搞清楚这是为什么。

  - 我考虑的另外一个问题是如何更有效的量化的验证ChatGPT给我们的是较好的。在实际的产品开发中，我们要提供给用户的是有和问题有较高匹配度，也要有较高置信度的回答，也就是安全的靠谱的回答，那这个问题我们在工程上如何解决呢，我觉得这个问题也是未来我们在大模型应用中要重点关注的一个话题。

2023年 9 月 4 日 - 2023年 9 月 10 日 周报 AI团队 刘道玉

9月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：熟悉和掌握Chatbot全开发流程，实现流程自动化 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 |

本周工作

- 跟进美敦力的脚本配置和上线

- 跟进奥森多的脚步配置和上线

- 完成UTJ15个脚本配置文件

- 继续梳理Go和Node.js的架构关系

  - 熟悉部分Go模块的 Ai类业务维护

- 准备Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建

  - 继续完善上线流程梳理

下周计划

- Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建的开发

- 继续熟悉和掌握Go模块的 Ai类业务维护和Bug跟进

本周工作思考

- 本周用2天的时间用于编写UTJ的Chatbot的配置脚本，在AI组伙伴的指导帮助下，基本熟悉了CN和UTJ的配置过程，过程中遇到不少了问题，这个过程也坚定我们了这块工作必须要工程化的决心，也明确我9月份要做的工作。

  - 在此之前，我接触过Chatbot的前端设计和开发，但是不清楚整体Chatbot内在的产品机制和设计机制，通过这两周的工作，我比较完整的理解Chatbot的产品机制，也加深了对“获取信息-强化动机-处理异议-共启愿景”这个框架的理解，这个有利于我在编写脚本配置文件时，可以比较有依据的判断语句中的关键词，语气词甚至是一些连接词的处理原则，因为客户界面的伙伴设计完脚本后，我们还需要转换成代码可以理解的配置文件，其中会有小部分的调整。

  - 个人认为Chatbot的训练过程的中的训练效果一定程度上取决于脚本设计者对训练意图的理解，对用词的选择，近义词，金句，关键的，语气，过渡词，提问技术，回话技术，接话技术，以及会话上下文都会较高的要求，这样才能让Chatbot更贴近实际，用户训练的话术可以直接用在实际面谈中，而不需要再次的加工转换

  - 依据我现在的理解，我把目前的Chatbot分为两种对话配置模式，一种是Call-Response模式，一种是Ask-Answer模式，

    - Call-Response模式指AI问，用户（销售）响应，比如AI说（以下举例非实际脚本内容），“关于用药的剂量标准最近有医生反应不太清楚”，用户（训练者）对这句话可以理解为陈述事实，也可以理解为委婉的表达不满或者抱怨或者吐槽，但是不管怎样，这是一种Call，可以理解为电话铃声响了，用户（训练者）要对上面的话有响应，要回话即Response

    - Ask-Answer是一种明确的问话，如，“领导，针对这次拜访，您要给我的反馈是什么”，这种场景一般上下文明确，语义清晰，情绪单纯，是指向很明确的接话。依照我的理解，Call-Response模式是目前比较难处理的

  - 另外一个感触深的是日文脚本的处理，不熟悉日文目前是非常大的问题，可能会在关键词分词把握上不准，这样关键词、金句的语义拆分就要严格按照规则来做。从这个角度来说，脚本编辑器也是今年的重中之重，我们要把脚本的编辑能力及准实时配置上线能力完全开放出去，另一方面也是对Chatbot目前的运行逻辑规则要更清晰明确，对Chatbot后续的迭代设计提出了更高的要求

2023年 8 月 28 日 - 2023年 9 月 3 日 周报 AI团队 刘道玉

9月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：熟悉和掌握Chatbot全开发流程，实现流程自动化 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 |

本周工作

- 完成奥森多三套Chatbot脚本的配置的上线

- 梳理Go和Node.js的架构关系

  - 开始接手部分Go模块的 Ai类业务维护

- 准备Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建

  - 完成上线流程梳理

- 跟进美敦力的脚本配置和上线

下周计划

- Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建的开发

- 熟悉和掌握部分Go模块的 Ai类业务维护

- 跟进美敦力的脚本配置和上线

本周工作思考

- 本周基本熟悉了整个Chatbot的上线过程，涉及到Go基础服务板块，Go AI业务服务模块，NLP算法模块，Nodejs接口聚合模块和前端交互模块（Web端小程序，App Flutter），

  - 从架构上说，系统耦合的模块或者涉及到的板块过多，就是设计上的坏味道，需要以更加审慎和优化的态度关注这个系统的迭代和变更

  - 从工程上说，各个模块之间的共享数据不能实现自动流转，数据流转标准化协议还没有建立起来，很多配置数据和配置文件都是各个模块自治，没有形成统一数据配置平台，共享数据的高效流动逐渐成为扩大产能的重点瓶颈之一

  - 从规模上来说，目前CN以上有多个上线，CO正快速发展，整体的规模在不断变大，业务规模的变大，必然会带来架构设计，工程化效率，团队产能上的问题在小规模系统下不是问题的问题，都会在程序规模和业务规模不断变大的过程中，被暴露出来和被放大，成为优先级比较高的问题

  - 系统的迭代和架构设计的演变放在时间的维度上观察和分析才具有较好的现实指导意义，对于全新的创新性业务，架构很难在产品形态完善之前被设计完整也许逐步迭代和完善，另外AI系统本身要工程化就是非常复杂的，加上和我们业务融合起来，就更是增加了其复杂性，架构和设计问题其实是需要我们在迭代过程中，把握好每次一次的设计，结合我们的产品需求积极思考，保证现有架构的良好性演进，因为这个领域里同行们也都在探索和往前冲，只能有一些最佳实践和理论指导，还没有拿来即可用的那种优秀的系统性框架。

  - 工程上我们是有目前可以做的有很多事情，比如共享数据的配置平台，上线及测试工程化，业务后台系统（脚本配置，各类文案配置，状态配置，AI服务配置等），这些系统的建立，会极大提升Chatbot甚至是AI服务的交付能力和交付速度。

2023年 8 月 21 日 - 2023年 8 月 27 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

8月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：熟悉和掌握Chatbot全开发流程，实现流程自动化 KR2：AI类业务前端相关实现的Review KR3：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成AI富文本编辑的组件化 KR2：探索Web侧AI技术和应用落地 |

本周工作

- 完成对Chatbot场景剧本及上线配置文件的转换过程的学习和掌握

- 完成Golang的深入掌握和Python的熟悉，梳理Go和Node.js的架构关系

- AI类业务前端相关实现的Review

- 其他

  - 前端新技术栈调研

下周计划

- 完成三套Chatbot场景的上线

- 梳理Go和Node.js的架构关系

- 完成Chatbot场景配置自动化系统的设计和基础搭建

- 富文本组件开发

  - 完成组件开发

本周工作思考

- 本周开始逐渐熟悉AI组的开发流程和开发节奏，对整个AI工程化和产品化也有了新的认知，作为使用者AI是简洁和智能，对于实现来说，背后既有深厚的理论研究，也有积极探索的工程实践，还有大量繁重的业务逻辑开发。作为前端专业人员，基于对技术的理解和对行业观察，我也认识到丰富多的模态的的交互形式即将到来，从Echo开始，人与硬件的交互开始发生变化，我认为这是一种范式的转变，AI会加速这种转变的速度，最早我们通过屏幕，鼠标，键盘和算计做交互，主要体现在视觉和触觉，我们用方向盘、按钮、把手等机械装置和汽车交互，也主要体现在视觉和触觉，随着技术的发展，利用发声和听觉的交互越来越普及。人类在进化中，也比较倾向利用声音和同类或者其他动物交互，随着语音技术的进步，听觉系统和语音系统中利用会让整个交互更自然，更高效。

- 大概在20年左右，曾经学过一阵子Go语言后来随着工作节奏和工作内容的调整，慢慢的就忘的差不多的。这阵子重新拾起来深入学习和理解，现在学习一种新语言会比几年前的视角更开阔，除了语言本身的语法，最佳实践，我也会直接看经典源码，有时间会整个文件的抄经典代码，这种方法比较笨，其实很有效，1是让自己琢磨透语言本身的设计哲学，这个东西有时候只可意会不可言传，比如Go语言的少即是多的设计哲学，不抄十几个经典源码，可能只是知其然不知其所以然。我记得本杰明富兰林起初学习写文章时，也是采用这种方式，第一遍先抄，第二遍默认，第三遍改写，就能完成用原作者的思维模式写文章了。2 是从多个语言的比较分析讨论中学习，横向比较，写了多年的JavaScript和Typescrip，思维方式已然固化了，必须打破这种惯性思维，比如js是单线程语言，要用ajax，raf，webwork，webassembly这种浏览器机制做并发，但是Go中天然直接并发，关于并行，两者在实现中有非常不同，在18年19年学习Dart时，我觉得是比葫芦画瓢，瓢可以画的很漂亮，但是行家读起来还是缺少点灵气，就是这个意思，语言学的多，思维模式容易串，有的思维模式是能够迁移的，比如在理解的Typescrip的类型化系统，在学习Dart的类型化时就很轻松，掌握了JavaScript的闭包的概念，学习Go时就很容易理解函数闭包。但是当你研究透了React 的Fiber的并行机制时间片时，对理解Go的Goroutine并无太多的助益，所以每种语言都有其独特的设计哲学，这些哲学很多体现在细节上，所以要学原汁原味的经典代码。其实在我们日常面试中，经常遇见一些简历很”优秀“的候选人，这里所谓”优秀“，就是简历很丰富，洋洋洒洒，这也会，那也会，东也做，西也做，但是你问下来就发发现，用一种思维方式和研发哲学解决所有的遇到的问题，效果也就不一而足了。所以学习语言我觉得还是要原汁原味，用它解决引发它被设计出来的那些问题的本源。

2023年 8 月 14 日 - 2023年 8 月 20 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

8月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：高质量完成AI生成课程介绍的开发和上线 KR2：完成疑难bugs的修复及SOP整理 KR3：AI类业务前端相关实现的Review |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：基于现有的业务，技术路线图和产品路线图，完成多模态技术的技术调研和技术规划，结合AI形成部分Demo |

本周工作

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 上线跟进

- 富文本组件开发 60%

  - 完成基本结构设计和开发

- AI类业务前端相关实现的Review

- 其他

  - 前端新技术栈调研

下周计划

- Chatbot自动化体系的前期准备

  - 整体业务实现流程梳理

  - 确定开发计划

- AI类业务前端相关实现的Review

- 富文本组件开发

  - 完成组件开发

本周工作思考

- 本周逐渐开始对AI类业务的实现重新了解和总结了，结合东朔老师在All hands meeting的洞察， 目标是以此为切入了解各个功能点背后的大系统，以此补齐AI算法和AI算法工程在工程产品化时需要的其他支撑性系统，目前这个工作还刚开始，我们目前涉及到AI的点有: AI评分，AI字幕，AI作业，AI微课，Chatbot，AI动作练习， UShow，AI生成图片，AI生成课程介绍等等，经过多年的持续深耕和打磨，在视频2D多模式处理、音频识别合成等方面都形成了极具特色的技术优势和产品优势。AI功能展示出来的其实是冰山一角，比如大家在UShow，或者Chatbot时，看到的只是寻常的一次打分，其实背后涉及到各类的开源系统的融合，自建AI算法系统的设计整合及其支持其运行的AI算力的高成本支撑和高频的维护，这些庞大的系统随着产品的迭代，会持续增加维护的工作量，比如数据整理解析，模型预训练等等，这在一定程度上减缓了我们对进一步高质量服务客户，拓展深挖AI产品价值的速度。从PMF的角度看，AI是需要挖掘但是易燃的市场，很多企业很多行业还不能明确的知道AI能够做什么，能够给企业带来什么，给行业带来什么，都在强烈的渴望适合的AI产品，在技术能力上我们能够对音视图文等交互媒介做初步的AI生成和AI分析，我们已经知道AI能够给我们的客户带来什么，我们初步具备探索AI未知市场需求的技术能力，所以增强AI的产品服务能力，满足市场对AI的强烈需求，扩张AI产品规模目前已经是我们亟需解决的问题，未来很长一段时间我们都会致力于这问题的解决。

2023年 8 月 7 日 - 2023年 8 月 11 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

8月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：高质量完成AI生成课程介绍的开发和上线 KR2：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：基于现有的业务，技术路线图和产品路线图，完成多模态技术的技术调研和技术规划，结合AI形成部分Demo |
| O3：团队建设 | KR1：紧密协作，帮助联东更好的Landing KR2：做好春青的Mentor，完善Landing体系 |

本周工作

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 完成产品Review的交互流程及bug

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

  - 春青Mentor&工作指导

下周计划

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 上线

- 其他

  - 清理历史bug

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

本周工作思考

- 通过这次开发AI + 富文本的组件，对基于prosemirror的富文本技术架构和AI任务处理的开发模型都做了一定的封装和复用的实现，该组件在后续迭代可以在很多地方复用了，比如段落说明，小节的说明，题目编辑等，加上AI的能力还可以在视频说明，考试说明，自动问卷生成。基于富文本的内容操作，会让互动类的内容多模更容易实现。

- 简洁的交互，丰富的功能，这类系统需要强大的架构和设计能力，通过这次项目意识到了一些架构思想和设计能力的不足，后面还要在这块持续提升。

2023年 8 月 1 日 - 2023年 8 月 6 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

8月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：高质量完成AI生成课程介绍的开发和上线 KR2：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：基于现有的业务，技术路线图和产品路线图，完成多模态技术的技术调研和技术规划，结合AI形成部分Demo |
| O3：团队建设 | KR1：紧密协作，帮助联东更好的Landing KR2：做好春青的Mentor，完善Landing体系 |

本周工作

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 基本完成一轮bug修复

- 音频相关

  - 语音微课语音时长和实际时间不一致导致的问题的测试跟测

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

  - 春青Mentor&工作指导

下周计划

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 预览机及上线

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

本周工作思考

- 本周专注解决AI生成课程介绍的项目，前几周都是断断续续的开发，缺乏很多系统性的思考，AI生成课程介绍这个项目我也访问了王婷、元峰他们听听他们对需求和交互的理解，我也和晔培做过简单的交流，因为大家的视角有所不同，看到的维度不同，总体上来说主体交互比较明确，但是细节比较琐碎，对我这这开发来说，涉及到富文本编辑器的内部的交互，感觉工作量还是不少，我得经验是富文本的开发比较耗时间，这个功能完全是在富文本编辑器基础上开发，涉及的逻辑也比较多。开发过很多富文本的功能，一旦深入开发，想做功能做到尽可能的完美，需要打磨的内容和逻辑非常多，在我看来，富文本编辑器是最自由的交互，没有太多显式的交互元素，到那时内涵乾坤，比如什么情况出什么提示，好比一张白纸写出美文，比看图说话，或者固定好模式的命题文章要难很多。

- 我也在反思，如果以现在的经验和思考，现在让我做，我估计2周就能拿下，这里我欠缺的就是需要我要提升的，如5个编辑器插件的选择，全局状态的管理我会把zustand设计的简洁，整个设计流程我会优先考虑交互状态机，直接设计成多做状态的组合，而不是刚开始用的单一状态标识交互状态，在设计阶段就把风险考虑清楚。我觉得这些既是坑，也是经验，搞明白了后续能用上，我们基于富文本编辑器的深度开发能力就上来的，让我们的大部分编辑内容升级升简洁健壮的富文本编辑也是提升用户体验的关键路径之一。

- 很多工作日包括周报都有想到专注的这件事，如何让自己专注，随着经验的增多，随着对软件工程和软件开发的认知的不断提升，学会如何专注是软件工程师核心素质之一， 也是我们公司工程师文化的重要内涵之一，没有专注只能人云亦云，只能被动追随，懂得专注后才有可能提升技术深度和技术创新，才有可能提升技术领导力，继而成为技术领导者，这样才能让 价值 = 业务 * 技术，我们已经有了很多业务基础，如果我们能够在某些技术细分领域取得一定的突破，就能够助力业务的发展。在结构化升级的公司战略背景下，系统的化技术进步也是我们自我完善和自我发展的核心要求。同时我们也不要妄自菲薄，不要认为公司里没有人是业界大咖，我们就没有技术升级成功的机会。假期回老家在高铁上我研究了下四川大学计算机学院的那些博导硕导的论文及项目的时间，我发现有些真的得是天生我材， 但是很多教授在年轻时并不太出众，但是经过较长时间的沉淀，找到了有兴趣或者一两个重点科研课题的锻炼后，后面科研的课题量和发论文数量就有较大幅度的提升，虽然我的这个研究的资料是只是来自其官网的个人简介，但是部分教授有论文题目可以通过IEEE网站搜索其所有相关论文，虽然很不全面，但是我依旧相信事都是自己干出来的，志气是自己长出起来的，心向往之，必有所成。

2023年 7 月 24 日 - 2023年 7 月 30 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

7月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：高质量完成AI生成课程介绍的开发和上线 KR2：高质量完成uShow的开发和上线 KR2：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成基于PromiseMirror及BlockNode的富文本编辑器的设计和开发 KR2：基于现有的业务，技术路线图和产品路线图，完成多模态技术的技术调研和技术规划，结合AI形成部分Demo |
| O3：团队建设 | KR1：紧密协作，帮助联东更好的Landing KR2：做好春青的Mentor，完善Landing体系 |

本周工作

- AI视频相关/web ushow

  - 完成uShow的开发及提测跟进

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 基本完成一轮bug修复

- 音频相关

  - 完成语音微课语音时长和实际时间不一致导致的问题的修复

- 其他

  - 修复提问讨论小节分享bug

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

  - 春青Mentor&工作指导

下周计划

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 测试跟进及上线

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

本周工作思考

- 语音微课中录制和实际不一致的问题

  - 这个问题在开发中我有注意到，其实现是按照录制分配累加的，之前那的按照time slice为1s的间隔录制，也就数每隔1s触发一次录制事件，但是在实际中测算，该间隔总是略小于1s，大概在0.98左右，所有长时间累加会出现误差。

  - 这个问题的的反思是，遇到可能出现问题，要严谨的验证一下，不能凭想当然的推测，要深入代码里看到其实际的结果。虽然工作这么多年，还偶尔犯这样的错误，确实是不太应该。所以得后续的工作中要保持严谨的编程太多，任何可疑点都要认真的确认，不能凭单凭理论推测。

  - 另外一个总结到的点是，如何复用设计。录制计时的问题在web录制，AI视频左右都有类似的设计， 虽然实现不同。我们有很多这类之前有过的最佳实践或者最优的设计，往往没法形成一个有效的可复用的机制，因为不是组件，很难想到独立代码的。从这个角度说，复用不仅仅是代码级别，技术设计级别复用也需要一些方法做起来。比较技术设计中独立的设计模块需要形成独立的SOP设计，而不是和整合项目的设计设计绑在一起，另外创新的分享形式也是一种可行的办法，比如识别到时可复用的设计主动推给其他伙伴。

2023年 7 月 17 日 - 2023年 7 月 21 日 周报 Web前端工程师 刘道玉

7月关键OKR

| O1：业务产出 | KR1：高质量完成AI生成课程介绍的开发和上线 KR2：高质量完成uShow的开发和上线 KR2：完成疑难bugs的修复及SOP整理 |
| --- | --- |
| O2：技术产出 | KR1：完成基于PromiseMirror及BlockNode的富文本编辑器的设计和开发 KR2：基于现有的业务，技术路线图和产品路线图，完成多模态技术的技术调研和技术规划，结合AI形成部分Demo |
| O3：团队建设 | KR1：紧密协作，帮助联东更好的Landing KR2：做好春青的Mentor，完善Landing体系 |

本周工作

- AI视频相关/web ushow

  - 完成uShow的开发及提测跟进

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 修复部分bug

- 音频相关

  - 跟进语音微课语音时长和实际时间不一致导致的问题

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

  - 春青Mentor&工作指导

下周计划

- AI视频相关/web ushow

  - 测试跟进及上线

- 富文本编辑器相关/AI生成课程介绍

  - 测试跟进及上线

- 其他

  - 发版及Code Review

  - 技术相关Review

本周工作思考

- uShow的录制流程完成的开发用了7,8天时间，复用了AI视频作业的部分模块，在现有的录制，预览图生成，图片上传，播放器等组件的基础上做了适当的调整和开发全新的流程。在现有的业务拆出需要的组件，需要整体熟悉里面的功能细节，另外保存流程和AI视频完全不同，都花费了较多的时间。

- 在目前的Web端音视频处理这块，目前主要技术是Device， Video，Canvas，Audio，AudioContext，Image，MediaStream，MediaRecorder基本都是几大对象之间的处理，Video和Canvas之间的数据是可以流通的，中间的数据处理就给了我们很大的技术空间，比如摄像头的视频流经过video画到canvas，就可以用逐帧的操作，实现AI，视觉，编解码的处理，AudioContext的各种声音处理可以经过MediaStream合成到视频中，我觉得难点在于掌握这些对象用法的细节。因为领域专业性比较强，在应用上需要和前度结合，在设计复用度较高的组件，以及音视频应用的架构设计都需要有深刻的理解，特别是音视频应用的设计，不能用前端的开发模式和设计思路，比如，AudioContext的节点图设计模式，多媒体设计的经典模式DirectShow的图架构设计，FFmpeg的插件设计都和前端日常用到的设计思路差异比较大，开发过程需要特别注意着点。