## 2025 年 12 月 1 日 - 2025 年 12 月 7 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.6 | KR1：uShow 监控跟进；uShow 代码优化；两套uShow上线； |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.2 KR2：0.15 KR3: 0.1 | KR1：暂无 KR2：巡检问题解决 KR3：暂无 |

【本周重点工作】

- uShow 启尔畅®易悦达®-超细易感，悦达新元

- uShow业务监控告警完善

- uShow 总分不准确解决

- Web Sentry 问题巡检和解决

【本周心得与思考】

- 本周的主要任务是放在uShow相关的工作上，同时也充分利用一些尝试一些基于Multi-Agent模式uShow的业务的探索和思考，在整体设计上，要混合路由模式和并行模式，可以以总-分-总的Agent的结构设计，如可以以学员Agent、评审Agent、反馈Agent、复审Agent，为四大主Agent，每个主Agent通过多层和树状结构并行和串行起来，以路由模式为基础，作为Agent通信的基础模式，其中涉及A2A，MCP，老服务可以以MCP的形式包装和通信，每个主Agent通过任务拆分的模式，拆分为足够简洁可靠可扩展可追溯的Agent，保障提供有效、可靠，可持续优化的结果。

  - 多Agent系统重要任务的拆分算法 ，如何保证复杂任务的解决是以不同的任务树的结果组合作为解决，从目前的uShow的情况来说，主要有有结构任务和规划决策类任务，评价维度的设计，是基础性 + 扩展性，基础性的任务为明确的结构性任务，如现在开场白等，另外基于客户练习需求可以通过LLM自主规划形成个性化的评价体系。

  - 基于 LLM规划任务结构 → 形成Task Graph → 多Agent执行节点 → 汇合节点聚合结果，应该比较可行的一个总体典型思路。

【下周工作计划】

- uShow 启尔畅®易悦达®-超细易感，悦达新元

- CSL 第二套

- uShow 总分不准确解决测试跟进

  - 优化uShow redis消费模式

- Web Sentry 问题巡检和解决

## 2025 年 11 月 24 日 - 2025 年 11 月 28 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.5 | KR1：uShow 监控跟进；uShow 代码优化； |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.2 KR2：0.15 KR3: 0.1 | KR1：暂无 KR2：巡检问题解决 KR3：暂无 |

【本周重点工作】

- uShow AXA 运行保障

  - 降配和压测

- Infer 可靠性保障优化-已提测

  - 超时和异常处理

  - 心跳监控和告警

- CO 巡检问题

- 优化uShow录制上传-已提测

  - 解决 接口时序偶发异常

  - 解决 重新录制资源释放和录制关闭的问题

【本周心得与思考】

- 本周的主要工作是围绕着功能可靠性来做优化和调整，既包括了前端的功能，也包括了后端服务的功能，站在全栈的角度，以业务为支点会发现和学会一些以前不曾注意到的点。以接口粒度设计为例，如果以API设计原则或者微服务设计原则来看，接口粒度宜小不宜大，但是从全流程来看，大接口也有不少好处，如可控的异常处理，减少了接口出错的可能，报错兜底简单，监控也比较简单，流程也变成简单了。录制上传涉及到10左右的接口，有的需要相关依赖，有的需要并发，如果每个接口都是99.9%的可靠性，整个功能的可靠性为99%，但是如果每个接口是99.0%的可靠性，那么就会变为90%，所以这种情况每个接口的可靠性非常重要，同时前端在处理这些异步接口时，对每个接口采用异常上报 +重试的可靠性保障变得非常困难，如果要重试，整个流程的相关接口都要重新一次，就可能会涉及带非幂等的排查，如果针对单一接口的重试，又会涉及到延时和排队的问题。多接口处理让功能的复杂性直线上升，这非常考验前端的设计能力，也就是如何管理这些接口。 所以从这个角度说，接口可以适当的大一些，不要太小粒度，初始设计，能在一个接口的尽量在一个接口，在迭代中进行拆分，业务扩展，性能优化都可以触发解决的拆分，这类先总后拆的方式我认为好于先拆后总的方式。

【下周工作计划】

- Sentry Agent 增加 CO Sentry  issue问题修复

- 打通 nodejs + php 的 trace id

- uShow 各服务增加 对prometheus 支持

## 2025 年 11 月 17 日 - 2025 年 11 月 21 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.5 | KR1：uShow 监控跟进；uShow 代码优化； |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.2 KR2：0.15 KR3: 0.1 | KR1：暂无 KR2：巡检问题解决 KR3：暂无 |

【本周重点工作】

- All Hands Meeting

- uShow AXA 运行保障

  - co uShow 异常数据排查

  - 更新 ushow 长时任务查询逻辑

- 皮尔法伯ushow诺维本 uShow 跟进

- 优化uShow录制上传

  - 视频不完整的问题

- uShow celery 优化

- 诺和诺德 权限 调整

- 优化uShow 无声视频的问题

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting

  - 东朔老师关于学习方法论相关的阐述引发我对学习方法的重新思考，因为最近在学习google ADK 5days的课程，什么样的方法是最自己最有效的呢？在微信读书时经常看到很多书友分享说一年看上百本书，我其实是十分诧异的，我的计算方式是一本300页的书，一行0.5秒，平均一页要15秒左右，才能在1个小时左右读完，但是这个速度基本上没有回读、思考、记忆、划线、笔记、总结的时间，可以说是囫囵吞枣，后来我发现很多人是用AI阅读，就是先看AI总结的大纲，然后再精读。这个小事情让我怎么用AI科学读书有了一些思考，多利用AI技术来是实现有效学习，比如对比、考试、思维导图等等，另外还有一个需要注意的是精准提问和深度提问，问题的质量决定回答的深度，回答深度决定了学习质量。

- 本周Cloudflare 事故的思考

  - 本周Cloudflare 发生了严重的事故，对我们没有影响，不过作为工程师我也深有感触，也值得用他人的血泪教育一下自己。

  - 很多事故都是发生在不经意的一个小失误和小bug，工程开发不能存在侥幸心理。从自身来说，要不断的提醒自己要严谨，认真做功能设计，严谨写每一个方法，尽可能保证每一行代码的健壮，考虑到尽可能多的异常情况，边界情况，特别是让大模型想尽可能多的非预期的可能，如在大模型使用文件记忆时，要考虑到如果硬盘慢了怎么半，文件权限被篡改了怎么办，多线程如何同步等。

  - 很多事故都是小概率事件，但是事故的复杂就是事故之前从理性想似乎是绝无可能发生，事故后又会觉得它一定会发生。这种认知距离究竟是怎么产生的，如何避免这种认知距离实际上很重要的事情。

  - 最近结合uShow的问题，我也顺带学习了一下Datadog + Pagerduty + Slack 的告警机制和事故处理流程机制。对于复杂而又真实的世界来说，事故的发生难以避免，从务实的角度出发，在做好质量保障之外，建立切实可行的事故处理流程是至关重要的，遇事不慌，临危不乱，紧急有序响应，各团队协同合作，让损失降到最低。

【下周工作计划】

- uShow AXA 运行保障

- uShow CSL 第二套

- 优化uShow录制上传

  - 接口时序偶发异常

  - 重新录制资源释放和录制关闭的问题

## 2025 年 11 月 10 日 - 2025 年 11 月 14 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.2 | KR1：uShow 监控跟进；uShow 代码优化； |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.1 KR2：0.15 KR3: 0.1 | KR1：暂无 KR2：巡检问题解决 KR3：暂无 |

【本周重点工作】

- uShow 项目跟进

  - 添加CN / COuShow 监控功能

  - 跟进&&解决uShow线上问题

- 线上巡检问题跟进

【本周心得与思考】

- 本周的线上uShow出现了线上任务积压，录制视频上传失败的问题。线上积压问题其实是个低级问题引发，如果有及时的发现就能够缩小这个问题，这个问题给我了很深的反思，没有保持足够长的服务耐心，在长时间的服务值班后容易松懈，没有体现出应有的职业素养，关注监控是很要求耐心和责任心，仪表盘需要时刻盯着，但是这个工作本身比较乏味，但是这是系统稳定的第一到防线。通过这个问题的排查的过程，我从各位伙伴身上学到了很多书上学不到的东西，这种排查问题的感觉和品味非常重要，可能是从书上或者从代码上学不到的东西。以市场结果为导向就是看对客户的服务是否满意是否愿意付款，一旦出现客户问题，要始终以该结果为思考的出发点，其实这点比较难，要对齐客户的结果，要做比想象的要多的多，不仅仅是交付功能，还要交付服务，这对我来说是重要的一课。

【下周工作计划】

- uShow 项目跟进

  - 完善 uShow 监控报警

  - 增加 uShow 异常和日志

  - 解决上传视频不完整 && 无数据的问题

- 稳定性问题跟进

  - 线上问题解决

## 2025 年 11 月 3 日 - 2025 年 11 月 7 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.95 | KR1：无声视频，上传失败问题解决 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.7 KR2：0.7 KR3: 0.4 | KR1：Sentry-Agent 完善 KR2：巡检问题解决 KR3：暂无 |

【本周重点工作】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 活动跟进

    - 任务监控相关功能设计开发

  - 性能优化和代码优化

    - uShow 代码增加类型

    - 优化部分低效代码

  - 皮尔法伯ushow诺维本MBC篇调整

  - 诺和诺德分数异常的练习数据整理

  - uShow 问题解决

    - 弱网下降低码率的方案评估和设计

    - 单任务失败导致整体任务无状态的问题解决

    - 异常任务数据排查和解决

    - 上传视频不完整问题的排查

【本周心得与思考】

- 本周在主要工作任务之余开始继续思考和设计Code Fixed Agent工作流程，之前我自己和其他伙伴断断续续有过讨论和分析，Code Fixed Agent 的预期功能需求是通过目前的对Sentry Issue 诊断Agent的诊断结果，Code Fixed Agent  利用大模型编程能力实现代码修复和提交，涉及源码管理、大模型、Git流程、Claude 调用等模块，实现Sentry上简单问题的自动化修复。在本地开发中利用Claude Skills 和 Agent 也能够实现部分功能，但是对于Sentry问题，构造Sentry完整的上下文的，需要Sentry MCP的支持，最主要的问题是本地Claude无法实现无人值守式全自动化流程。压缩代码和源码映射的问题是最关键的部分所在，在保证安全可靠的情况下，实现异常堆栈中的行列数能够明确定位到源码的repo-dir-file-line，这个过程可以使用大模型和工程方式，大模型方案是需要消耗大量token，整体来看币效太低。工程方式应该是最合适的方式，repo很容易定位，dir-file-line的定位很难准确，一是不同的浏览器堆栈信息不同，二是线上堆栈信息本身压缩和混淆过的。目前想到的基本思路是采用关键词匹配的笨办法，首先通过AST将解析压缩代码的类，对象和方法，同时将对应repo的源码也通过AST做相同的处理，基于堆栈信息通过文本匹配的模式，初步定位做在file，最后通过源码和压缩代码的AST数据比对，定位到具体的方法，然后提交给大模型做修复。整体的思路是工程算法和大模型相结合协同解决。

【下周工作计划】

- 稳定性跟进

  - Sentry Agent - Code Fixed Agent 流程设计和开发

- uShow admin 自助拟合 分数拟合串联和测试

- uShow 问题解决

  - 解决上传视频不完整的问题

  - 弱网下降低码率的开发

  - 解决单任务失败导致整体任务无状态的问题

## 2025 年 10 月 27 日 - 2025 年 10 月 31 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.9 | KR1：AXA Life uShow跟进；性能优化跟进 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.7 KR2：0.7 KR3: 0.3 | KR1：Sentry-Agent 完善 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 测试跟进

  - 智翔金泰 测试跟进

  - uShow NLP服务性能优化

  - uShow CV服务性能优化

【本周心得与思考】

- 本周的持续的进行uShow压测，经过大家的努力，目前已经支持并发400个30分练习。主要工作包括梳理Go 和 Python 相关的流程，优化OpenCV相关的代码优化和相关任务池的参数调校，目前已经找到了一个比较合理的参数和服务配置，第一次比较深度的负责一个较复杂分布式系统的整体的性能调优，得到了伙伴们的很多帮助和赋能。通过这个过程，我对架构设计、性能设计和功能设计中的很多权衡有了不少更具体的思考，比如设计中的过度如何界定，如何让实现及由设计感又有实用性，分布式系统中服务职责的划分不是越小越好，也不是越大越好，流程设计中如何设计相关参数保持整体流量的控制等等，这些都是非常深入和有趣的技术课题，平时工作没有这边么近距离的实践和思考，这次让我直观的感受和思考，对我来说是非常宝贵的经验。我也意识到在这些领域我的能力短板和技术优势，以及在未来业务迭代设计中需要持续关注的内容。

【下周工作计划】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 测试跟进

  - 性能优化，增加相关指标和追踪

- 稳定性问题跟进

  - Sentry Agent持续跟进，code agent 设计和开发

  - 巡检问题修复

  - Claude Skills在代码稳定上的探索

## 2025 年 10 月 20 日 - 2025 年 10 月 24 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.9 | KR1：AXA Life uShow跟进；智翔金泰跟进 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.7 KR2：0.7 KR3: 0.3 | KR1：Sentry-Agent 完善 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 2套分数拟合和提测

  - 智翔金泰 2套分数拟合和提测

  - uShow CV 服务性能优化

  - CO uShow性能压测跟进

【本周心得与思考】

- 之前一直没有特别关注uShow CV的服务性能，这个问题这周持续在我脑海萦绕。很多问题之所以没有被解决是因为它们没有被关注，寻找并发现那些应该被解决的问题比如何解决更重要。平时的日报对日常的工作细节过多，反而忽略在系统上的思考和复盘，我一直很注意对出现的问题的复盘，但实际上复盘也是多维度，即需要对出现的问题做复盘，也需要对潜在的问题做识别，也需要对系统的现状做梳理和规划。通过有意识的有计划的利用日报、周报，自我复盘的形式多关注系统层面上梳理和规划，逐渐的掌握这些系统的现状，问题和将来，通过这样的日积月累才能养成发现问题和规划设计的能力。

  - uShow CV 服务中的依赖库很多是较老的版本，因为这些代码时运行在云端，因为云端的环境是逐渐的升级，这些依赖也需要跟随这个升级而不断升级，这些工作需要提前识别和安排计划解决。

  - uShow的部分老服务因为兼容老片子而存在， 目前部分片子已经逐渐停止使用，所以这个季度需要找时间再次梳理一下，移除不用的老服务，降低系统复杂度的同时也能降低服务器成本。

【下周工作计划】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 测试跟进

  - 智翔金泰 测试跟进

  - uShow NLP服务性能优化

  - uShow CV服务性能优化

- 稳定性问题跟进

  - Sentry Agent持续跟进，code agent 设计和开发

  - 巡检问题修复

  - Claude Skills在代码稳定上的探索

## 2025 年 10 月 9 日 - 2025 年 10 月 17 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.9 | KR1：AXA Life uShow跟进；辉瑞uShow 跟进 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.7 KR2：0.6 KR3: 0.2 | KR1：Sentry-Agent 完善 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- uShow 项目跟进

  - 辉瑞-预防脑转 优化和上线

  - AXA Life 2套分数拟合和提测

  - 智翔金泰 2套分数初步拟合

  - uShow admin 管理后台新增“多维度文案”设置功能

  - 性能问题跟进

- 稳定性问题跟进

  - Sentry Agent持续跟进，code agent 设计和开发

【本周心得与思考】

- 关于工作注意力的一些思考

  - 这周的工作主要在5套uShow的交付上，没有太多的代码的产出，感觉有点不充实，这可能是多年写代码造成的职业病，几天不写代码就会有一种空虚和不充实的混合感觉。

  - 这周也有了间隙时间来思考和重构自己的工作方式，特别是对自己的注意力多了一些关注更多的思考：  注意力是有限的，这方面多一些那方面就会少一些，珍惜自己的注意力；一次只做一件事，目前在尝试使用番茄工作法； 深度思考和沉浸式工作；不关注不在今天todo list上的任务，拖延非重要任务，专注重要任务；少即是多；另外一个重要的点是减少精神内耗，更多的关注当下的事情。

- 本周是我入职十周年纪念日，感谢东朔老师，感谢徐老师和伙伴们，这十年即是轻松的十年，也是成长的十年。轻松的是专注于自己认可的工作和事业，和一帮志同道合的伙伴们一起努力，从心里来说是一件轻松和幸福的过程，我想这种特殊的心理体验可能只有走过有过对比的人们才能真切的体验到，同时这十年是我成长最多和最深刻的阶段，对人生、产品、技术、市场和商业经营都有了直观而深刻的认知，这都对我产生了深远的影响，感恩UMU，共同期待UMU未来更加精彩的十年。

【下周工作计划】

- uShow 项目跟进

  - AXA Life 2套分数拟合和提测

  - 智翔金泰 2套分数初步拟合

  - 性能问题跟进

- 稳定性问题跟进

  - Sentry Agent持续跟进，完成code agent 设计和开发

  - 巡检问题修复

## 2025 年 9 月 22 日 - 2025 年 9 月 26 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.6 | KR1：AXA Life uShow跟进；辉瑞uShow 跟进 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.5 KR2：0.5 KR3: 0.0 | KR1：Sentry-Agent 完善 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- 【Web稳定性】观测能力建设 - 日志增强

  - 完成主要16个code repo的异常处理更新

- uShow 辉瑞 预防脑转

  - 完成了数据准备任务

- Sentry巡检日志

  - 完成了issues AI分析数据的存储开发

- 巡检问题修复

【本周心得与思考】

- 本周的在工作节奏上开始使用番茄工作法来开展各项工作任务。效果不错，工作效率和注意力时间有所提升，但是整体上效果还有很大的提升和改进空间。

  - 现在 AI 时代开发方式和工作方式多是多任务并行的情况，这类任务是不是适合番茄工作法呢。在周一周二的日志增强任务中，并行开启4个Claude code 客户端，也就是同时进行个code repo的代码修改，就需要同时关注这4个客户是否有确认、Review、答疑或者启动下一个code repo。这类任务以目标导向似乎更合适，但是反思后又会发现，如果是每25分钟停下暂停这个个工作，给于有一些梳理和总结，也是很合适的节奏，只要这个工作内部保证目标明确，产出可以量化，就可以使用这中工作方式。

  - 类似周报、日报的任务挺适合用番茄工作法的，集中精力在一个工作周期内完成，这个目标并不是很明确，如要写多字、要写的都好，其实很难量化，但是如果给定的25分钟内完成，这其实量化了这个任务，其目标就简化为在25内完成一个篇日报的编写并且越有质量越好。

  - 番茄工作法给我最大的帮助是关注当下的任务，养成习惯把任务拆分成25内可以完成和量化的目标和结果，我觉得这也体现了微习惯的内在思想，关注当下的每个小任务的完成，就能避免忙忙碌碌一天，但一总结好像啥也没干的那种感觉

【下周工作计划】

- CO AXA Life uShow 项目跟进

- 辉瑞uShow跟进

## 2025 年 9 月 15 日 - 2025 年 9 月 19 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.5 | KR1：AXA Life uShow跟进；辉瑞uShow 跟进 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.2 KR2：0.3 KR3: 0.0 | KR1：Sentry-Agent 增加月度巡检报告 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- uShow - 诺和佳-关注空腹 重视餐后 上线跟进

- CO uShow项目前期准备

  - 客户验证计划对齐

  - 日语测试环境检查

- uShow-admin 完善

  - 完成诺和诺德自动化拟合

- 线上问题修复跟进

  - 修复考试小节 - 随机考试模式下必填字段前端处理异常

- 日志增强 - platform，task-learning

  - 增加接口异常处理

  - 增加异常错误信息

- 巡检问题修复

【本周心得与思考】

- 本周的工作任务比较细小繁多一些，多个开发任务和开发准备工作会同时进行，这种情况很可能是未来工作中的常态。这种情况下更要做好任务优先级安排和任务组合的设计。

  - 我的最近的经验是开发任务和非开发任务组合可以一起做。比如完成开发任务Prompt的设计编写后，Claude在执行任务的同时，可以并行进行其他项目的技术调研，bug复现与分析，需求理解或者项目沟通等。

  - 有意识的开发和使用工作工具。以往工作中会遇到很繁琐的事项，想用工具处理，但是工具的开发成本比较高，两者权衡，往往采用自己动手完成的方式。现在AI编程好比是一个身边的工厂，你需要什么工具，只要说明功能，下订单就行。因为工具的开发和其他任务是并行的，这个成本非常低，但是因为有了工具，不仅提高了效率，也让这个工作的本身通过工具得到了标准化和沉淀。

  - 最近看到一个关于过马路的短视频，视频展示的一家日本工厂里工人过厂内马路路口的标准动作，每一个工人都在路口右看，左看，前看，并结合手势动作。我观察到该视频评论区里有非常多的讨论，很多人都是惊讶于这种近乎僵硬的标准执行动作，但是了解过日本工业史的人都知道，日本制造业的成功离不开这种极致的标准动作精神。有名的日本丰田八步法的理念就是持续优化标准动作。持续优化沉淀标准化的动作，非常值得我们学习和借鉴，虽然有些标准化动作过于僵硬，但是在本职上保证任何任务的结果都不会太坏，权衡好灵活性和标准化也许是我们一直要努力和探索的。

【下周工作计划】

- CO AXA Life uShow 项目跟进

- uShow 智翔金泰二期 项目跟进

- Sentry-Agent开发完善

  - 巡检报告完善

- 巡检问题跟进

- CO线上问题跟进

## 2025 年 9 月 8 日 - 2025 年 9 月 12 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：uShow 持续迭代交付 | KR1：0.1 | KR1：上线 诺和佳-关注空腹 重视餐后；CO uShow项目前期准备 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.1 KR2：0.1 KR3: 0.0 | KR1：Sentry-Agent 部署小时巡检；增加月度巡检报告；自动化流程完善； KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- 线上问题修复

  - 题库模式分值设置bug

- uShow-admin

  - 诺和诺德-uShow 智能化配置开发完成

- Sentry-Agent

  - 完成小时级巡检功能完善

  - token提效和上下文优化处理

- Sentry巡检问题解决

- uShow支持韩语支持技术方案

  - 相关模型调研

  - 前期数据准备

【本周心得与思考】

- 如何把工作做在前头的反思

  - 这周在回复 UTJ 伙伴的关于 uShow 问题，我反思到在准备工作上的不足，关键的事情没有提前准备好。很多工作提前想到是很重要的，提前做到才是更重要的。

  - 提前的把准备工作做好要提前做好规划，给准备工作也做好计划：明确目标，拆分任务，设置时间和确定交付产物。“​​机会是给有准备的人”，这里的准备不仅仅是嘴上准备或者脑子准备，应该是用手上的动作准备起来：有目标、有计划、有产出。

  - 在日常工作和个人发展上，这件事也值得我深入的实践，真正的准备工作就是把工作做在前头，交卷铃响的那一刻，应该是要起身离开考场准备下一场考试的时刻，而不是交卷铃响的那一刻才去写最后一题。

  - 同时利用好AI帮手，把AI当成自己的Mentor，把自己的工作多和它沟通， 让它为自己出谋划策，提高工作效率与质量。

【下周工作计划】

- 上线 uShow  诺和佳-关注空腹 重视餐后

- CO uShow项目前期准备

  - 客户验证计划开发

  - 日语测试环境检查

- Sentry-Agent

  - Bug修复agent设计与开发

  - 每周成本报告

- 线上问题修复

## 2025 年 9 月 1 日 - 2025 年 9 月 7 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.1 | KR1：uShow 韩语支持 KR2：uShow 智能化拟合 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.1 KR2：0.1 KR3: 0.0 | KR1：Sentry-Agent 智能化巡检工作流完善 KR2：巡检问题解决 KR3：专项问题解决 |

【本周重点工作】

- 线上问题修复

- uShow-admin - 诺和诺德-uShow 自动化拟合开发

- uShow支持韩语支持技术方案调研

- Sentry巡检问题解决

- Sentry-agent 开发完善

  - 增加每小时巡检功能

  - Bug修复agent设计与开发

- 【智翔金泰】训练数据分析

【本周心得与思考】

- Agent上下文管理(Context-Engineering)的总结与反思

  - Sentry Agent在不同的任务的选用了不同模型，在这个策略的支持下，服务任务分发的决策Agent使用gpt-4o的模型，因为要把之前的所有的agent的输出以及issue data作为输入，导致经常出现上下文超限。

  - 目前的解决办法是采用简单的压缩策略，具体来说遍历第二层对象，检查每层对象的长度，超出阈值，就进行压缩处理。

  - 具体的压缩算法：列出数据结构中所有的第三级和第四级对象，设定每个对象的重要程度，对超出阈值的对象，依次递归以对象的重要程度开始裁切，重要程度最低的，最先移除；如果最后核心对象的数据也超出，就是直接裁切的办法，使用”...”告诉大模型此处有压缩的情况

  - 这一种简单粗暴的办法，目前也暴露出了问题，上下文不足，导致问题判断出现错误，可以自动修复的，现在也要用人工修复。

  - 目前Agent上下文的相关论文，讨论和实践非常多，但在遇到具体的问题往往不能很快的找到最佳实践，作为一个探索转落地的项目，我的设计原则是在创新探索和实用可靠保持均衡，目前尝试使用类mem0和memoryBank方案

  - 在这个角度思考，目前Agent相关思想、技术等太过庞杂，对于我们来说各有利弊，以过往经验看这种情况一般表示是技术的工程化程度不高的表现，对我们来说，现有业务需要谨慎增加这类还不太稳定的技术栈，而对新业务来说，我们可以积极拥抱这类处于发展初期的技术，但需要以审慎的态度进行技术选型，并以长期主义为理念进行及时的重构技术架构

【下周工作计划】

- 线上问题修复

- 【Web稳定性】观测能力建设

  - 日志增强

  - Web APM 设计方案

- uShow-admin

  - 诺和诺德-uShow 智能化配置开发完成

- Sentry-Agent

  - 完成小时级巡检功能完善

  - token提效和上下文优化处理

  - Bug修复agent设计与开发

  - 每周成本报告

- Sentry巡检问题解决

- uShow支持韩语支持技术方案调研

- 线上问题修复

## 2025 年 8 月 25 日 - 2025 年 8 月 31 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：1 | KR1：暂无 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.95 KR2：0.70 KR3: 0.40 | KR1：Sentry-Agent 开发 KR2：巡检文件解决 KR3：疑难问题解决 |

【本周重点工作】

- Sentry巡检问题解决

  - 网络错误问题 解决中

  - 上传问题 日志完善

  - 考试问题 上线

- Sentry-Agent 日常巡检替换

- uShow 配置工具 完成上线部署

- Code Review

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting

  - 持续深入结合自身业务和工作要求提升AI技术能力和应用经验，只有“人”在AI技术、AI产品，AI能力上的积累足够充分，才能创造好的AI产品，进而创造好的利润

  - 深入理解AI能力边界，在ASP的整个战略上逐渐构建技术壁垒

    - 效率提升的关键在于企业如何用好AI

    - 现在很多企业的AI使用知识不成体系。很多企业员工利用抖音，小红书等渠道学习的AI知识，这类AI知识不足以在企业层面构建系统化的AI应用场景

    - 企业全员的AI素养的提升，才能真正的带动企业效率发生质的提升。好比三流球队即便引入一两个顶流球员，短时间内也无法让三流球队成为顶流球队

- 线上运行稳定性和AI编程的思考

  - 最近一年我开发理念最大的转变之一就是：不要盲跑，多加日志，多加异常处理，多加非法判断，多加各种监控，每一行代码都不可轻信

  - 10行核心业务逻辑要用50行的代码来保障这10行的代码的稳定、可靠、可观测

  - 所谓的工程能力就是消除抖动的，意想不到的异常的散点问题，在整个庞大系统变得稳定可靠，这就是企业级开发中的所谓的脏活、累活，很多人不屑于干的活

  - 成本与质量的权衡游戏规则被AI打破了。 以前高质量意味着高成本，  AI编程会逐渐 降低这个成本，低成本高质量正在成为现实

  - 以前我们经常在理想方案和成本方案之间妥协，很多资深架构师也会常说，架构就是妥协的艺术：时间有限，团队能力有限，开发量大，下周就要上线，我们该怎么办？答案往往是权衡和各个设计约束的妥协

  - AI编程让我最有感触的是，以后可以少妥协，多坚持，坚持最好的设计方案，坚持最”笨“的方式写代码

  - AI时代，每个工程师可以无限逼近”乔布斯“，只有极致才能创造一线生机

【下周工作计划】

- 线上问题修复

- Sentry-Agent - 代码修复agent

- Sentry巡检问题解决

## 2025 年 8 月 18 日 - 2025 年 8 月 24 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.95 | KR1：暂无 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.85 KR2：0.60 KR3: 0.30 | KR1：Sentry-Agent 开发 KR2：巡检文件解决 KR3：疑难问题解决 |

【本周重点工作】

- Sentry巡检问题解决

  - 网络错误问题

  - 上传问题

  - 考试问题

- Sentry-Agent 开发和部署

- uShow 配置工具开发和部署

- Code Review

【本周心得与思考】

- 今后工作需要深入研究提示词工程

  - 本周的需要工作都是编写Prompt，也是试用了多个Claude code 方案，如claude-flow,BMAD-METHOD,Claude-Command-Suite 等，各有其用，各有优点和缺点

  - 以前需要多阅读源码，分析技术和设计框架，现在需要多研究这类提示词工程，需要深入研究设计思想，工程方法论，产品方法论

  - 我也发现大模型的能力边界需要深度挖掘，需要更恰当的提示词方案。目前阶段的大模型能力已经足够强大，如何设计出更优秀的功能，需要有更精深的提示词工程能力

  - 我的这一段时间的经验是需要系统的学习提示词工程，需要反复的研究和思考，总体来说，比学习编程需要更深和更广的知识和能力要求

【下周工作计划】

- Sentry巡检问题解决

  - 网络错误问题

  - 上传问题

- Sentry-Agent 开发和部署

- Code Review

## 2025 年 8 月 11 日 - 2025 年 8 月 17 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.9 | KR1：uShow数据配置平台部署上线 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.65 KR2：0.40 KR3: 0.15 | KR1：Sentry巡检Agent开发部署 KR2：前后端traceI KR3：网络问题集中解决 |

【本周重点工作】

- Sentry巡检日志Agent bug修复Agent开发

- 考试小节日志完善

- 网络错误问题 和 上传问题 集中解决

- uShow数据平台开发

- Sentry问题集中清理

  - 替换console.error/更新丰富的堆栈

  - 日常巡检

【本周心得与思考】

- AI编程在工作上的实践与思考

  - Sentry-agent 实现了基于AI分析的Sentry 问题的诊断排除任务分配的整个任务流程

    - 这个是基于工作流的agentic 应用，通过AI的推理分析把Sentry，Anasa 的数据整合到了一起，同时也把很多很多繁琐的人工工作自动化了，从最近的实践看确实提高了问题的处理能力。

    - 原来需要挨个Sentry问题排查，做出优先级和是否处理的判断，手动的寻找线索，手动利用大模型或者搜索工具，每个问题的处理至少要10分钟，按照排查Top 50个问题看看，就要大概1天的时间，现在每问题的排查时间缩短到1.5分钟左右，至少在问题排查上的时间效率就提升了6倍左右，同时工时提升带来的人力价值的提升。

    - 我一直记得东朔老师的一个工作理念：把一项工作做到无比好，以后就再也不要做了。在我看来，Agentic在应用上的实践就是实现了这个理念。

    - 下一步增加search agent, code fix agent 并打通 MCP ，可以通过大模型灵活调用各类MCP的工具，Sentry的问题排查将可以实习智能化和自动化。

  - uShow-admin 实现了 uShow 数据配置的自动化

    - 本周用2天时间实现了这个平台的开发，如果没有AI编程的帮助，这个工具估计要开发至少7个工作日，整个开发效率提升了3.5倍

    - 同时这类工具在很大程度上让很多琐碎的工作流程化，集成化，规范化，让整个的工作效率和工作质量都得到了有效提升。

【下周工作计划】

- Sentry巡检问题解决

  - 网络错误问题

  - 上传问题

  - 考试问题

- Sentry-Agent 开发和部署

- uShow 配置工具开发和部署

- Code Review

## 2025 年 8 月 4 日 - 2025 年 8 月 10 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.9 | KR1：暂无 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.65 KR2：0.40 KR3: 0.15 | KR1：Sentry巡检Agent开发 KR2：前后端traceI KR3：网络问题集中解决 |

【本周重点工作】

- 凯西《泰尔畅-择优而治》uShow 上线

- 智翔金泰 上线

- Sentry巡检日志Agent bug修复Agent开发

- 线上问题跟进解决

- Sentry问题集中清理

  - 替换console.error/更新丰富的堆栈

  - 日常巡检

【本周心得与思考】

- Sentry-Agent 开发和使用的一点思考

  - 从应用来看，还有不少需要完善的细节，比如异常堆栈信息不足，线上是压缩代码等情况，导致AI分析的有效性不高，只能给出比较粗略的分析和可能的问题分析

  - 根因分析是后续这个Agent系统的关键点，现在很多Sentry的解决点在是否能够有比较清晰的根因分析图，假设根因分析有效，这个问题是需要自动解决，还是人工解决等这类的AI决策有效性会大大提高

  - 从成本上看，目前100个Sentry问题的排查需要大约25美元（gpt-4o），一个问题大约需要0.25美元，后面加上代码排查，根因分析（0.5美元），各类MCP工具的调用（0.5美元），结合现在的token使用情况，预估一个问题的解决上线能到1 ~ 1.5 美元，如果问题能到得到有效解决，这个就值得做。

  - 这周对Sentry-Agent 的开发较少，一直再思考和编写设计的prompt，现在写代码最重要的是对问题的深刻理解，并把任务拆分成专业有效的prompt，开发习惯已经完全转变了。

- 很荣幸参加冉冉的十周年入职庆祝会，作为共事多年老伙计，钦佩他低调内敛但丰盈通透的个性和静心但不含糊的做事心气，从他身上我学习到了少说话多做事的一种行事风格，也学习到了他身上那种不争不抢但是专业要求极高的职业态度。也感谢东朔老师和公司为我们提供了一个海纳百川的坚实平台，让具有不同个性的人们成为伙伴，彼此成就，共筑UMU大品牌。

【下周工作计划】

- 凯西《泰尔畅-择优而治》uShow 上线

- 智翔金泰 上线

- Sentry巡检日志Agent bug修复Agent开发

- 考试小节日志完善

- 网络错误问题 和 上传问题 集中解决

- 前端 traceID 补充完善

- Sentry问题集中清理

  - 替换console.error/更新丰富的堆栈

  - 日常巡检

## 2025 年 7 月 28 日 - 2025 年 8 月 3 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.8 | KR1：凯西《泰尔畅-择优而治》、智翔金泰2套上线 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.6 KR2：0.20 KR3: 0.15 | KR1：Sentry巡检Agent开发 KR2：前后端traceI KR3：Sentry问题集中清理 - 7月8月集中清理 |

【本周重点工作】

- Sentry巡检日志Agent

  - 问题诊断到问题分配流程完成开发

  - 代码修复Agent开发中

- 凯西《泰尔畅-择优而治》uShow

  - 前端数据配置

  - 分数拟合

- Sentry问题集中清理

  - 替换console.error/更新丰富的堆栈

  - 7月份整体问题巡检

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting

  - 关键指标 ARR、ACV、RR、现金流、利润等均呈现健康稳健增长，在现在这个市场环境下取得这样的成绩，非常不容易，我觉得这是每一位伙伴智慧和努力的体现。

  - 东朔老师对AI的产品的战略设计非常具有前瞻性，也非常务实，具有很强的PMF。阿里云创始人王坚先生最近断言目前90%的AI将在十年内消失，最近Manus的新款Agent也是在追求极致服务，这个行业里最聪明的人都是在思考类似的最务实的事情。我私下里也会思考我们应该用什么样的AI产品迎接客户和这个多变的市场，但是深入思考后发现，B端企业现阶段最要紧的是生存以及稳定的发展，我们这个行业太多的泡沫，但对大多数我们服务的客户所在的行业来说，稳定的有节奏的长期持续的发展才是他们思考的基本立场之一，我想这是很多客户的第一性原理思考，基于这个思考，我们也应该是稳定的有节奏的长期持续的推进我们的AI产品，不追风不冒进，用AI解决好真正的实际问题，再利用好我们已有的优势，我相信十年后我们依然会屹立在这个行业的潮头。

【下周工作计划】

- 凯西《泰尔畅-择优而治》uShow 上线

- 智翔金泰 上线

- Sentry巡检日志Agent bug修复Agent开发

- Sentry问题集中清理

  - 替换console.error/更新丰富的堆栈

  - 日常巡检

## 2025 年 7 月 21 日 - 2025 年 7 月 27 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.55 | KR1：凯西《泰尔畅-择优而治》，完成uShow 前端发布Agent开发 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.25 KR2：0.20 KR3: 0.15 | KR1：Sentry巡检Agent开发 KR2：前后端traceID KR3：Sentry问题集中清理 - 上传稳定性优化 |

【本周重点工作】

- 从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用 -上线

- 赛立奇单抗在AS研发之路 - 上线

- 排查-[Akita bank] User can't watch video on android

- Sentry-Agent 开发

- Code review

- 基于模块优先级的采样率设置  开发

- 基于企业ID的采样率设置 开发

【本周心得与思考】

- 在开发Sentry 巡检Agent的过程中，我觉得最重要的是构思和设计。在以前的开发项目中，从产品idea到功能上线，只少要4周左右，其中有2周左右要留给研发测试及上线等工程工作，但是从商业角度出发，最重要的PMF这个阶段的重要工作产品设计的主要工作也就2周左右。随着vibe coding各类AI 编程的出现，可以保证在项目周期不变的情况下，增加了产品设计的时候，或者缩短了整个项目时间，比如原来4-3周的项目可以缩短到2周-1.5周完成。这种节奏特别适合MVP类的产品开发。

【下周工作计划】

- Sentry问题集中清理 - 上传稳定性优化

- Sentry巡检日志Agent 开发和完善

- 凯西《泰尔畅-择优而治》uShow

- 前后端traceID

- 完成 基于模块优先级的采样率设置

- 完成 基于企业ID的采样率设置

## 2025 年 7 月 14 日 - 2025 年 7 月 20 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.55 | KR1：完成智翔金泰uShow上线，完成uShow ASR优化，完成uShow 前端发布Agent开发 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.25 KR2：0.20 KR3: 0.15 | KR1：Sentry巡检Agent开发 KR2：完成Sentry重点模块的采样率处理 KR2：暂无 |

【本周重点工作】

- 1修复巡检问题

  - 16/07 CN 巡检

  - 16/07 CO 巡检

- 完成 诺和盈-超越减重，盈在健康 开发和上线

- 完成 诺和佳-中国鉴证 引领实践 开发和上线

- 完成 人血白蛋白优化脓毒症和脓毒性休克患者的液体治疗 开发和上线

- 线上问题修复 【线上巡检】管理后台 - 组织管理页面，部门树区域样式错误（样式覆盖了，从其他的tab挨个点后进入该页面就出错）

- 完成 参天uShow的标题修改

- 完成 诺和诺德-删除作弊数据

- [MeijiYasuda\]Slow access to UMU in app 用户全日志配置 和 排查

- [AXA Life Insurance\]Unable to upload on uShow 用户全日志配

- AI Tools 产品学习

【本周心得与思考】

- 本周每天抽一些时间对AI Tools的进行一个比较全面的学习和研究，包括对一些特别的Prompt做一些测试和有效性验证，当时主要从用户的角度来学习和研究的，对部分问题我自己也对照着Dify尝试着走一遍，同时也有一些自己的思考。

  - 从单类的问题解决上、对话流程编排和解决框架上还有不少亮点的。我的思考是这样的，解决问题的框架面向的人群，面向的问题不同，带来的价值也是不同的。现有目标可能不是解决高认知高难度超复杂的问题。但是所有的问题都值得用AI解决以创造更高的价值，所有的人需要AI提升自己的价值，不能用我们个人的所知所见来理解这个市场。

  - 最近在排查Sentry问题是，我注意到一门课，是新疆那边的一个县里的举办的假期老师培训，主要是讲大模型通识课，从他们提交的课堂笔记的照片来看，都是基本的大模型理论课，从这个场景出发，我认为AI Tools就非常适合这个场景。

  - 另外的体会是我的老家有很多木板厂，我的很多兄弟子侄也都在其中工作，他们中很多没有上过大学， 但是他们也从事销售工作，全国各地的出差卖木材，但他们长期在市县域经济圈工作， 也会有各种各样的销售上的问题 ，他们可能有比较强的销售综合能力，但是大都是利用行业经验和人脉资源，比如你问他如何挖掘新需求，他可能说不太清楚，但如果使用AI Tools这种针对性比较强的AI助手，我想一定会就能够帮助到他们，据我所知现在也有一大批这个人群在使用UMU。

  - 随着使用量的增加，我想我们遇到的问题越来越多，在持续的迭代中，我们对这类问题的理解和解决的能力越打磨越有效，就会慢慢的迭代出类似Agent这样的着眼于结果的有效工具。

【下周工作计划】

- 1  从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用 -上线

- 2 赛立奇单抗在AS研发之路 - 上线

- 基于模块优先级的采样率设置

- 基于企业ID的采样率设置

- 上线跟进-首页内容的模块名称与首页样式中的模块名称不对应

- 排查-[Akita bank] User can't watch video on android

## 2025 年 7 月 7 日 - 2025 年 7 月 13 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1: 业务支撑 | KR1：KR5: uShow 持续迭代交付 | KR1：0.3 | KR1：完成3套uShow的开发和上线 |
| O2: 可观测性体系建设 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.99% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的95% KR3: 核心功能关键链路问卷等重点业务日志建设 | KR1：0.15 KR2：0.2 KR3: 0.1 | KR1：完成Sentry一周问题巡检和问题解决 KR2：完成Sentry重点模块的采样率处理 KR2：暂无 |

【本周重点工作】

- 1  诺和盈-减重护心“双20” 完成分数拟合和上线

- 2 诺和盈-超越减重，盈在健康 完成前端数据配置

- 3  从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用 完成数据配置和分数拟合

- 4  赛立奇单抗在AS研发之路 完成数据配置和分数拟合

- 5【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2  Sentry问题排查-M6-8-CO全站新日志问题解决

【本周心得与思考】

- 本周uShow的任务比较多，目前很多数据配置任务的自动化节省了不少时间，所以能够比较顺利按照客户预期完成上线。随着uShow项目的增多，在和客户专家打分的拟合过程中，为了更好的拟合客户打分，除了相关性的指标，另外增加了数值平均分、方差、误差率等相关指标，这些指标能够从更多的视角分析客户专家打分的特点，通过整体分析客户逐字稿的逻辑特征， 不断调整uShow系统的可配置参数和标签，能够使这4个主要指标基本符合客户专家打分特征，这样基本能够保证大部分uShow在上线后的泛化能力，这种方式需要要求客户在挑选专家打分的练习样本视频时要更加全面。

  - 我一直非常认可uShow的这种基于视频的综合练习，对特定的业务场景来说，客户来即省力又省成本的效果，对用户来说，这种客观上要求沉浸式练习的要求，实实在在能够起到大量刻意练习带来的综合能力提升。对很多用户来说，Ta可能没有在学习中践行刻意练习这种学习行为思想，但因为购买我们的uShow产品，Ta在使用产品过程中就自然而然的体会到这种科学的学习方式带来的对自身演讲能力带来的极大改善。

  - 我再平时的uShow项目执行中也学习和领悟到了很多东西，因为我能看到底层维度的数据，比如口头禅的处理，如何梳理逻辑腹稿结构，表达的表达等。 同时我的另外一层想法是，如果用户在长时间的uShow练习中能够做的非常优秀，那么我也非常有理由相信用户在日常的工作表达中也非常的优秀，长时间的uShow练习其实也是在夯实工作口语沟通的基础能力。

  - ASR是目前uShow的基础，uShow的ASR识别其实面临的不少的现实挑战、 通过用户的逐字稿其实可以看到不同的用户的口语表达能力，有的用户的逐字稿非常连贯清晰，有的用户的逐字稿非常散乱，三四个字就被识别为了一句话，这种情况无论是使用大模型还是小模型，都不太可能有很好的分数。但是从场景来说，比如县域医院的药品推广，这些医生需要诊治的病人都是当地人，所以也就会由当地口音，基于这种环境，医药代表带着口音的宣讲可能也是拉进医患关系一个策略，从这个角度出发，我们也不太可能片面的认定这种口音下的ASR不合适。

  - 最近这一种我也利用一些时间优化ASR的识别准确率，因为在实现上这个准确率会影响到后续的一些列的NLP计算。基于ASR模型的限制，我们需要手动配置大量的医疗术语，目前这部分医疗术语我们是通过大模型抽取的，相当于人工抽取，大模型会最小的时间把尽可能多术语的抽取出来，这会在一定程度上提升逐字稿的准确率，这部分是是ASR后处理，所以只能提升逐字稿的准确率。另外就是现在的拼音模糊算法存在效率和准确度不高的问题，这些问题都是最近在解决的问题。

【下周工作计划】

- 1 诺和盈-超越减重，盈在健康 完成专家分数拟合和上线配置

- 2 诺和佳-中国鉴证 引领实践  完成专家分数拟合和上线配置

- 3 CSL-人血白蛋白优化脓毒症和脓毒性休克患者的液体治疗 完成专家分数拟合和上线配置

- 4  从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用  准备上线配置

- 5  赛立奇单抗在AS研发之路 调整分数波动方差，准备上线配置

## 2025 年 6 月 30 日 - 2025 年 7 月 6 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 达到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖80%的全部问题类别 KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 7天Crash Free Sessions > 99.5% | KR1： 1. 24H Crash Free Sessions > 99.7% |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用

- 2 参天第三套uShow

- 3 赛立奇单抗在AS研发之路

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2  Sentry问题排查-M6-8-CO全站新日志问题解决

【本周心得与思考】

- Q2 可观测性体系建设及稳定性治理总结及思考

  - Q2在目标设计上重点解决现存的影响线上质量的问题，对能力框架建设和机制建设的问题没有过多过深的涉及，而这些会成为Q3的重点。

  - 随着迭代的进行，整个路线图在执行过程中逐渐清晰和明确，

    - （1）Q1我们重点解决了线上很多影响用户使用和体验，用户没有反馈的线上bug，提升了线上运行的稳定性；

    - （2）Q2我们重点解决了错误率高，不影响使用的，但是在部分浏览器上可能会有bug的，影响用户性能的，有潜在质量风险的问题，同时对部分重点功能和组件，部分疑难问题做了比较长期和和深入的跟踪及观察，解决了一批潜在的线上问题，优化了一些重点功能，加固了大部分的代码的异常数据兼容性；在指标完成度上，我们紧密围绕指标提升开展工作，但是也不是僵硬的以达成绝对的指标数值为目标，比如在解决某一类问题上，我们会在某几周内通过主动上报大量的日志导致指标下滑，但是这样能够给我们展示更多的系统线上运行信息，这样非常有利于一些疑难问题的排查，而不必在意一时的指标下滑。

    - （3）Q3依旧会解决Q1和Q2遗漏的或者新增的的基础问题，另外就是对能力建设，如（1）Sentry机制完善，包括ignore的配置化，Sentry采样率的模块化区分或者针对企业级的区分，Sentry服务的深度使用及服务器优化；（2）构建AI巡检能力，打通Sentry的MCP服务，将人工巡检部分的或者全部的交给AI，人工只解决AI解决不的问题；（3）尝试构建AI自动修复机制，对巡查发现的诸如类型错误，异常数据问题由AI自动增，加修复代码，提交MR，提交CRPipeline；（4）配合服务端的解决稳定性治理和新产品迭代，降低新功能线上运行的潜在Bug。

    - （4）Q4的重点是在应用AI能力，将巡检，线上问题排查，线上问题排查整体结合起来，每天发布一份AI生成的线上稳定性巡检报告，努力实现这一业务工作的日常工作的无人化作业。

【下周工作计划】

- 1 uShow 诺和诺德2套

- 2  从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用

- 3 赛立奇单抗在AS研发之路

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2  Sentry问题排查-M6-8-CO全站新日志问题解决

## 2025 年 6 月 23 日 - 2025 年 6 月 29 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 达到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖80%的全部问题类别 KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 7天Crash Free Sessions > 99.5% | KR1： 1. 24H Crash Free Sessions > 99.7% |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 【uShow】诺和佳

- 2 参天第三套uShow

- 3 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting

  - 我非常认同东朔老师关于多个AI工具组合和融合使用的洞察，目前很多最新的信息显示，很多公司特别是新成立的创业公司开始用AI工具改造整个软件开发过程，咱们公司我感觉也是在这个方向上飞奔在前面了。在我的日常开发中，技术方案调研评估、同类产品功能分析、功能技术设计、功能编码、单元测试、Bug分析及修复、浏览器兼容性修复，服务端mock接口，数据mock、设计图生成代码、安全性设计及评估、稳定设计开发及评估、稳定性设计开发及评估、功能重构、库升级中批量调整、开发文档编写等大量的日常开发工作都需要ChaGPT，Claude Code，Cursor，MCP工具的深入使用，特别是在方案设计前期或者排查疑难Bug的时候，DeepSeek也是非常值得使用，也能帮助我们做更高质量的技术判断和评估。

  - 在一些新方案的demo上，以往会在环境搭建上花费大量的时间，现在依赖Claude Code和Cursor，我也能灵活使用dockerfile，基于本地的docker 服务，快速搭建demo环境，做技术验证。

  - 坦白说，依靠目前使用的最先进的这些AI工具，我们每个伙伴都是超级球星，但我们的流程工具整合还是比较薄弱，目前从前端来说，开发流程上，需求和项目管理来自Asana和sheet、代码组织管理依赖gitlab、 部署和测试基于Jenkins、关键文档在Wiki上、API文档在yapi上、 可观测性在Sentry，KIbana、通知和告警依赖Slack， 这些数据彼此之间不能方便的沟通，我们在过往的工程能力建设时，为提高研发能力，对这些工具的数据和能力也做过不少整合的工作，包括建立一些组织机制和工具将Asana、gitlab 代码、Jenkins建立联系，最近一些伙伴也尝试基于MCP或Dify整合这些能力，这些我都或多或少的参与、研究和使用过，总体上说差强人意，不能从根本上提升研发能力。就像东朔老师的思考洞察，这些机制和工具不是从原生AI的基本思想和能力出发的， 后续我们在这方面多实践多探索，提高整体的工程能力的迭代。

- 编程的Prompt工程中Prompt编写

  - 使用具体人物角色优化输出效果，本周在在解决一个Bug时，修复的bug中也重构了一部分稳定性不太好的的老旧代码，使用Claude Code，设定角色时，我使用了平时常用的“你作为资深React工程师，擅长异味代码重构....”，我发现效果并不好，坦白说，我希望它重构的点，有遗漏的地方，我怀疑是我的Prompt有效性不足，于是又改了一版，效果还是不好，后来我修改了Prompt的开头，使用“你是Martin Fowler，请仔细阅读以下代码，提出你的重构建议...”，我发现使用这种方式角色设定，效果非常好。比如用React领域的专家Dan Abramov的角色编写新组件，所以使用你要处理工作的那个领域的最顶尖的角色来写Prompt，往往比空泛的“资深的工程师“之类的更有效果。

  - 建议新功能开发时，把所有的Prompt输出到一个md文件，这些文件具有代码级别的管理，需要Review和迭代。最近我也在看一些行业里的分享，大家已经开始思考并践行如何管理Prompt和使用它生成的代码，如需求变更时如何同步更新Prompt和对应的代码；代码review时，需要同步review Prompt，并且产品经理和测试伙伴需要Review 开发的Prompt；  测试伙伴在做功能回归时，需要参考开发伙伴的Prompt，产品经理和开发伙伴同样需要Review 测试伙伴的Prompt。Prompt的Review在未来是比Review代码更重要的事情。当然，目前大家都在探索阶段，还看不到公认的最佳实践，这方面我们也需要积极实践探索找到适合我们的最佳实践。

【下周工作计划】

- 1 从指南共识来看赛立奇单抗在银屑病中的应用

- 2 参天第三套uShow

- 3 赛立奇单抗在AS研发之路

## 2025 年 6 月 16 日 - 2025 年 6 月 21 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 达到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖80%的全部问题类别 KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 7天Crash Free Sessions > 99.5% | KR1： 1. 24H Crash Free Sessions > 99.7% |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 参天第三套uShow

- 2 优化下多文件同时上传的逻辑

- 3 Sentry问题排查-M6-3

【本周心得与思考】

- 提高日志覆盖度的实践

  - 这两周在排查线上反馈问题时，也把近期的cn bug里的前端反馈看一遍，对于所谓的疑难问题难以解决的一个主要原因就是缺少日志和异常处理，我简单的推算了Course repo，console.error 和 throw的语句占整个代码行数的1%左右，当然这个统计是经过最近一个季度的不断的补充和丰富之后的结果，也是比较粗略的估算，从实践来看，这个覆盖度帮助我们看到了很多线上的问题，或明显的或隐藏。所以日志语句覆盖度在一定程度上能够反应代码的健壮性。

  - 在以往的编程开发中，在主业务功能开发外，增加安全性相关开发、稳定性相关开发、性能相关开发都需要增加额外的设计和开发时间，随着大模型的深入使用，特别是Cursor,Claude Code的使用，在这些方面新增的时间大幅下降。这两种我使用Claude Code 对一些老旧代码增加了稳定性相关的日志并且使用了Code Review，从线上效果来看，非常不错，增加了很多我们之前不曾认知到的线上运行时异常，极大的提高了这些老旧代码的运行稳定性和把控性。

  - Claude Code 的长上下文让对现有的代码的重构和升级变得非常可行，只要Prompt写的准确，Claude Code 可以在不影响功能的情况实现批量的代码的重构，而它的成本非常可控，并且能够非常详细的对重构后的代码做Code Review，风险也十分可控，对工程师来说，绝对是一件非常棒的事情。

  - 这个过程中我也发现一些比较值得注意的问题：

    - Prompt指令的范围一定要明确，在正面指令后，增加一些负向约束，确保Claude只修改他能够理解的代码，如增加如果“你不确定如何修改，应主动收集更多信息。这可以通过查看其他相关代码、澄清性提问等方式实现”，虽然Claude的系统Prompt里有类似的指令，但是在用户指令增加类似的这些，会让大模型决策路劲更加明确；

    - 适当使用英文Prompt，如果对英文指令不确定，可以把中文指令翻译成英文指令，但你要Review，在编程中，英文指令可以让大模型更加准确和有效；

    - 要理解中文Prompt和英文Prompt的差异和最适合场景，在不同的场景中使用适合的大模型工作语言；

【下周工作计划】

- 1 【uShow】诺和佳

- 2 参天第三套uShow

- 3 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2

- 完善Dify + MCP + AI code review

## 2025 年 6 月 9 日 - 2025 年 6 月 14 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 达到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖80%的全部问题类别 KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 7天Crash Free Sessions > 99.0% KR3: 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 3 性能问题排查 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 7天Crash Free Sessions > 99.5% KR3： - |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 辉瑞 TALA uShow打分调整

- 2 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2 - Sentry问题排查-M6-1-考试问题

- 3 参天第三套uShow

- 4 Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2->页面性能分析 - 练习：https://m.umu.cn/session/exercise/?surl=3rCSma21a&sk=3rCSma21a

- 5 线上问题跟进排查

【本周心得与思考】

- 日常工作中原子习惯在AI素养中的养成与丢弃的思考

  - 原子习惯的影响，小学的时候学过的一篇课文《乌鸦找水喝》我一直念念不忘，那时候刚学完课文后，跟小伙伴们到野山荒地里玩，遇到累的时候，或者遇到解决不了的事情，比如路远口渴了，掏鸟蛋爬不上树了，想捉鱼没有像样的工具等，我们都会彼此嘲笑“不如个老鸹子”，最后这些事有的解决了有的没有解决，但是这个遇到困难想办法的信念已经融到了骨血里了，儿时的教育至今仍在深刻的影响着我，这个信念为什么能够建立，按照我知道的知识来分析，就是原子习惯的力量。很多事情过去很多时间了，但是回想起来却犹在耳边，我想这可能也有习惯的因素，念念不忘必有回响。

  - 技术整合习惯的改变，遇到难搞的问题时，旁边的人会嘟囔一句，你google一下啊，现在遇到难搞的问题，旁边的人也会嘟囔一句，你GPT一下啊，这种变化反应了大家在解决技术难题时的思维模型正在发生转变，在知识整合上人们开始习惯了AI，慢慢的抛弃了一搜索为主的信息检索，以ChatGPT为代表的AI的会快速地告诉你比搜索引擎更加准确和有效的答案。信息搜索技巧相对单一，绝大部分的使用场景就是关键词搜索，值得深究的是就是选用哪个关键词，使用ChatGPT需要深究的就是Prompt，Prompt本质上是对问题的理解深刻与否，对于疑难问题，不同的Prompt很容易看出求解者对该问题是否有深刻的认知。但ChatGPT是很好的老师，如果你有要解决问题的坚定的信念，ChatGPT会让你很快的成为专家，而不仅仅是知识拥有者。所以在解决技术问题的习惯发生了变化，知识差或者经验差在问题解决时的权重变低，对问题及问题域的真正思考和理解，对于问题别后的动机的真正识别才是至关重要的，这种在开发过程的微小习惯会深远的的影响未来的研发工作。

  - 设计习惯升级了，每个工程师开始学编程的时候，被灌输的重要思想是程序是怎么运行的，以此扩展到问题解决的思维模型是，这个问题是怎么产生的，但是现在很多场景下AI会准确的告诉你，这个问题是怎么产生的，但是AI不会告诉你，为什么要解决这个问题？维度不同，看到的情况也就不同，在工作中，我学到的很重要的一个视角是“上帝视角”，我曾经在不同的工作场景中和伙伴们分享这个观点，随着思考深入，我理解的“上帝视角”的内涵和外延都在发生着变化，但是有一点不变，“上帝视角”就是“设计者视角”，有时候以设计者的视角也许能看到不同的解决方案。在现在的工作中，如果以设计者的视角描述Prompt，AI也许能发挥更大的效能，因为这些答案才更接近公司的目标。

  - AI Review 习惯

  - 避免碎片代码习惯

  - 在Prompt中增加稳定性指示词

【下周工作计划】

- ​​1 【uShow】参天第三套uShow

- 2 【uShow】诺和佳

- 3 优化下多文件同时上传的逻辑

- 4 Sentry问题排查-M6-3

- 质量保障建设

  - 相关工具开发

  - 常见问题整理

  - AI在质量保证上的实践探索

## 2025 年 6 月 2 日 - 2025 年 6 月 8 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - CO高频问题清理1 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.0% KR3: 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 3 性能问题排查 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.5% KR3： 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 3 性能问题排查 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 COS上传/AWS上传日志完善

- 2 辉瑞博瑞纳第2套数据检查-2

- 3 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2->专项稳定性提升-PDF阅读器

- 4 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2  Sentry问题排查-M6-1-考试问题

- 5 线上问题跟进排查

【本周心得与思考】

- AI编程中的稳定性和可靠性评估思考

  - 在需求明确清晰，业务逻辑严谨的情况下AI生成的代码基本上是可用的，但是能不能用来商用，或者经过功能测试后直接提供给客户使用，这种方案是否可行呢？这个问题我断断续续有过有很长的一段思考，在使用ChatGPT和VSCode Copilot时，我认为是不可行的，因为这个时候基本业务功能的实现还存在着很多不准确的问题，随着大模型编程能力的提升，我任务这个问题的答案是可行的，随着对AI编程的使用和学习，我现在的看法是，分情况看。

  - 情况一，如果是创新性的产品功能，产品目标和市场目标是抢占客户认知和市场趋势，在初期迭代是可以使用AI编程 + 功能测试的流程来发布的。如果市场反响良好，随着迭代的  必须加上 专家设计 + AI编程 + AI测试+专家测试。

  - 情况二，如果是成熟类产品，在存量市场抢占市场份额，这时候产品质量和服务质量至关重要，所以必须要加上 专家设计 + AI编程 + AI测试+专家测试 + 工程能力，这里多了工程能力，工程能力包含很多方面，从咱们实际出发举例，如CI/CD，各类监控能力，技术升级换代的能力，极致性能优化能力，研发人员的团队协作能力，解决客户技术问题能力，快速迭代的能力等等。

  - 情况三，现有产品+更新迭代的情况，这种情况是持续提高服务质量的同时，不断降低服务成本，增加ARR，这时候在均衡提高服务质量降低服务成本的两个双目标驱动时，AI不一定能发挥出最大价值，原有系统要接入AI的工程体系，这个在本质上是重构的过程，重构过程意味着在一个时间段内保持服务质量不变的情况下优化代码的实现结构，这个时候工程成本是上升的。但是从长期来看，这个付出非常值得，在度过过这个成本高峰之后，随着AI大模型能力的提升，服务成本开始显著降低。

  - 情况四，随着AI编程能力在行业内所有工程团队的普及，大家在AI能力的配备上接近一致，对同类产品来说，AI提效的方向转换为谁用AI用的的最为彻底， AI降本的方向转换为谁用的AI产出的代码质量最高最可靠出错最小，  同时研发流程的全AI化将是研发团队的共同目标，对与小型研发团队来说，敏捷和灵活性依然是AI时代研发的优势所在，创新性和可靠的设计和实现依然产品取得市场成功的关键。

  - 目前看AI编程的未来是无限光明的，但从务实的角度来说AI整个研发体系里的渗透还远远不足，最大的问题，我认为还是大模型能力的问题和人类工程师和大模型协作分工的信任问题，举个常见的例子，我在完善现有代码的异常处理时，我使用了Cursor为我添加应该需要的异常log但是实际却被遗漏的log，我再Review的过程中，发现AI有几处是冗余的，然后我调整Prompt，让AI重新处理，这时我发现有一处错误，引用了不该引用的变量，由此我急忙在检查其他的几十处修改，其实只有这一处有问题，其实这让我对AI在这个问题上产生了信任危机，理性告诉我AI值得信任，但是从工作交付过程上说，我是交付者，我需要交付负责，我不得不重新Review AI的产出，从这角度出发，还需要另外的人来Review我的交付，从这个流程上说，工程上为保证可靠性需要多层的AI Review和评估机制，用直白的话说，1个AI程序员编码，需要至少2个AI编程助理做Review和评估，还需要1个AI工程经理Review和评估这两个AI编程助理的工作，到这里就完了吗？不，但这取决你对AI工程经理的信任程度，如果你信任你的AI工程经理，这个工作到此为止，如果你不太信任你的AI工程经理，那就需要一个AI工程总监了。很显然，这不是我们很多人想象中AI编程中应该有样子，一个任务我们需要的AI编程的Agent太多了。但本质上就是随着AI的加入，我们对工作的要求提高了，我们对AI的要求也提高了，在此过程中，客户是最大的受益者。

【下周工作计划】

- 1 辉瑞 TALA uShow打分调整

- 2 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1/Q2 - Sentry问题排查-M6-1-考试问题

- 质量保障建设

  - 相关工具开发

  - 常见问题整理

  - AI在质量保证上的实践探索

## 2025 年 5 月 26 日 - 2025 年 6 月 1 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - CO高频问题清理1 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.0% KR3: 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 3 性能问题排查 | KR1： - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.5% KR3： 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 3 性能问题排查 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1  QQ 浏览器访问视频小节，新增白名单控制

- 2 补充uShow上传日志，调整重试机制

- 3 Sentry问题排查-M5-4-性能问题

- 4 Sentry问题排查-M5-5

- 5 线上问题跟进排查

【本周心得与思考】

- 上传流程的日志优化

  - 在文档小节，视频小节，AI作业，语音微课，uShow，Chatbot等内容类产品中都会涉及到一个基础功能-上传功能，作为基础功能它的稳定性和可靠性是其上层功能的可靠性的坚实基础，一些此类线上问题，因为缺乏必要的关键性日志，从而导致反馈问题找不到root case，也就没有彻底根除，另外的问题是上传功能涉及到浏览器本身流处理、网络异常管理、资源管理等本身的能力，我们也需要有必要的监控能力从而制定针对性策略来规避此类情况。本周结合线上反馈问题和Sentry issue，针对上传组件调整了日志策略，丰富了日志内容，在关键环节、关键方法中增加了日志，区分了错误、异常、日志记录等三种情况，同时对增加了网络异常和网络状态的监控。

  - 考虑到线上稳定性要求、功能成本ROI和工作优先级安排，对现有流程和功能没有做深入优化，特别是本计划对分片逻辑优化，断网重试，弱网重试，分片重试，上传成功验证，异步调整为promise和await/sync等工作，我们放在6月份按照计划展开。

  - 在开发设计中，监控的设计要需要予以特别的重视，特别是在AI类应用和基础功能的设计中，这类技术课题涉及如，如何保持日志的合理密度而保持最大的程序运行特征，如何准确的反馈异常情况，如何克服所在环境自身问题也就是如何极大的提高稳定性和可靠性，如何设计日志和业务逻辑的低耦合。在AI应用中通过基于监控能力的设计，是提高产品质量的重要保证，如设计评估系统保持AI的稳定可靠的输出，设计AI输出的安全防线（一旦AI输出了破坏我们安全防线的输出，系统如何做出应急措施），随着客户对AI应用的可靠性和安全性的要求的提高，监控能力会也会变得愈发重要，所以如何做好和应用好监控是我们日常开发中需要不断总结和实践的重要课题。

【下周工作计划】

- 1 COS上传/AWS上传日志完善

- 2 辉瑞 TALA uShow打分调整

- 3 Sentry问题排查-M5-5

- 4 Sentry问题排查-M5-4-性能问题

- 质量保障建设

  - 相关工具开发

  - 常见问题整理

  - AI在质量保证上的实践探索

## 2025 年 5 月 19 日 - 2025 年 5 月 23 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - CO高频问题清理1 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.0% KR3: 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具开发完成 2 Sentry性能问题排查 | KR1： - CO高频问题清理1完成 - Sentry性能问题排查 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.5% KR3： 1 性能问题排查 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- Sentry问题排查-M5-3-CO高频问题

- 质量保障建设

  - 相关工具开发 - PDF文档验证工具开发完成

- 视频字幕不透明度调整为 0.7

- [Trenocate]Display of images in the test session

- 辉瑞博瑞纳第2套客户反馈问题解决

- 视频字幕不透明度调整为 0.7

- AI Tools code reivew

- 线上问题跟进排查

【本周心得与思考】

- Sentry性能排查相关工作思考

  - 按照团队的安排，本周开始针对性的排查Sentry上的性能问题，在第一轮rspack 和 打包 优化的基础上，这次排查的重点是比较突出的重点页面的性能问题，如PC课程页、M端课程页，M端各个重点小节的主页面，主要关注的性能指标包括FP和LCP的p75，也会关注和处理重点客户的p95的指标。 这次优化思路上放在页面级组件、页面，接口上，结合Sentry性能指标和页面的Performance指标，针对性优化解决，通过快速迭代来分析性能提升效果，然后再总结性能优化方法以应用于同类的页面或者模块。

- 稳定性问题排查解决

  - 通过前一阵子的集中式的问题解决，最近一个月Sentry上Crash Free Sessions指标平均保持在98.5%以上，Crash Free Users指标平均保持在95%左右，按照OKR的目标设计，我们希望Sentry上Crash Free Sessions指标能稳定的保持在99.9%以上，Crash Free Users保持在99%以上，对Web端来说，涉及平台多，浏览器和网络情况复杂，实现起来还有比较大的挑战，很多疑难问题，偶发问题，第三方库库的问题都需要继续深入的解决。目前按照专项的方式逐步对音视频播放器，PDF阅读器，上传等关键组件增加了非常多必要日志和异常处理，随着这些优化的陆续上线，我们一定能在Q2完成这个目标。

【下周工作计划】

- 辉瑞 第二轮训练开始前对模型再做一些调整

- 补充uShow上传日志，调整下重试机制

- Sentry问题排查-M5-4-性能问题

- 辉瑞 TALA uShow打分调整

- 质量保障建设

  - 相关工具开发

  - 常见问题整理

  - AI在质量保证上的实践探索

## 2025 年 5 月 12 日 - 2025 年 5 月 18 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - Wap高频问题清理万和城 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 96% KR3: 1 自主问题排查工具建设-视频和PDF工具 | KR1： - CO高频问题清理 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99% KR3： 1 自主问题排查工具建设-音频工具和PDF工具 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： - 基于Agent + Sentry的问题自动化问题诊断定位探索 - Crewai + code Review的优化 - 完善Dify + MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- Sentry问题排查-M5-1-swap高频问题

- [UTJ] Pop-up Bug When Clearing Session Tasks

- [Trenocate]Display of images in the test session

- 发现通过扫描课程二维码进入课程的方式是没有课程弹窗的，自测复现，辛苦协助处理一下

- UI 自动化报错分析

- 【uShow】诺和益第二套【安心起始 轻松达标】

- 辉瑞博瑞纳第2套

【本周心得与思考】

- 构建自助问题排查系统的探索和思考

  - 随着前端稳定性项目的推进，代码报错类问题已经得到有效的监控和解决，按照现在的方式继续深入推荐，不管是新功能上线还老功能的深度使用，都得到了有效的控制

  - 目前项目的深入深入我们也注意几个点：一是我们目前没有完善自助问题排查工具，二是现在Sentry上的问题解决难度变大了，三是如何保持住这种治理效果

  - 在技术上，前端上深度依赖浏览器的能力，比如富文本编辑能力、Fetch/Ajax为代表的短连接网络技术、以Web socket为为主要技术长连接能力、以Canvas为主要技术的前端绘制能力、音频播放能力、视频播放/字幕能力、视频录制/媒体管理能力、音频录制能力、PDF展示能力，需要和APP绑定使用的Webview技术，基于腾讯云和AWS的前端资源管理能力（Blob大文件上传下载等），当然这里还有其他的，比如部分功能会依赖web worker，webassembly，SVG，对浏览器来说，这些能力实现就是异常复杂，加之用户的环境千差万别，用户可能会遇到各种各种的问题，我们经常在Sentry上看到一个从来没见过的报错，观察一两周也就只有这一个报错，这类报错我们从现有的观测系统上判断用户是正常使用的，也就是说报错是偶然发生而且不影响用户的使用。当然也有一些这类报错，我们没法做出这样的判断，因为报错时间后，就没有相关日志了，我们没法判断用户是因为报错而无法使用了，还是在我们的观察窗口期用户只是没有使用而已，或者使用了，我们的日志因为未命中采样策略而没有上报，这类问题问题就是难度比较大的情况之一。还有这个报错频繁发生，但是因为报错是来浏览器的报错，或者没有任何代码信息和堆栈信息，我们也无法判断和排查这类报错，只能通过监控系统来判断这类报错有没有影响用户的使用

  - 在和CO的伙伴们在问题排查问题的时候，特别是一些疑难问题，我也发现问题排查效率不高的情况，这类情况我以前认为是流程问题，后来我仔细观察发现，很多情况是的原因是客观的，首先客户反馈的问题不一定是及时的，CO的伙伴收到反馈，然后理解，确认，整理，这个过程的时间也是必不可少的，最后到工程师这边，工程师理解，复现，排查，定位，也需要一定的时间，如果是简单的bug，到这一步，后面就是bug修复发布流程，这个时间是可控的。目前不少问题是无法复现的问题，为了解决问题，需要寻找客户复现的潜在因素，可能就需要和用户这确认信息，这个中间又需要经过CO伙伴和用户，其中CO伙伴可能要理解一些基本的专业知识，比如浏览器兼容性，视频录制等，因为CO伙伴可能要给用户解释工程师为什么需要这个信息，这个信息怎么提供，这个信息是否是隐私数据等等。基于这些情况，我觉得优化流程流程并不能解决问题，真正要解决这类问题，就需要自主化的排查诊断排除工具，CSS伙伴不应该为解决这类问题而去理解浏览器兼容性，视频录制的这些知识，她们应该将精力用在如何维护好客户关系，深度挖掘产品的使用价值上，从这个角度出发，我们在修复Sentry问题的同时，也开始利用现有的经验和AI编程能力逐步的开发和完善一些问题排查工具，总结常见问题排查步骤，利用工具实现问题排查，省去中间不必要的沟通，从而提高整个团队的专业性和服务效率。

【下周工作计划】

- Sentry问题排查-M5-3-CO高频问题

- 辉瑞 TALA uShow打分调整

- 质量保障建设

  - 相关工具开发

  - 常见问题整理

  - AI在质量保证上的实践探索

- 视频字幕不透明度调整为 0.7

- [Trenocate]Display of images in the test session

## 2025 年 5 月 6 日 - 2025 年 5 月 11 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - M端Course业务高频问题清理完成 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 96% KR3: 1 视频播放器AI字幕相关问题排查完成 | KR1： - PC端高频问题清理完成 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99% KR3： 1 班级/学习项目/测评相关问题集中处理完成 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善Dify + MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules |

【本周重点工作】

- Sentry问题排查-M4-5-PC端高频问题

- 辉瑞博瑞纳第2套

- 诺和益第二套

- 增加Cursor的Rules，增加Cursorignore文件

- AI Code Review 完善

【本周心得与思考】

- uShow 博瑞纳2套的分数拟合

  - FAB打分对齐难的问题，FAB的分数向客户专家的对齐一直以来是一个比较棘手的问题，这个问题也和负责uShow交付的CSS伙伴们有过深入沟通，个别客户FAB的分数也提出这样或那样的问题。基于现有的工程实现，在实际交付中，FAB打分对齐确实存在一些固有的技术缺陷，如模型的优化、算法的优化等，但是这些调整都需要较完整的设计和实现，需要较长的开发路径和使用路劲进行迭代和验证。

  - 博瑞纳的这套uShow在打分对齐的也遇到的FAB对齐难的问题，之前在标签设计和打分逻辑上做了不少的探索，效果有好有坏，总体来说是模型对长句子的识别分类能力不足导致的，比如在说明“降低患者经济负担”这个利益的时候，一些销售人员的会对话术做比较丰富的发挥，并进行一些更深入的拆解说明，使之更利于医生医院角度的理解接受，但是这样往往被拆到了多于三四个句子的表述，这样导致FAB得分较低，而客户专家又比较认可这种说明，这样就导致了打分差异。

  - 基于这种考虑，这次增加了FAB分类识别的阈值控制的功能。对于此类情况，对零样本分类、多样本分类、语义相似度等阈值设定为高、标准、低等三组预设值，对于语义点分散的情况就是使用低预设值组合。而对于注重简练的uShow则使用高预设值组合。 为不影响过往的uShow的，这些预设值的配置和标签设置一起设置，这样就提高了对客户逐字稿的特征控制。从实际操作来看，这个办法确实提高打分的对齐程度。

- 构建自助问题排查系统的初步思考

  - 随着我们对线上问题排查的深入，对稳定性和健壮性性的理解也在加深

【下周工作计划】

- 1 辉瑞博瑞纳第2套

- 2 【uShow】诺和益第二套【安心起始 轻松达标】

- 3 [PlayerManager]:[playNext] play error: AbortError: The play() request was interrupted by a call to pause().

- 4 辉瑞 第二轮训练开始前对模型再做一些调整

## 2025 年 4 月 28 日 - 2025 年 5 月 5 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： - M端Course业务高频问题清理完成 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 96% KR3: 1 视频播放器AI字幕相关问题排查完成 | KR1： - PC端高频问题清理完成 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99% KR3： 1 班级/学习项目/测评相关问题集中处理完成 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善Dify + MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules |

【本周重点工作】

- Sentry问题排查-M4-4

- 手机型号：vivo Y3s 用户反馈umu APP 无法打开页面，m端也不可以

- [AXA] When clicking "Start Training" in uShow's practice mode, a message saying "Cannot copy" appears

- 线上问题跟进

- 稳定性问题和AI Tools Code Review

【本周心得与思考】

- 提高线上疑难问题排查效率的实践和思考

  - 目前线上问题排查一个最有挑战的点是复现用户的反馈的问题，深层的原因是不知道在用户那问题是怎么发生的，我们通过业界内的调研和自身实践都发现，有通用的解决方案，如KIbana，Sentry都是类似的系统，不同的技术体系通常有不同的工具。另外，不同的企业和业务技术有自己的独有的工具体系和一整套思路。

  - 目前我们内部的对如何快速发现和解决客户的问题有了比较稳定的基础设施，但是将这些工具应用提高问题的解决速度虽然比之前好了很多，但是我们依然有很大的提升空间，比如在解决速度，用户的体验，用户如何快速有效的反馈问题，这些指标我们还有更进一步的提升空间，从工业化的指标看，售后质量优良与否也体现ToB业务的工程能力和客户服务能力。

  - 我们最近也在一直思考和探索线上问题排查工具链，对于一些疑难问题，一旦接到用户反馈，通过一系列的工具组合，CSS侧或者测试侧的伙伴就能能在较短的时间内收集更多的问题的信息，甚至能初步定位问题的原因。特别是国际客户，相当一部分问题需要把应用层问题转化为工程层问题，这个装换过程目前有些耗时漫长，CO的用户 - 企业对接人-UTG对接 - 工程，这中间同时也有信息损失，后续虽然会有大连团队伙伴们的介入，依靠文本信息传递使用过程的中问题，依然会面临不少问题。

  - 健全和完善问题排查工具链应该是解决这类问题的有效办法，之前我们也曾经做过类似的工具，但是不够专业，还有就是针对特定的问题，我们现在在逐渐补全这个链条上的不同工具，也在考虑如何利用AI技术快速识别和诊断。本周我们也针对视频录制类的功能做了一个专门的诊断工具，尝试用新的专业性的思考和技术来完善这个解决方案。

  - 后续我们尝试对文档类问题，视频类问题，AI相关业务都针对性的使用类似的方案在开发功能的同时，也完善其稳定性相关的支撑工作。

- 《0423 UMU&ATD直播: 东朔老师对话 ATD CEO Tony Bingham》

  - 假期里结合其他视频又仔细理解了全文，其中东朔老师的观点”在安全第一的视角和工具的实用性之间取得平衡“我认为在企业端AI应用上很重要的洞察，在工作中我也深有体悟，企业内部产生的知识是企业都有的，也是企业的重要资产，在AI时代如何保护好这些知识资产是我们的ToB业务需要重点考虑的，这是所有AI业务的基础，如果没有数据安全，我相信很多企业甚至会舍弃AI的优势，至少会延缓AI在核心业务的应用。我们一直重视企业的数据安全和知识保护，这是我们长期以来的坚守的价值观和产品优势，我想我们未来也一定会坚守住，用户也会因此而更加认可我们的价值。

【下周工作计划】

- Sentry问题排查-M4-5-PC端高频问题

- 增加Cursor的Rules，增加Cursorignore文件

- AI Code Review 完善

- 辉瑞博瑞纳第2套

- 诺和益第二套

## 2025 年 4 月 21日 - 2025 年 4 月 26 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复20个/类 排查100个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 95% 2. Sentry issue 数据整理 KR3: 1 视频播放器AI字幕相关问题排查 2 基于Sentry Debug问题排查及经验总结 | KR1： 代码修复100个/类 排查200个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 98% 2. Sentry issue 数据整理 KR3： 1 暂无 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善Dify + MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules |

【本周重点工作】

- 【uShow】从最新糖尿病防治指南 看诺和泰®临床优势

- 【uShow】诺和益-轻松转换 更多获益

- 稳定性问题优化及修复 https://app.asana.com/1/45778247595893/task/1209906668178487?focus=true

- Sentry问题排查-M4-4 - https://app.asana.com/1/45778247595893/project/1203622320206294/task/1210065150841766

【本周心得与思考】

- 部分前端库增加cursorignore文件的考虑

  - 本周的处理线上问题和时候，把涉及到的仓库增加了cursor文件，主要是防止cursor的索引文件的时候去把安全敏感文件加到索引里面，这个事本身的处理比较简单，主要是从安全角度出发的考量。从Cursor的公布的技术文档上看，codebase会把编码后存储到其服务器上，本身不涉及到明文存储，不过其文档中也提示用户把敏感信息放在cursorignore里，尽管如此，cursor也不保证这类信息不会被大模型使用。

  - 对我们来说，尽量保证敏感数据不直接存储在需要使用Cursor的代码库中，我们是自己的数据安全的第一负责人。

  - 在MCP，A2A，各种Agent和各种大模型技术和工具井喷式出现的时候，各家工具商对用户数据的安全重视程度不同，特别存在很多黑盒的情况下，大模型如何利用这类敏感信息，我们只能按照这些供应商对外提供的协议或者技术文档上来的对策，或者说很多这些工具的提供商也没法明确，这就要求对数据安全有一定的敏感性和主动的防范意识。

- 本周Sentry问题排查进展

  - 随着对Sentry使用深入理解，我们对Sentry的整体设置做了一些优化，增加了更多的Tag和用户信息，对Sentry的可观测性思想也有了深入的认知，在具体的使用上针对了基于umuI，企业ID，数据大盘都对用户的使用情况有了一定的观察和洞察，比如在遇到Issue时，我们可以判断用户是否还在继续使用，用户是否自我修复的能力，是否影响到了用户体验，用户的使用旅程到底是怎么样的。

  - 在问题修复上我们已经进入对困难问题的修复阶段，这类问题往往没有具体的错误的代码位置，或者有具体的代码位置但不知道怎么改，还有就是改动影响较大，特别是视频类（视频小节，视频作业，音视频录制），文档类（文档小节，图文小节）这类问题涉及到比较复杂的技术和业务，虽然知道问题在哪，但是真正解决还要做不少的代码分析和排查。我们目前基于报错数量和遇到此类问题的用户数量排序做优先级，踏踏实实的解决好这类难点问题。

  - 为了排查问题，除了和大模型聊，我也经常去翻阅网上相关资料获取去Sentry的论坛寻找一些线索和答案，我发现很多开发者也会面临着和我们一样的各类问题，大家通过Sentry或者其它工具都在不断地解决这些问题，不断提升各自公司的产品质量和用户体验，这也体现一个趋势：用户对互联网产品的质量和用户体验的要求是在不断提高的。

  - Sentry问题的排查是一种事后解决策略，它的最好结果是减少损失，而不是避免损失。很多思考和经验也不断的提醒我们，重视事后解决的同时，更要重视事前预防，把需求理解透，挖清楚，代码设计好，大模型利用好切实提高业务和代码质量，这样才能让Sentry问题排查更有价值。

【下周工作计划】

- Sentry问题排查-M4-4

- 线上问题跟进

  - 手机型号：vivo Y3s 用户反馈umu APP 无法打开页面，m端也不可以

  - [AXA] When clicking "Start Training" in uShow's practice mode, a message saying "Cannot copy" appears

- 【uShow】辉瑞 第二轮训练开始前对模型再做一些调整 - https://app.asana.com/1/45778247595893/project/1203622320206294/task/1210041274218712

- 增加Cursor的Rules，增加Cursorignore文件

- AI Code Review 完善

## 2025 年 4 月 14 日 - 2025 年 4 月 19 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复3个/类 排查50个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 95% 2. Sentry issue 数据整理 KR3: 1 Sentry Debug配置上线 | KR1： 代码修复100个/类 排查300个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 98% 2. Sentry issue 数据整理 KR3： 1 视频播放器AI字幕相关问题排查 2 基于Sentry Debug问题排查及经验总结 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review 3.增加项目的Cursor rules |

【本周重点工作】

- COM课程支付改用信用卡

  - 课程报名支付流程对接开发

- 稳定性问题优化及修复

  - 优化了PC的js模板注入方式

  - 解决了部分PC端报错比较多的问题，现在看还存在不少问题，下周需要多投入一些时间集中解决高报错问题

- CO线上bug解决

  - [Viatris] Audio and slide screen behavior does not match.

- uShow

  - 完成两套数据的复制 ，这个复制能力在之前伙伴写的代码下重新调整和优化了下，作为基础运营能力合并到主分支

  - 新增2套，自动化部分交付工作

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting

  - 通过东朔老师对Q1经营财务数据的解读和市场洞察，对AI Tools有更深入的系统性的理解，现有的销售网络和销售能力，服务B端客户的能力，对国际市场的洞察能力，CO市场大客户的占有率都是我们现有的优势，充分发挥利用，我想AI Tools一定能大卖。任重而道远，同时需要我们不断深耕和努力的地方也还不少。

  - 这段时间我一直在思考，别人在做tools，我们也在做tools，我们在这个方向有一席之地的先发优势都有哪些呢？除了上面说的这些优势外，我深入思考了一些内容，（1）我们的方向和目标很明确，很聚焦，就是2B的AI Tools，就是增强企业的销售能力，增强销售人员的能力；（2）深挖洞、广积粮，我们在战术上是敏捷的，在战略上是可以打持久战的，B端的Tools需要累积的业务洞察，需要时间，我想这也是一种壁垒；（3）商场上竞争是不可避免，参与的人越多，说明在业务判断上大家是有共识的，我们可参考可借鉴的就越多，这对我们这样一个善于学习的团队来说，也是一种优势；（4）中国市场和日本市场的双工协作，这种最佳模式得到越来越多的认可，我们已经实际运行了七八年了，之前踩过的坑趟过的雷，这些心血和经验，不是飞速发展的AI技术能解决的，这需要有组织有纪律有经验的团队，而这种团队不是靠烧钱和技术能解决的；

- 前端可观测性工程化改善及提效思考及实践

  - 通过一段时间的Sentry问题的排查和解决，除了提高了线上系统的运行稳定性，我们也逐步对我们的系统有了更深的理解和把控。在功能上线、例行发版等方面，我们通过现有的可观测的基础设施Sentry，KIbana等，对提前发现一些js报错和线上运行情况，对一较大的功能的上线，我们也有了把控运行情况的信心基础。

  - 这两周投入的较多的时间在业务项目，这块投入的时间少了，有时看到Sentry上的问题没有时间改，还是着急的。下周会集中精力搞定这些问题，另外也要加深推进一些工程化能力，对问题发现、问题排查等减少人工介入，实现自动化的常规巡查等，这些工作的落地是我们Q2的重要工作之一。

- uShow的交付

  - 最近每周都有新的uShow部署需求，在过程中，逐步对uShow的交付工作做了一些自动化的工作，包括，PPT图片自动上传，上线SQL自动化生成，逐字稿测试视频的自动生成，这任务的自动化会让让每个uShow交付节省1个小时的时间。因为有了ChatGPT和Cursor的帮助，这些自动化任务的开发都是基于python的，使用很少的时间就能完成编码。

  - 这个过程中，我的一个体会是，以前没有能力做或者需要花费大量时间做的编码工作在AI的帮助下会很快完成，但是工作的难度和挑战变为工作流的设计、拆解、组装和Prompt能力。这类Prompt能力不仅是写Prompt本身的技术，更多的是对待开发系统的要有针对AI助手的框架性理解和拆分，其实也是我们说的AI力。

  - AI编码能力提高，也是倒逼我们程序员们提高自己，Cursor在时刻提醒程序员：你有一个能力超强的助手，你要怎么给你的助手安排合理的工作，你要怎么给它授权，你做的不好它就会抢你的饭碗，所以程序员的一个重要的基础工作变化是，之前是努力利用技术和工具提高自己的效率和产出，现在是通过提高管理指挥AI助手的能力，让你的AI团队有更高效更有产出。这种转变就意味了程序员的能力矩阵发生了巨大的变化，比如你可以对Python，GO，JavaScript等语言细节不了解，但是只要能对架构，设计、性能、业务等有深有的理解，就能交付有一定质量代码，不过有时候AI也会糊弄你，所以不仅有高阶的能力要求， 还是要有一定的手写代码的经验和能力。

【下周工作计划】

- 稳定性问题优化及修复

  - 问题修复https://app.asana.com/1/45778247595893/task/1209906668178487?focus=true

  - 问题库搭建

- uShow交付

  - 诺和益2套 上线交付

  - 诺和泰1套上线交付

- 线上问题跟进

- COM课程支付改用信用卡测试跟进

- 增加Cursor的Rules

- AI Code Review 完善

## 2025 年 4 月 7 日 - 2025 年 4 月 13 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复30个/类 排查50个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.7% 2. Sentry issue 数据整理 KR3: 1. 集中修复和完善PDF阅读器的各类问题 2 可观测性现状总结及迭代措施调研 | KR1： 代码修复100个/类 排查300个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.8% 2. Sentry issue 数据整理 KR3： 1 视频播放器AI字幕相关问题排查 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- COM课程支付改用信用卡

  - 技术设计：COM课程报名付费使用Stripe信用卡支付

- 优化点

  - 线上远程调试和log日志上传控制功能

- 可观测性现状总结及迭代措施调研

- Bug

  - Sentry问题跟进

  - PC路由的异常日志

- uShow

  - 权限设置

【本周心得与思考】

- 这周的实际工作内容和优先级比原计划差异较大。 主要提前了增加了Sentry的动态设置采样率的功能开发及Web这块的可观测性的整体现状总结， 在Sentry问题排查和修复的投入的时间比较少，主要是在业务项目的投入时间较多：（1）排查和增加了了PC课程页的路由调整的代码的日志；（2）增加了Sentry的动态设置采样率的功能；（3）是支付项目的整体设计，设计上把之前的各类支付也做了一个简要的梳理，把AI Tools用到的支付功能也一并做了设计；主要考虑到支付这块平时改动较少，如果出现线上问题，方便没有接触过这类功能的伙伴快速上手，（4）在考虑线上问题排查的问题时，把前端可观测性的整体情况做了一下总结和梳理，明确这个工程方向的下一步工作计划和工作内容。我的一个思考问题和工作习惯是把当前目标和中长期目标综合起来考虑，这样产生的问题往往是想的过多，有因为资源有限和条件限制，不能把当前目标完成的很好，后面我会有意识调整这个工作逻辑。

- 组会上我们内部讨论了如何有效的提高自己的积极主动性的问题，每个伙伴都针对自己的情况做了正反例子的总结。从我的角度来说，我觉得在认知上还要更深一步，认知破壁可能是我面临的一个很大的挑战，不管是Core Job还是团队里都要积极寻找切入点，主动落地计划，推动对团队有效的结果产生，都是需要我不断思考和实践的。站在工程师的角度，代码质量和设计质量提升，开发效率提升，AI提效，用户体验提升，系统稳定性提升，功能可靠性提升都要我们用心投入，积极主动的另一个方面就是求真务实，脚踏实地的做好自己的Core Job，不断追求卓越，目标指向自己的工作如何让公司有益，如何对客户有价值。

- Stripe支付在COM版订阅功能有接入使用，从我们的梳理来看，这块的支付流程和订阅逻辑耦合的比较深，从从这复用就要动之前的代码，我们认为这种方式弊大于利，ROI不高。对报名支付和AI Tools来说，各有各独特的业务逻辑和支付逻辑，基于以上的利弊权衡，Stripe支付做小的复用模块，复用倒不是说为了复用而复用，从功能质量和健壮性上考虑，复用是提高代码质量的有效工程技术。所以对COM版的报名支付来说，采取对现有业务最小侵入的设计策略。AI Tools采用最小复用越简单越好的设计策略。

【下周工作计划】

- COM课程支付改用信用卡

  - 课程报名支付流程对接开发

- uShow

  - 2套uShow迁移

  - 新增 诺和忻-焕新出发，守护简单

- Sentry问题排查-M4-1

  - 完成代码修复 50个/类

  - 完成排查200个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

  - 完善前端代码日志规范和异常处理规范

    - 增加异常try-catch的分类

- 线上Bug修复

  - [Viatris] Audio and slide screen behavior does not match. - https://app.asana.com/1/45778247595893/inbox/51340828583965/item/1209959093281586/story/1209960095183512

## 2025 年 3 月 31 日 - 2025 年 4 月 6 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复30个/类 排查50个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.7% 2. Sentry issue 数据整理 KR3: 1. 集中修复和完善PDF阅读器的各类问题 | KR1： 代码修复100个/类 排查300个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.8% 2. Sentry issue 数据整理 KR3： 1. 集中修复和完善PDF阅读器的各类问题 2 视频播放器AI字幕相关问题排查 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review |

【本周重点工作】

- 1 Sentry问题排查-M3-7

  - 完成代码修复100个/类

  - 完成排查262+个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

  - 完善前端代码日志规范和异常处理规范

- 2  技术提效项目

  - Crewai-demo + code Review

  - 前端代码 AI Code Review + MCP实践

- 4 线上优化点 + 线上bug修复

【本周心得与思考】

- Prompt技术在Cursor中的应用探索

  - 最近在思考和探索Prompt相关技术在日常编程中的使用，因为最近的工作更多的是基于各种假设条件，验证，分析推导可能的bug原因，代码量不是很大，但是在排查问题时有时候会利用的Deepseek多一些，主要是利用它的推理过程找到一些启发，但是也有意识的利用Cursor提供的大模型解决编程问题，特别是用意识的使用不同的Prompt技术，体会它们在不同问题域上的不同效果。

  - 最常用的是Zero-shot Prompting，在Cursor中，编写逻辑过程，利用好注释，利用好全局rules和项目rules，直接描述清楚问题，或者明确指示任务， 部分加个上下文或者@下相关文件或代码，或者cmd + K就能比较好的完成编程任务

  - Few-shot Prompting，这种比较少用，但是在一些场景比较有效，比如在特别的参数检测时，组件使用是，可以Prompt中加入：和@文件中的xx方法的组件使用一致，或者使用更为常规的用法：@a文件弹窗关闭时的处理逻辑是xxx，@b文件的弹窗关闭时的逻辑是xxx，@c文件的弹窗在此基础上添加了xxx，请实现该功能。

  - CoT，这种在排查问题或者寻求解决方案时比较有效，比如，这个文件是视频播放器的实现，主要功能是不同格式视频的播放，暂停及进度管理，现在在Sentry中收到了play方法的报错，请分析代码，一步一步思考这个报错的原因，并提供原因说明，允许使用浏览器查询github上信息。

  - Meta Prompting，这种提示技术我现在用到不多，不过很适合在Cursor中使用，我一般使用多次Prompt，比如在实现一个页面功能时，需要拆分几个组件或者主要步骤，在Cursor使用论坛里，有人把这种技术的变形用法作为全局Rules使用，或者作为推理框架使用。大家在写页面组件或写一个模块时，可以考虑使用这个技术，类似这种：我要设计一个实现xxx功能的模块，功能是1xxx，2xxx，3xxx，请按照如下步骤设计模块和编写代码

1：请一步一步思考需要实现功能的概要设计

2：按照概要设计，一步一步思考编码方案，设计函数式组件和方法，使用自定义hook解耦逻辑和UI，逻辑细节不明确的地方用 // Todo 标识

3：确保所有的组件和方法按照编码方案完成，Review代码的逻辑和组件

4 对所有方法检测使用有参数检查，try-catch保护

这个提示作为全局性的提示，后面针对具体的细节在用zero-shot去完善

  - Self-consistency，这种我一般用在法技术选型时，当然也可以用在其他地方，比如我要实现PDF文档在线编辑，需要兼容Safari，目前有哪些方案可以用，各自的优缺点有哪些，可以使用xxx（MCP的playwright或者其他的）查询最新的技术，请选择一个你认为最适合我的方案，并说出你的理由

  - 还有一些用到比较少的Prompt技术，比如Prompt-chain，ToT等等，目前用到次数很少，还有没有特别的体会，后续会陆续分享在编码上分享体会

  - 这些Prompt技术是可以组合使用的，在一些特别问题场景上，特定的Prompt技术会编写更符合需求的代码。目前被验证过的Prompt技术有很多种，需要编码实践中不断探索总结，才能更好的发挥Cursor的能力。

【下周工作计划】

- 1 Sentry问题排查-M4-1 - https://app.asana.com/1/45778247595893/project/1203622320206294/task/1209868271853090

  - 完成代码修复100个/类

  - 完成排查760+个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

  - 完善前端代码日志规范和异常处理规范

    - 增加异常try-catch的分类

- 2 AI tools 支付优化项目开发

- 3  技术提效项目

  - Crewai-demo + code Review

  - 构建MCP + Sentry的日常巡检体系

  - 完善前端Repo的Cursor Rules

## 2025 年 3 月 24 日 - 2025 年 3 月 30 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复60个/类 排查150个 总Issue的20%左右 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.5% 2. 试运行基于Sentry的巡查机制，效果显著 3. 完善代码日志规范 KR3: 1. 重点修复和完善了视频播放器的异常和日志 | KR1： 代码修复100个/类 排查200个 KR2： 1. 14天Crash Free Sessions > 99.8% KR3： 1. 集中修复和完善PDF阅读器的各类问题 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：暂无 KR2： 1.Crewai + code Review的优化 2 完善MCP + AI code review | KR1：构建MCP + Sentry的日常巡检体系 |

【本周重点工作】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 + 疑难问题

  - 完成代码修复80个/类

  - 完成排查100个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

    - 目前14天Crash Free Sessions 在99.5 ~ 99.6之间，本周检测到大结果是3月16日之前的治理结果，下周会看到3月24日之前的治理结果，预计99.7之上，离99.9还有一点距离，这周还要聚集Sentry问题的梳理排查

- 3  技术提效项目

  - Crewai-demo + code Review

  - 前端代码 AI Code Review + MCP实践

- 4 线上优化点 + 线上bug修复

【本周心得与思考】

- 完善前端代码日志规范和异常处理规范

  - 本周我完成了150多个问题排查，集中一部分按照ignore的问题解决，其他的部分是是常规性异常类的请求，边缘逻辑，设备兼容性问题。

  - 上周和本周开始计划性的重点解决某一类问题，本周是播放器相关的所有问题。现阶段的处理策略：基于现有实现，用最小的优化措施，尽可能的提高播放器的稳定性和兼容性。目前已经解决的问题包括：部分浏览器上视频播放完，完成状态触发的无限循环的问题；某些交互导致的play和pause冲突的问题；异常日志不充分不详细的问题；AI 字幕转换异常报错的问题等等，这些问题一部分经过验证已经彻底解决，另一部分还在验证中。

  - 本周对主要Repo（Course,Support_modules等）的异常信息做了修正和优化，主要是4点：

    - 把所有的中文异常信息改成英文异常信息

    - 严格区分error，log，warn的使用，主要是为了更好在Sentry实现可观测性

    - 部分关键实现补充try-catch

    - 完善异常信息，所有的catch信息增加异常的title，以方便定位异常的位置

    - 下一周还要对其他Repo继续完善异常信息，这类工作在以前，是一个非常耗时的工作而且也是不太安全的事情，现在很大一部分重复工作是靠Cursor完成，我们要做的就是引导，审核，写例子性的代码，写注释性伪代码。

- 构建MCP + Sentry的日常巡检体系

  - 通过和张浩、袁圆等伙伴们的讨论沟通，我们会探索利用MCP技术建立Sentry的日常巡检报警机制，这样可以补充丰富目前Sentry上的查询，问题识别的不足，提升报警的时效性和精准度

  - 这个体系初步看需要3个关键组件，1是Issue数据库，存储我们已经识别和分类的问题，2 是Sentry的MCP相关的服务； 3 常见的Prompt和Slack报警，下周会建立初步的Demo的功能，评估其收益。

- 关于MCP的思考，本周和Web组的伙伴们一起分享学习了MCP的相关内容，除了相关的示例，我也从第一性原理的思路出发和大家伙儿讨论清楚MCP基本的机制和基本实现。

  - Cursor + Figma + MCP  这个组合确实会改变前端的开发模式，我觉的开发页面前把Figma的加在Prompt里，可能是一个微小的动作，但是结果非常不同，要让MCP成为日常开发的微习惯，对于一些项目，效率的提升是倍数级的。

  - 另外通过不同的尝试，我们也认识到MCP对设计师，也就对Figma的结构化设计提出了新的要求。但是什么样Figma数据更好的生成和我们对齐的代码，我们还在探索，相信通过一段时间使用，我们能找最佳实践。

  - MCP产生的背景是AI要指向交付结果，要给使用者方来看得见的绩效提升，任何不交付结果的AI，都可以归类为玩具。我们现在用到了非常多的第三方工具，比如在开发页面阶段，需要在在Cursor，Figma，Chrome，Anasa，接口文档，有时还有Wiki，Json格式工具，PostMan等各种工具之间来回切换，本质上说，这些动作是对脑力和时间的极大浪费，很多开发阶段的问题的来源也出现在这些工具的协作产生的能力差缝隙。如何把这些工具所代表的能力整合在一起，可能是未来一个阶段我们工程效能提升的一个重要方向。

【下周工作计划】

- 1 Sentry问题排查-M3-7

  - 完成代码修复100个/类

  - 完成排查262+个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

  - 完善前端代码日志规范和异常处理规范

- 2 AI tools项目开发

- 3  技术提效项目

  - Crewai-demo + code Review

  - 构建MCP + Sentry的日常巡检体系

  - 完善前端Repo的Cursor Rules

## 2025 年 3 月 17 日 - 2025 年 3 月 23 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复130个/类 排查250个 总Issue的40%左右 KR2： 1 按照最近24小时7天的方式筛查问题 2 所有问题整理后记录在Anasa 3 7天Crash Free Sessions > 99.3% KR3: 暂无 | KR1： 代码修复80个/类 排查100个 KR2： 1 最近24小时无法解决的问题加入ignore的范围 2 7天Crash Free Sessions > 99.8% KR3：根据Sentry问题总结，继续增加空异常检测 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：暂无 KR2：1 Crewai + code Review的优化 | KR1：更新React的提示词 KR2：前端代码 AI Code Review + MCP实践 |

【本周重点工作】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 代码修复130个/类

  - 排查250个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

- 2 技术提效项目

  - 根据Sentry问题总结，完成空异常检测部分

  - 前端代码 AI Code Review + MCP实践

【本周心得与思考】

- 本周超预期完成上周计划，累积排查250个问题，修复130个问题，经过近3周的整体问题修复，Sentry 7天评价在Crash Free Sessions维持在99.3%，因为本周修复会在下周看到效果，按照本周和下周的整体的问题修复在4月份Crash Free Sessions能够保持在99.8%以上；

  - 本周增加了10个左右已经确认的不会影响用户使用的issue，这部分Issue经过观察分析基本可以判断分类为（1）防御性报错；（2）用户手机上的第三方组件，如广告组件，音视频播放器劫持组件等；（3）用户使用中交互跳转或息屏造成的加载问题；（4）在第三方APP内打开，如飞书，平安知鸟等这里Webview内打开，这类Webview在初始化时往往会尝试加载一些js资源，很大部分会报错导致。

  - 下周主要计划除了对周五和周一的的当日issue做排查外，针对疑难问题需要做专项解决。

- All Hands Meeting

  - 工作中始终把合规作为默认的设计和开发基础原则，开发过程中虽然主要是和代码打交道，任何的技术技术选型，技术方案都要考虑国际化的问题，这也提醒我们要以国际化的视野来调研和思考技术方案。未来UTJ或者美国团队如果有开发人员，我们的技术方案需要保证它们也能快速了解。

  - 在用使用Prompt编写代码是，尽量使用英文的Prompt，这样是使用的代码会倾向使用互联网的公开代码数据

  - 东朔老师对数据合规的分享，让我对数据资产和数据保护有了更深入的理解，国内很多企业的数据保护做的非常不好，导致国内很多从业人员包括工程师对数据保护这个没有概念，从设计到开发基本不会投入太多的精力，作为出海的产品，有了良好的数据保护机制，才能称得上是一款高质量的产品。同样数据保护意识的程序员也才能体现其专业性。

- AI Tools产品Kickoff

  - 设计上还是比较惊艳的，非常有未来感，很期待实现效果和未来的迭代

  - 在我的理解里，UMU产品的设计目标以及公司使命，都是指向知识与人的连接和提效的提升，在思想领导力这点，我觉得是在在业界前沿的。现在利用大模型技术继续达成公司的使命，我觉得这是我们一如既往的努力方向

  - 我也有一些小的思考， 我觉得要后续深入迭代输出和转化的问题，直接说就是AI Tools输出的内容如何内化成人的能力，比如AI输出的内容是否可以是一个PPT文档，Word文档，或者是一个视频，图片，或者就是一个AI视频作业，甚至是一个类似uShow的形式。有时候大模型是很好的老师，但是很多人不是很好的学生，知行并不合一，如何让好老师教出好学生，我觉得这个问题值得我们思考；

  - Cursor的成功我觉的从最初的Tab续写，到规划功能，到理解程序员当前的意图，这个迭代过程是一直落在 Coding上，如它的名字Cursor；Manus和MCP的亮点在于帮助用户实现一些Action的组合，是帮助人做了一些事情，但实际上是不会做的人可能还是不会做，也就是说，它们做了人们有能力做但是不想做的事，但是我们在做事可能是通过我们的tools，人们做成了他们现在没有能力做的事，但在此过程中人们也逐渐具备这个能力。这个思考的前提是我坚信在未来半个世纪内AI绝对不会替代人类，人们依然是这个社会的主要推动力量，人们需要不断增强自身能力来抵消AI带来的能力通胀。

- 关于微工作流的思考

  - 在最近一段时间的思考中，我觉得微工作流可能是类似Manus或者MCP这类Agent要解决的问题，通常意义的SOP = 人类指挥控制 + AI执行

  - 微工作流是一连串的动作，比如在某个目录创建一个文件，文件内容是X，X之前的动作是一个微工作流，因为我们每天都在做类似的动作组合，但是X是另一微工作流，这个可能是人工介入，也能看是另外的AI Agent的输出，这两个之间需要协作和相关感知，这个过程基本上需要人工干预的重要的Checkpoint

  - SOP需要分解成在细小的微工作流，这样在现有的大模型能力下，通过不同模型的组合，才能形成人工和AI的高效协作，有力的推动生产力的提升。

【下周工作计划】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 + 疑难问题

  - 完成代码修复80个/类

  - 完成排查100个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

- 2 AI tools项目开发

- 3  技术提效项目

  - Crewai-demo + code Review

  - 前端代码 AI Code Review + MCP实践

- 4 线上优化点 + 线上bug修复

## 2025 年 3 月 10 日 - 2025 年 3 月 16 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复100个/类 排查120个 总Issue的30%左右 KR2： 1 按照最近24小时的方式筛查问题 2 所有问题整理后记录在Anasa KR3: 暂无 | KR1： 代码修复100个/类 排查238个 KR2： 1 最近14天和最近24小时无法解决的问题加入ignore的范围 KR3：根据Sentry问题总结，继续增加空异常检测 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：暂无 KR2：暂无 | KR1：更新React的提示词 KR2：1 完成成Crewai + code Review的开发 2 切换成dify |

【本周重点工作】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 代码修复100个/类

  - 排查120个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

- 2 技术提效项目

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 80%

【本周心得与思考】

- 本周100%时间上周的计划的执行，超预期完成问题排查150+，代码上修复了100个类问题，大概有40个多个经排查后走ignore的方式先忽略掉。

  - 增加了疑难问题分类。部分暂时无法解决，影响人数比较多的，不能确定问题原因暂时放入疑难问题分类，这类问题（1）在14天内持续观察，确认是否是经常性问题，且结合Kibana，对用户没有实际影响，列入ignore分类；（2）如果是新增问题，需要补充日志，能够增加更多的排查线索，以能够代码修复；

  - 增加待优化分类，部分问题产生的原因是实现逻辑边缘场景造成的，改动范围较大，修复成本较高的，又是非紧急问题，放入待优化分类，等待当前阶段完成目标后，以优化点的开发流程完成修复。

  - 问题的筛选上，本周调整为最近24小时的范围，同时和14天的问题做一些同类筛选，主要是找到新增问题，以快速找到线上的潜在问题。

  - 从难易度上说，很多问题的排查比较简单，10分钟能够找到问题所在，然后找到所在的代码，修复方案一般比较明确。目前80%问题是逻辑分支，方法入参检查缺失，数据可用性检查缺失导致。这类问题修复起来很简单，往往一行代码就能解决。另一类比较难的问题，是Sentry上的线索比较少，本地环境无法复现，特别是移动设备上的问题，没法模拟用户环境，这类问题大部分是靠逻辑推演和以及大量的假设去验证，往往需要多次修复，持续观察，这类花费时间比较多多。

  - 从流程上说，现在从Sentry上到Asana上创建任务，虽然没有走集成的方式，找到了一个比较快速的SOP办法，30分钟左右就能完成数百个任务的获取、筛选和任务创建。

- 养成良好的代码的原子习惯。

  - 最近2周的Sentry问题排查和修复下来，我发现很多问题的产生是不好的编程习惯造成的。比如很多逻辑，代码里只写了if部分，没有else部分，也就是说，只处理了需求说明的部分，对于需求未说明或者需要挖掘的需求功能，代码上没有继续深挖处理。

  - 从编程的原则习惯上说，手写if后，肯定是有else部分，哪怕是看门狗模式，逻辑也应该是if-else闭合的，多分支的情况中，switch的default部分也需要数据异常的情况，比如参数错误，有了异常分类，程序要如何处理。写方法是，首先就是参数可用性和合法性检查，特别是公共方法。这些我觉得应该是形成自己的原则习惯，形成一写if，应该就else这种原则习惯。

  - 使用cursor在写提示词的时候，也要形成这类的原子习惯，比如生成方法的时候，“结合上下文必须对参数做合法性检查“这类提示词一定写上，然后可以补充参数异常的处理。虽然有时候不写，也能生成参数的代码，但是为了逻辑的完整性，一定要在提示词里加上，避免遗漏。当然也可以把这类提示词放在rules里

【下周工作计划】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 完成代码修复100个/类

  - 完成排查238个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

- 2  技术提效项目

  - 完成根据Sentry问题总结，增加空异常检测

  - 完成Crewai-demo + code Review

  - 更新React部分代码的提示词，增加参数检查部分的提示词

- 3 完成清理线上问题

## 2025 年 3 月 3 日 - 2025 年 3 月 9 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1： 代码修复40个/类 排查100+个 总Issue的25% KR2： Node.js第二次清理5个新出现的问题 KR3: Videojs新增部分日志 | KR1： 代码修复50个/类 排查120个 复盘分析上个阶段的解决情况对比 KR2： 完善M端异常日志 完善关键功能异常情况的兜底逻辑 KR3：根据Sentry问题总结，增加空异常检测 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：更新部分Prompt KR2：基于AI Agent的Code Review流程开发 | KR1：暂无 KR2：完成Crewai + code Review的开发+试用 |

【本周重点工作】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 代码修复40个/类

  - 排查100个

  - 复盘分析上个阶段的解决情况对比

- 2 Node部分解决完善

- 3  技术提效项目

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 60%

  - Crewai-demo + code Review + 40%

【本周心得与思考】

- 本周总体完成了上周了任务，对近14天的常见线上问题做了代码修复，总计有40多个大类，总共梳理了近110个问题，有一些问题错误信息有差异，但原因是一个，这些就归为一类解决。 时间时间压力比较大，因为病休可一天，计划总体100个问题的清理任务压力比较大：问题整理、识别、梳理、记录到Anasa、定位问题/复现、分析问题危害定优先级、代码解决，验证+Code Revie，都是比较花费时间的。

  - 原则上保证所有的修复是安全的操作，即不会增加新的问题。2次Code Review，关键修复3次Code Review。编译一次，主要修改会自测一遍

  - 这个过程我也开发一些小工具方便加速以上流程，增加了跟进Sentry直查Kibana的功能，每次排查都比原来要少3、4分钟的查询条件的输入，一天下来效率提升不少。磨刀不误砍柴工，这些小工具都是真正的效率秘籍，未来很多的AI Tools也会起到这种作用。不起眼，却是真正的工作上的效率秘籍，这类工具可能需要真正的理解的所在的工作流才行。

- 本周开始使用Cursor，因为这周的编程任务是加强型代码修复， 问题分析和定位是重点，但是Tab这个功能依然十分有帮助，让我节省了输入时间，大大提升了效率。

  - 当然也存在一些问题，比如使用Tab功能，我都会增加一遍人工审查，因为我发现Tab功能的完善代码并不都是每次都正确，这个就有点坑，你不知道它哪次是不正确的，就像我们写代码，一个项目写了4，5千行代码，只要有一行代码出现问题，就是一个线上事故，所以对AI来说这个概率也是存在的。

  - 所以AI Code Review就非常重要了，对AI写代码，必须用另外的AI带着批判，甚至挑刺的态度去审视每一行代码，给我们提醒，警告，报警。对于AI Code Review功能，处理做代码审计，也要做设计和性能的审查。我也发现一个问题，Cursor容易“学坏”，就是的代码风格或者代码思路是坏的，如果不干涉，它依旧会错下去，我的理解是编程大模型的批判意识有点差，必须主动告诉它才行。

【下周工作计划】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 代码修复100个/类

  - 排查150个

  - 回顾和复盘近两周的修复对线上稳定的提升效果

- 2 Node部分解决完善

  - 解决上周的所有的Cannot read property类问题

- 3  技术提效项目

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 100%

  - Crewai-demo + code Review + 80%

- 4 清理线上问题

## 2025 年 02 月 24 日 - 2025 年 03 月 2 日 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1：完成Sentry React异常问题的分类，目前整理分类22个 KR2：修复并完成视频播放，QRCode，PDF展示等各类问题 修复完成Node.js报错 KR3: 暂无 | KR1：完成100个左右的issue的排查和确认 KR2：继续完善关键业务流程的代码的日志和异常处理逻辑 KR3：完善Sentry日志信息，设计用户跟踪系统 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：更新部分Prompt KR2：基于AI Agent的Code Review流程开发 | KR1：暂无 KR2：基于AI Agent的Code Review流程开发 |

【本周重点工作】

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 - 【Cannot read properties of undefined】https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209373055051295

  - code review

  - null is not an object / undefined is not an object

  - The index is not in the allowed range

  - NotReadableError

  - code review

  - 功能回归

  - 上线跟进

  - 其他类问题整理排查

- 线上问题和线上优化点跟进

  - USE1.5.1 线上 浏览器适配问题

    - USE问题 - https://app.asana.com/0/51340828583966/1209398204164263

- 【稳定性优化】Node.js-Kibana日志问题清理-Q1 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209123724438827

  - code review + 上线

  - 技术性项目

- 完成gitlab workflow API的调用和开发 - 开发中

- 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 异常处理策略文档

- Crewai-demo + code Review + 完善逻辑 - 开发中

【本周心得与思考】

- 本周完成了Sentry上20个大类问题的排查，对报错比较多了问题都进行了细致的排查，包括（1）通过Kibana评估对用户使用是否造成了影响；（2）通过模拟报错的方式排查问题产生的原因；（3）利用Metaso，ChatGPT等AI工具查找类似的问题和解决办法，通过各种办法找到这些关键的问题的解决原因。另外就是对部分功能，如视频播放器，文档阅读器，作业里的各类复杂实现分析相关代码的的实现方式，通过需求功能出发，重新理解这个功能，如果加上AI大模型能力，架构和设计是否有更优的办法。

- 编写异常处理策略文档，现有的代码中存着一些异常Case和边缘Case的遗漏，这些点在日常开发中容易被遗漏，比如一些catch的处理，个别脏数据的处理等，计划通过异常处理策略文档，将这些异常问题的处理和最佳实践枚举出来，让其他工程师一起关注这类问题，增强程序的稳定性。

- 基于目前的AI Code Review的一些问题，开发基于AI Agent的Code Review流程，基于CrewAI框架，主要思路是基于4个开发角色（需求设计师，开发工程师，技术架构师，单元测试工程师）逐行对新增代码增加Comment。总体目标是切实提高代码质量和鲁棒性，减少低级bug，总体实现AI Code Review的有效性，成为为我们专门做“Code Review新伙伴”。

【下周工作计划】

- 1 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1

  - 处理100个Issue

- 2  技术性项目

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 异常处理策略文档

  - Crewai-demo + code Review + 完善逻辑

- 3 清理线上问题

## 2025 年 02 月 17 日 - 2025 年 02 月 23 周报 前端团队 刘道玉

| O 目标 | KR 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：建设前端可观测性体系 | KR1: Sentry 收集网页加载性能指标, Crash Free Sessions 到99.9% KR2: 巡检、修复、归纳和总结 Sentry 收集到的错误信息，覆盖全部问题类别的80% KR3: 完成用户跟踪系统的核心功能和30%的基础功能的开发，实现考试，作业，AI业务等重点业务线上问题的复现 | KR1：完成Sentry React异常问题的分类，目前整理分类22个 KR2：修复并完成视频播放，QRCode，PDF展示等各类问题 修复完成Node.js报错 KR3: 暂无 | KR1：分析现的有问题的对用户的影响，结合Kibana，Bug群信息，排查各类问题对用户使用的影响 KR2：修复“null is not an object / undefined is not an object”，“NotReadableError”等异常 KR3：完善Sentry日志信息，设计用户跟踪系统 |
| O2：AI Code Review落地 | KR1: 全部前端代码更新第二版Prompt KR2: 实现针对性代码的comment插入功能 | KR1：更新部分Prompt KR2：开始设计基于gitlab workflow + MarsCode/Copilot 构建 AI code review 工作流 | KR1：暂无 KR2：完成gitlab workflow API的调用和开发 |

【本周重点工作】

- USE1.5.1 线上 浏览器适配问题

  - USE问题 - https://app.asana.com/0/51340828583966/1209398204164263  -提测

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 https://app.asana.com/0/51340828583966/1209420304365593

  - 排查解决PDF问题

  - 排查解决视频问题

  - 排查解决QRcode问题

  - Sentry问题梳理

  - Cannot read properties of undefined Code review

- 线上问题和线上优化点跟进

  - 调整课程分类顺序，但点击编辑移动顺序始终无法调换分类顺序 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209430416884388

  - 用户在「UMU互动-小美学堂」小程序中，顶部搜索栏搜索的联想词点击无法进入课程或小节，在「UMU互动学习」小程序也可以复现  - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209420142760065

- 【稳定性优化】Node.js-Kibana日志问题清理-Q1 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209123724438827

  - code review + 上线 - node上线

- 技术性项目

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 进行中

  - Crewai-demo + code Review + 完善逻辑 - 进行中

【本周心得与思考】

- All Hands Meeting上，东朔老师分享并阐述了新增建设大连Site的决定，我认为这是巧妙的战略设计，也给我了很大的启发，我觉得这是对中国市场和日本市场有非常全面深入的理解的基础上做出的决定。我之前自己也思考过这个问题，但是我没有想到大连。我的一个类似感受是我多年前曾经在威海待过几周，那里有非常多对接韩国的企业，很多小吃街有很多韩国料理和韩国餐饮，衣食住行都有很多对接韩国人来国内的旅行。这个感触对我非常大，国与国之间最大的壁垒可能是文化，但是在威海大连这样的地方是对韩对日的前沿，跨国文化的融合度非常高，人员交流也非常频繁，特别是民间交流，甚至有非常多的中韩跨国婚姻。我认为这个决定能够让我们对日企服务质量提高一个大台阶，同时也能创造更大的市场机会。另外一个给我的启发就是我们在去某个城市去旅行或者出差的时候，要多深入了解当地的市场特征，以备为己所用。

- 这两周排查和处理了很多Sentry上的问题，整体上分三类，一类是打断用户旅程的问题，比如视图白屏或者当前任务结果不是预期结果（异常网络导致数据请求失败，数据异常，非预期内的操作顺序），第二类是影响用户体验，表现在页面打开卡顿，操作结果展示的速度低于用户的思考速度，要让用户等待自己的操作结果，最后一类是异常类的程序错误，目前还不太明确对用户造成的影响，比如播放器报循环错误，PDF报错等等。这三类有不同的修复策略，第一类问题要排查分析产生问题的原因，做好修复和兜底，并做一些系统性的设计和规划，比如在如何规避异常数据的工作上，从工程角度完善CI/CD的内容，增加AI Assistant的针对性；第二类问题已经单独拎出来由@兴旺在跟进系统性的解决；第三类的问题在不明确原因的前提下，增强日志监控，做一些有效的兜底，让错误信息更明确，在日常巡查中不断排查不断地了解先搜索，最后归档到第一类或者第二类的予以解决。

【下周工作计划】

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 https://app.asana.com/0/51340828583966/1209420304365593

  - code review

  - null is not an object / undefined is not an object

  - The index is not in the allowed range

  - NotReadableError

- 稳定性优化】Node.js-Kibana日志问题清理-Q1 - 迭代2

  - 针对新出现的问题重新解决

- 技术性项目

  - 完成gitlab workflow API的调用和开发

  - 根据Sentry问题总结，增加空异常检测 - 进行中

  - Crewai-demo + code Review + 完善逻辑 - 进行中

2025年 2 月 10 日 - 2025年 2 月 16 日 周报 前端团队 刘道玉

| 类别 | OKR目标 | 关键结果 | 当前进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高产品质量和稳定性 | O1：减少线上常见报错数量 O2: 提升代码的健壮性，增加异常逻辑的覆盖度 | KR1：通过Sentry，Kibana，Slack报警等可观察技术手段，降低现有线上异常问题出现率 KR2：持续完善AI Code Review机制，建立 AI Code Review有效反馈机制 | 1 跟进USE1.5.1的上线和线上Review 2 完成梳理Sentry "Cannot read properties of undefined" 类型的报错的fix 3 改进AI Code Review，完善Code Review的对异常错误的针对性 | 1 修复问题的测试回归 2 USE1.5.1 浏览器兼容问题跟进 |
| 提高工程效率和交付质量 | O1：利用AI技术提升代码质量 O2：线上bug 零引入 | KR1：利用AI Agent技术，建立自动化单元测试系统，增加代码自动化测试覆盖率 KR2：改进&完善开发原子习惯清单，提高个人开发效率 KR3：提升AI在日常开发工作中的使用率和深度 | 1 初步使用vitest及相关AI Agent的学习选型 2 数据的空处理，保存的空处理作为“必填”项 3 学习了解deepseek的常见Prompt | 1 开发基于AI的Agent的vitest的Demo |

【本周重点工作】

- 项目

  - 【USE1.5.1】M端统一导航逻辑等 - https://app.asana.com/0/60697097430687/1209033130672962

  - 上线问题跟进

  - 上线Review

- bug fix

  - 首页样式-多个自定义模块之间切换，右侧的推荐列表信息不伴随模块切换更新 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209348508567761

  - CN站点AI微课在播放时，切换性别和tab时，console有报错 https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209364036830668

  - 创建AI微课，切换ppt上传讲稿有控制台报错 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209362713693426

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 【Cannot read properties of undefined】  https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209373055051295

  - 问题排查收集

  - 复现及解决

  - 部分自测

【本周心得与思考】

- AI Code Review的近期总结

  - Web端所有代码的AI Code Review做了有一个季度了，这期间Prompt也迭代了2版，通过AI CR发现了不少可以改进的代码，对代码质量改进起到了一定的作用，作为Prompt的主要维护者，我也发现了一些可以改进的问题

  - 抱着学习提升的心态对待 AI CR。  AI CR并不是绝对的准确，基于目前的实现方式，并没有喂给大模型完整的代码，所以大模型有时候给的建议是泛泛而谈，但是对于完整的代码，特别是重点项目，新增功能，大模型给出的代码审查意见还是非常准确和全面的，从这一点来说，对工程师还是比较有意义的。

  - 理性看待有些bug或者优化点的打分较低的情况，这种情况一般是历史代码引起的，或者自身代码规范引起的，比如v1版Prompt中告知大模型代码使用的各类规范，大模型

在CR代码时，按照他认为的代码规范去评审，就会打分非常低

  - 反馈机制还不完善，有些审查意见非常好，有些审查意见不是现在能做的的，对于很多情况，目前在工程上没有完整的路径实现哪些开发人员改了，哪些开发人员没有改，改的地方开发人员是否测试了，没改的的地方如果督促开发人员去改，这些都是要努力推进的事情

  - 严肃且认真对待AI CR， 大模型的审查意见包含很多最佳实践，是最有针对性的真实反馈。 真正的把大模型当做老师，给予足够的尊重和重视，我个人认为是未来人类对待AI最基本的价值观。回到代码审查者，开发人员也应该足够重视AI CR的反馈，我想这样是让AI CR真正有价值的起点。

- 本周聚焦在Sentry问题的解决上，绝大部分问题是异常类或者脏数据导致的，基本无法复现，影响范围也就是用户个人，不过我们也深知这类问题对用户体验的损害，所以我们也积极争取解决和规避此类问题，以保证良好的用户体验。

【下周工作计划】

- USE1.5.1 线上 浏览器适配问题

  - USE问题 - https://app.asana.com/0/51340828583966/1209398204164263

- 【Web稳定性】Sentry issue list-Q1 - 【Cannot read properties of undefined】https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209373055051295

  - Code Review

  - 功能回归

  - 上线跟进

  - 其他类问题整理排查

- 线上问题和线上优化点跟进

- 【稳定性优化】Node.js-Kibana日志问题清理-Q1 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209123724438827

  - Code Review + 上线

- 技术性项目

  - 根据Sentry问题总结，调整下AI Code Review，看下效果

  - AI-Agent自动化测试case探索和Demo

2025年 2 月 5 日 - 2025年 2 月 8 日 周报 WEB团队 刘道玉

关键OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品质量与稳定性 | 1. 高质量上线AI 重点项目及优化点交付 2. 高质量上线重点项目开发 3. 完善线上代码日志，提升重点代码的日志覆盖率 | - USE 1.5.1测试跟进 - Node端错误及异常日志覆盖率提升 | - USE 1.5.1上线 - Node端错误及异常日志覆盖率提升 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 2 完成基础代码的AI自动化测试代码demo 3 常见布局组件统一 | 1 Web log 报警群系统性解决 2 1月Node异常问题解决 | 2 React常见布局梳理 |

本周工作

- Bug fix

  - CN done [MCC]Recommendation display failure - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209324646694862

  - 【AI微课】创建ai微课时，预览视频时，切换成男性时，声音还是女声 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209057604658024

- 【稳定性优化】Node.js-Kibana日志问题清理-Q1 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209123724438827

- 更新umu_pc的ai code review prompt

- 【USE1.5.1】M端统一导航逻辑等 - https://app.asana.com/0/60697097430687/1209033130672962

  - code review 问题解决

- dify API相关学习及demo

- PC端代码的AI Code Review Prompt优化

下周计划

- 项目

  - 【USE1.5.1】M端统一导航逻辑等 - https://app.asana.com/0/60697097430687/1209033130672962

  - 上线问题跟进

- bug fix

  - 首页样式-多个自定义模块之间切换，右侧的推荐列表信息不伴随模块切换更新 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209348508567761

- Node端错误及异常日志覆盖率提升

- React代码+vitest测试引入及demo

- 常见Flex布局组件统一及开发

- 线上优化点跟进

本周工作思考

- 《原子习惯》（六）

  - 把中文版的也看完，实际工作和生活也在做一些调整，对我个人来说有特别的意义，很多时候我自己可能意识到自己其实已经在舒适区了。对我个人来说，我需要不断的扩大我得舒适圈的范围，扩展舒适圈的领土，本质上说就是让自己擅长的有擅长，同时要产生更大的价值，让自己不太擅长不影响自己的发展。

  - 在微信读书上看中文版，其实有个优势是可以看别人的评论，由他人的点滴感悟更容易联想到自己，也更容易让自己做到知行合一。

- 这周尝试了使用nodejs+langchainjs，nodejs+openai等技术方式，实现了直接由nodejs端的对多种大模型的调用，同时也利用SSE实现了流式的输出，可行性较大，所以对很多基于大模型的轻功能来说，会直接形成从Node.js-Web/App的技术路线。

  - AI时代我们要更加的拥抱变化，deepseek的火爆引发了我们的更深入的思考，不少企业开始思考自己搭建或者引入不同的大模型，deepseek也许会让企业决策者们对私有化部署多了一些可行性的思考，或者对如何看待大模型的引入有更多的思考

  - 可以考虑使用客户提供的大模型。对现有功能的学习平台来说，在模型时代，在公司战略定位的基础上，也可以突出工具定位的属性，以此思路出发，大模型的定位是内容提供商，客户专业人员是内容审查者和管理者，UMU是面向用户的的内容分发工具和工作流平台，这样我们另外一个维度上提升平台使用价值，比如可以增加一个LLM供应商配置，由客户自己提供他们LLM，在讲师侧和学员侧的AI部分就可以直接使用客户提供的LLM

  - 关于我们提供的产品时，是否同步提供大模型资源，我觉得这个问题近段时间不会有统一的答案。 对我们来说，我们使用客户的提供的LLM供应商很大程度上可以解决一部分稳定性和可靠性的问题。正在慢慢形成一种共识，大模型对企业来说也是一种优质资源，不同的购买价格使用的资源质量不同。像移动互联网早起阶段， 同一个App装在千元机和装在苹果手机上的体验是完全不同的。

  - 目前很多语言的大模型不断提升优化，比如针对法语，德语，阿拉伯语，还有很多基于小语种的大模型都还在蓬勃发展中

  - 基于企业管理运营机制，相当一部分知识和信息的处理结果需要统一分发和管理，从这角度上说，大模型替代不了这部分的分发和管理，而我们在一块上有一定的基础的。

2025年 1 月 20 日 - 2025年 2 月 4 日 周报 WEB团队 刘道玉

关键OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. AI 重点项目及优化点交付 2. 重点项目开发 | - USE 1.5.1测试跟进 | - USE 1.5.1上线 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log 报警群系统性解决 | 1 问题整理分类框架 2 制定细化任务 |

本周工作

- 底部导航的遗留问题跟进

  - 测试问题跟进

  - code review

  - UI review 问题

  - 测试review问题

- Blog问题解决跟进

- 线上问题跟进

  - [Duplicate] 【USE1.5.1修复】【USE1.4】访问https://m.dev31.umucdn.cn/use/index#/practice/353/video/37802698?id=300 关闭的练习 直接跳转到了m端首页 ai003 123123 - https://app.asana.com/0/1203622320206294/1209012796803621

下周计划

- USE1.5.1上线跟进

- Web线上日志（node和Web）

  - 问题收集及排查

  - 代码Review及合并

- 线上问题跟进

- Iconfont组件调整

- PC端代码的AI Code Review Prompt优化

本周工作思考

- 《原子习惯》识别坏习惯 & OKR与原子习惯（五）

  - 假期里也阅读学习了几本OKR相关的书籍，对OKR的制定和理解更深入了一些。OKR是用来推动正确的事情发生的有效工具。同时OKR在帮我们聚焦在当前主要目标上的同时，也会帮助我们客服以期的一些旧习惯，在繁杂的日复又一日的日常工作，很多人很容易陷入舒适区，OKR的一些目标的设置会有一些挑战性，在一定程度上会让我们时刻记住目标，每天离舒适区远离一点。

  - 确定了OKR，很多KR就像原子习惯需要在“让它显而易见”，“让它有吸引力”，“让它简便易行”，“让它令人愉悦”上做一些调整，比如，每周例会上重述一些团队的目标，KR的拆分更具可行性一些，结果的达成更具有可展示性一些，让完成KR的计划和时间更完善和充裕一些，再比如长期的（以季度为单位）关注和建设一些公司长期发展的OKR的基础指标或者状态等等

  - 原子习惯是行为发生改变的有效方法，对很多事情的推进来说，首先需要把行为总结为“习惯”，并且要拆分成“原子”的，这个事情本身我认为是有一些挑战的。比如OKR的制定是一个相对比较复杂的事情，如何把这个事情拆分成“原子习惯”，在每周、每月、每个季度、每年等完成讨论、设计、制定、调整、评估、复盘等这一系列的动作，诸如此类的事情我就觉得需要仔细分析每个动作的微习惯和原子习惯

  - 识别坏习惯并快速的改正避免我觉得也是非常有重要的，我的经验是坏习惯往往被忽视，当被意识到是一个问题时，不得不花费很大的力气来改掉这个坏习惯，同时要弥补由此带来的各种可能的损失，开发工作中原子习惯应该是结果导向的和OKR导向的，好的习惯导致的结果需要在OKR中找到，坏的习惯往往会导致结果不会出现在OKR里

2025年 1 月 13 日 - 2025年 1 月 19 日 周报 WEB团队 刘道玉

关键OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. AI 重点项目及优化点交付 2. 重点项目开发 | - USE 1.5.1测试跟进 |  |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log 报警群系统性解决 | 1 问题整理分类框架 2 制定细化任务 |

本周工作

- 项目 USE 1.5.1 测试跟进

  - 测试review的问题跟进

  - tab的样式调整

  - header返回的调整

  - 自定义页面中fixed元素的遮盖问题

  - USE PC端跳转，Node端处理 m域和twww域的  /use/index - 1.5.1 跟进

- 【AI微课】创建ai微课时，预览视频时，切换成男性时，声音还是女声 - 提测

- cn官网blog卡片- tag变为分类 - 上线

- 1月份Node 和 Web日志问题跟进 – 收集node问题

下周计划

- 底部导航的遗留问题跟进

- 1月份Node 和 Web日志问题跟进及问题解决

- Blog添加每页的Keywords和description

- 4.24 推理服务器数据整理迁移

本周工作思考

- 《原子习惯》最省力法则 & 企业生成式人工智能发展的长期游戏（四）

  - 人类行为遵循的最省力法则，我们倾向于付出最少工作量的选择。

  - 这是一个非常有趣的心理学法则，站在不同的角度都可以思考到更深一些的很多问题，不过在我看来，应该是：“省力”但有效

  - 一个逆向问题，如果一件事情，没有最“省力”的方法，我们该去如何完成这件事情。  在很多人类活动中，人们不是选择什么都不做，而是选择去做，用什么方法最，可以用“省力”的方法做，也可以用不省力的方法做。如果没有最“省力”的方法，大部分人们还会选择去做，因为人类存在意义不是为了“最省力”。其实这个也可以缩小到我们的工作习惯中，要用“最省力”的办法交付结果，但我们的目标不应该仅仅是找到“最省力”的办法，应该是交付结果，然后通过各种原子习惯，让组织使用“最省力”的方式，达成总体的组织上的需要的结果。

  - 在考虑的约束因素里，除了“最省力”，还需要考虑“最省钱”，“最省时”

  - 站在工程师的角色的理解，省力不是目的，用省力的思路达成有效的结果才是最省力法则。 在几年前在网络一些论坛里关于工程师有一个说法是，高效率或者聪明的工程师是“很懒的”，这句话一定程度上是正确，就是因为工程师会用最省力法则完成他的工作，最省力的完成工作，意味着很多工作需要被最“省力的”算法，用最省力的工具，用最省力的思路，用最省力的代码。当为了交付同样的结果，聪明的工程师就会在“省力”上花费很多心思和精力，于是产生了更多的工具库，更方便易用的开发工具，更加性能优良的算法，更加自动化和智能化的工作流程

  - 站在我们客户公司的员工角色，他们也是客户公司里最聪明的员工，最聪明的销售员，最聪明的培训讲师，所以“省力”而有效的工具 应该是他们的遵循的选择思路，我们的产品设计和功能也开发过程也是遵循这个思路进行的

  - 企业生成式人工智能发展提到企业的长期游戏策略时提到，企业优先选择价值而不是快速获胜，也就是关注是否能够长期提供可衡量价值，而非当前的价格，这个似乎有点“违背”最省力法则，但实际上，这恰恰是关注省力法则的表现。生成式人工智能对企业发展意味着什么，对企业来说，企业永续发展，持久的营利是根本目标，人工智能应该是实现这个根本目标的“最省力的”办法，同时包括了“最省时”，但是人工智能是基础性建设，不管短期看还是长期看，不见得是最省钱的，但是“省时”“省力”会让“省钱”变得不是主要考虑因素了。

  - 对我们来说，如果高效的工具能够客户的工作流中占有一席之地，在“省时”“省力”方面让客户和客户那的聪明的员工们体验到“省力”，让客户获得员工的结果更“省时”，客户就不会在意“省钱”这件事，这对我们来说就是最大的利好逻辑。

2025年 1 月 6 日 - 2025年 1 月 12 日 周报 WEB团队 刘道玉

关键OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5.1设计开发 | - USE 1.5.1测试跟进 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log 报警群系统性解决 | 1 问题整理分类框架 2 制定细化任务 |

本周工作

- 项目 USE 1.5.1开发及自测

  - APP练习口令支持

  - 练习多Tab功能开发

  - M端练习页URL调整，练习id和练习工具id放在hash里，相关路由调整

  - 联调及自测

- Blog使用支持及Blog上新Review

下周计划

- 项目 USE 1.5.1 测试跟进

- 【AI微课】创建ai微课时，预览视频时，切换成男性时，声音还是女声

- USE PC端跳转，Node端处理 m域和twww域的  /use/index

- cn官网blog卡片- tag变为分类

- 1月份Node 和 Web日志问题跟进

本周工作思考

- 《原子习惯》当X情况出现时，我将执行Y反应&前端报警问题解决（三）

  - 这是《原子习惯》中让我立刻用的上一个的执行意图的公式。

  - X可以是任务，场景，流程，突然问题等，Y可以是任何应对X的措施或者动作，比如另外的任务，寻求帮助，最佳时间，提出问题，跟进解决，利用AI等等

  - 日常开发开发中的很多的微任务，如果都能找到对应的正确的反应，不仅能够提高开发效率，也能够保证开发质量；比如：

    - 当开发滚动列表功能时，我将去最佳实践文档里寻找相关可复用代码

    - 当遇到不理解的代码时，我将使用copilot寻求答案

    - 遇到不确定的需求点时，我将记录下来，并理解寻求相关伙伴的帮助

  - 结合《解密无印良品》中的工作“机制化的能力”的想法不谋而合， 而且“当X情况出现时，我将执行Y反应”这种方式具有可执行性

  - 当我们整理分类出一系列的“当X情况出现时，我将执行Y反应”的列表时，逐步在实践中打磨，不断让X更明确，让Y更具有自动化，那么我们就可以让AI Agent介入日常的开发任务

  - 一系列的“当X情况出现时，我将执行Y反应”就是完全就开发手册和最佳开发规范

  - 前端报警问题解决的系统解决，我就尝试使用这种思路进行长期的规划建设，目标上当遇到不同的预警时，我们要明确对应的最有效的反应

    - 现在我们有node报警群和Web报警群，基于目前的报警问题我们有需要如下任务需要解决

      - 报警问题的初步加工，整理分类，明确的错误信息，错误严重性预分级

      - 报警问题的指标设计，设计一些指标用于明确的指示当前时期的线上质量情况，设计另外一些指标用于评估我们对报警问题的解决成效，设计另外一些指标用于统计问题出现的频次，时间，是否有规律等

      - 报警问题的自动化处理， 由问题创建Anasa开发任务，重复问题自动归类到那些开发任务中

      - 报警问题的根本性解决，很多问题的表现的各种形式，但是本质原因很一致，又需要长期解决，比如最近在持续解决的Node空数据报错的问题，这类问题产生的原因就是代码里普遍存在不完善的异常处理，修复起来需要完整的回归，其实还是有不少研发成本，并且需要长期坚持，最重要的是形成最佳实践或者开发规范，保证新增代码中，避免这类问题的重复发生

      - 持续的监控，解决后的问题，是否有再次出现或者彻底解决，相关指标是否得到改善

      - 形成“当X情况出现时，我将执行Y反应”报警处理流程

    - 这些任务优先级和解决的时间不同，我们分别把它们放在长期，中期和短期目标中，一点一点的累积完成，逐步完成系统性的改善

    - 短期目标计划在一个月中初步解决错误的分类整理，摸清现在报警问题的全面情况，同时进行部分问题的修复，减少总体的报警数

2024年 12 月 30 日 - 2025年 1 月 5 日 周报 WEB团队 刘道玉

关键OKR

| 类别 | 关键结果 | 本周进展 | 下周计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1：持续迭代UMU产品功能与体验 | 1. uShow 交付及优化 2. USE 重点项目及优化点交付 | - USE 1.5.1前期设计开发 | - USE 1.5.1前期设计开发 |
| O2：迭代技术架构基础，提升工程效率和交付质量 | 1. 稳定性及可靠性体系完善 | 1 Web log跟进 2 业务代码异常问题总结及梳理 3 AI Code Viewer 完善 | 1 AI Code Viewer 完善 2 组件库更新 |

本周工作

- 项目 USE 1.5.1

  - 前期设计

  - 不支持浏览器及调起APP

- 线上bug

  - CN站点切换为“英文” 语言后，在“预览效果” 区域 点击播放时，语音和显示文案对不上

- Web和Node 日期清理自测&上线

  - Node  Kibana 日志问题清理 - 12月

- AI Code Review Prompt复盘及调整

  - umu_node

- blog编辑使用支持

下周计划

- USE 1.5.1 开发及提测

- 代码质量建设

  - AI Code Review Prompt复盘

- 线上问题跟

本周工作思考

- 《原子习惯》读后感&知行合一（二）

  - 改变习惯的有效办法是改变身份认同

  - 身份认同是非常微妙的事情。分享一个我亲身的感受。从使用智能手机开始，我不知道从什么时候有了一个习惯：独自一人吃饭时爱看手机。有一年春节回家时，一个人吃饭我也是一直在看手机，旁边的家里人就说我：吃饭就吃饭，看什么手机呢。我悻悻的放下手机，那段饭吃的有点不开心。饭后我到田地里帮忙，边忙活边思考问题，我突然意识一些问题：为什么自己吃饭时一定要看手机；看手机我似乎记不得我吃的是什么；一个人吃饭不看手机，就感觉吃饭是一个很漫长的过程；吃饭睡觉是一生中最重要的事情，为什么在这个重要的时间段里，我在看手机；这一连串的问题让我意识到，吃饭的时候不应该看手机，活在当下是我思考很多事情的底层判断逻辑，基于这个考虑，我觉得吃饭时，就当好好吃饭，品味食物时，也享受口腹之欲带来的满足。我觉得需要改变独自一人吃饭时看手机的这个行为，但实际上这个改变我认为非常难，很长一段时间里，这个都没有任何的变化。后来我在读一些名人传记时，发现一些人对如何吃饭还真有过类似的思考，这个给我了很大的震动，我认为我身上也有一些名人特质，因为我也认真思考了吃饭看手机的问题，我突然意识到这件事我必须要认真严肃对待，不是可有可无，无所谓的事情，于是后面想一些方法逐渐改变了吃饭时看手机的行为。我认为改变身份认同的本质是思想上的认同及知行合一的深刻践行，认识到并实践之。

  - 很多习惯的改变前提是认知上的改变，认知的的改变不是知道了某个知识，而是思想上和行为上贯彻这个认知。这样才能开启习惯的改变之路。

- 产研 workshop

  - 徐老师关于复盘的洞察让我印象深刻，复盘后的改进计划和优化行动一定是可执行，可落地，可计划，可度量的，可监控的，可追踪的。另外我认为复盘事故原因一定要找到根本原因，从根本原因开始寻找解决方案。 在以前的工作中，很多的复盘结论，事故原因，优化措施因为各种各样的原因没有可追踪的过程，没有可验证的结果，我也亲身经历过多次，深有感触。

  - 很多复盘优化措施可以设计一个个可执行的团队微习惯或者开发者微习惯，在人、流程上点滴改进。比如，很早之前一次线上事故是因为变量空引用引起的，当时复盘后的优化之一是用技术手段检查空变量引用，这个结论看起来很容易实现，但是实际做起来会发现有很多步骤需要执行，以往深处规划和执行，就觉得无从下手，然后只能在简单的地方增加一些空变量检查，在复杂的地方则因为需要缺乏足够的执行计划而慢慢搁浅。

  - 所以复盘优化措施细化为微习惯，对质量改进或者其他流程改进都会非常有效。